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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ PARCIAL DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MIQUEL MORAGAS 12, DE PREMIÀ DE MAR

Procediment obert simplificat de tramitació sumària
Expedient: C176-2023-5146 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ PARCIAL DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MIQUEL MORAGAS 12, DE PREMIÀ DE MAR


I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE

1. Objecte del contracte i divisió en lots

L’objecte d’aquest contracte, de conformitat amb la documentació tècnica redactada pels tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i aprovada inicialment per acord de la JGL de data 07/06/2023, consisteix en:

· L’execució de les obres d’adequació parcial de l’edifici situat al carrer Miquel Moragas, número 12, per tal que s’hi puguin desenvolupar activitats de tipus sòcio-cultural.

Aquest objecte no comporta el tractament de dades personals.

No escau la divisió en lots de l’objecte del contracte perquè, d’acord amb l’article 99 de la LCSP, es tracta d’una actuació completa i la seva divisió en diverses prestacions dificultaria la seva correcta execució. 

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:


· 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció.

Aquest contracte té incidència sobre els ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides següents:

· 10. Reducció de les desigualtats
· 11. Ciutats i comunitats sostenibles
· 16. Pau, justícia i institucions sòlides.


1. Idoneïtat del contracte i necessitats a satisfer

De conformitat amb la memòria justificativa emesa pel departament de  Obres Públiques i Serveis Municipals. Subvencions, com a promotors d’aquest contracte les causes que justifiquen aquest contracte són:

2.1. Idoneïtat del contracte

L’immoble objecte de l’actuació és titularitat de l’Ajuntament, que té la necessitat d’adequar-lo perquè s’hi puguin desenvolupar activitats de caire sòcio-cultural, d’acord amb el conveni signat estableix el conveni entre ajuntament i l’associació Can Sanpere. en data 14/04/2023.

Es tramita ara aquest expedient de contractació d’obres perquè de conformitat amb la memòria de la documentació tècnica redactada per l’àrea de Territori i Sostenibilitat i aprovada inicialment per acord de la JGL de data 07/06/2023, cal procedir a l’adequació de les tres primeres plantes de l’edifici per tal de cedir temporalment aquest espai (mitjançant llicència d’ús privatiu del domini públic) a l’entitat. Els treballs a desenvolupar son bàsicament aquells necessaris per sectoritzar l’activitat actual que ocuparà les plantes superiors (tercera i Àtic) de les plantes cedides a la entitat, i també del nucli d’escala. A banda també es vol dotar l’espai d’un bany adaptat en planta baixa i d’un espai de cuina a la planta primera.

2.2. Necessitats a satisfer

Els objectius d’aquest contracte d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del projecte, són:
· Treballs de sectorització de l’escala de comunicació vertical
· Treballs de construcció de bany adaptat en planta baixa
· Treballs de construcció de cuina en planta primera
· Treballs d’instal·lacions derivats de la implementació del nou bany i la cuina.
· Treballs d’instal·lacions necessàries per la nova activitat (Sanejament, Fontaneria, enllumenat, electricitat, ventilació, gas, veu i dades, protecció contra incendis, modificacions muntacàrregues.
· Treballs de pintura.
· Enderroc de divisòries existents


1. Naturalesa jurídica del contracte i règim jurídic

3.1. El contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i es subjecta a les regulacions de la LCSP i la normativa de desenvolupament. Les qüestions no previstes en aquest plec, en el projecte d’obres i en la documentació complementària – documents que tenen naturalesa contractual - es regulen per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi una altra regulació expressa.

3.2.  Constitueixen llei del contracte:
a) Aquest plec de clàusules administratives particulars.
b) El projecte d’obres.
c) L’oferta del contractista en tot allò que no minori les prescripcions mínimes obligatòries del projecte i les obligacions del PCAP.

3.3. Per a tot allò no previst expressament en aquest plec i en el projecte d’obres regulador d’aquest contracte s’aplicarà supletòriament la normativa següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment.
d) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores.
e) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE,
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
g) Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
h) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
i) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
j) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
k) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
l) Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
m) Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
n) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
o) Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
p) Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris.
q) Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, desplegada pel Reial decret 55/2017, de 3 de febrer.

De conformitat amb l’article 35.1.d) de la LCSP, en tant en quan aquest PCAP formarà part del contracte, les normes sobre protecció de dades de caràcter personal aplicables a aquest contracte són:
a) Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el què respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
b) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
c) Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en allò que no contradigui les dues normes anteriors).
d) Llei 32/2010, de 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La resta de normes de Dret administratiu i, mancant aquestes, del Dret privat.

La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que, d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.

4. Així mateix, la prestació de les obres objecte d’aquest contracte haurà d’observar la normativa de caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i d’altre ordre, inclosos convenis col·lectius del sector, que en cada moment siguin d’aplicació, normes que s’indiquen a títol orientatiu i no limitatiu, en el projecte d’obres regulador d’aquest contracte.


1. Òrgan de contractació

L’òrgan de contractació és:

1. L’alcalde per als actes següents:

a. Incoació de l’expedient de contractació.
b. Adjudicació del contracte.
c. Incoació i resolució d’expedients per imposició de penalitats per incompliments del contracte.

1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Premià de Mar, per als actes següents:

a. Aprovació de l’expedient de contractació.
b. Modificació, pròrroga, interpretació o resolució anticipada del contracte.

L’Ajuntament de Premià de Mar té el seu domicili a la Plaça de l’Ajuntament, 1, de Premià de Mar, codi postal 08330. La direcció web de l’Ajuntament de Premià de Mar és www.premiademar.cat.


1. Responsable del contracte i unitat seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 de la LCSP, serà l’àrea de Territori i sostenibilitat que li correspondrà:

- Assistir al responsable del contracte en allò que precisi.
- Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació (article 190 LCSP).
- Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
- Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els contractistes (article 194 LCSP).
- Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).
- Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
- Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
- Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte (articles 203 a 207 de la LCSP).
- Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
- Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 LCSP).
- Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
- Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
- Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP). Quan aquesta ho sol·liciti, el contractista haurà de facilitar un llistat detallat d’aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, conjuntament amb aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d’ells que tinguin una relació directa amb el termini de pagament. Així mateix, hauran d’aportar a sol·licitud de la unitat encarregada del seguiment i execució del contracte el justificant de compliment dels pagaments a aquells un cop finalitzades les obres dins dels terminis de pagament legalment establerts en l’article 216 de la LCSP i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials en el què li sigui d’aplicació.

El responsable del contracte i director facultatiu de les obres, de conformitat amb l’article 62 LCSP, serà un tècnic mitjà de l’àrea de Territori i sostenibilitat, al qual li correspondrà les funcions següents:

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
- Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plecs.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Comprovar que hi hagi replanteig del projecte (article 236 LCSP)
- Promoure l’acta de comprovació del replanteig (article 237 LCSP)
- Dirigir es obres i supervisar la responsabilitat pels defectes tècnics provocats pel contractista (article 238 LCSP)
- Vetllar per la indemnització del contractista en casos de força major (article 239 LCSP)
- Expedir les certificacions d’obra (article 240 LCSP)
- Promoure i motivar les modificacions de contracte que consideri escaients (article 242 LCSP)
- Promoure i assistir a la recepció de les obres (article 243 LCSP)
- Controlar els possibles vicis ocults (article 244 LCSP)
- Promoure la resolució anticipada del contracte per les causes taxades en la LCSP (articles 245 i 246 LCSP)
- Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres (article 243 LCSP).


1. Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació, sistema de determinació del preu i finançament del contracte

6.1. El Valor Estimat del Contracte (VEC):

El valor estimat del contracte, entès com a despesa màxima estimada, és de 49.577,70€ (quaranta-nou mil cinc-cents setanta-set euros amb setanta cèntims) IVA exclòs. 

El VEC, de conformitat amb els articles 99.2, 101.5 i 116.2 de la LCSP, s’ha calculat de la manera següent:

	Concepte
	Import 

	Base imposable del pressupost base de licitació
	49.577,70 €

	Pròrrogues
	0,00 €

	Supòsits previstos en el PCAP de modificació del contracte
	0,00 €

	Supòsits d’obres complementaries de conformitat amb l’article 168.e) LCSP
	0,00 €

	Total
	[bookmark: _Hlk86946273]49.577,70 €




6.2. Pressupost base de licitació (PBL):

El pressupost base de licitació, entesa com a despesa màxima compromesa, és de 59.989,02 € (cinquanta-nou mil nou-cents vuitanta-nou euros amb dos cèntims), IVA inclòs, dels quals 49.577,70€ (quaranta-nou mil cinc-cents setanta-set euros amb setanta cèntims) corresponen a la base imposable i 10.411,32€ ( deu mil quatre-cents onze euros amb trenta-dos cèntims ) corresponen a l’IVA %.

El pressupost base de licitació, de conformitat amb 100 de la LCSP es desglossa per costos directes i indirectes de la manera següent:

	Costos directes (Salarials / Seguretat Social / vestuari, EPI, vehicles, maquinària...)
	38.654,06 €

	Costos indirectes 
	2.319,24 €

	Pressupost Execució Material (PEM)
	40.973,30 €

	Despeses Generals d'estructura (13% sobre PEM)
	5.326,53 €

	Benefici Industrial (6% sobre PEM)
	2.458,40 €

	Seguretat i Salut (1,50% sobre PEM)
	819,47 €

	Total
	49.577,70 €




Aquests imports comprenen la totalitat del contracte i totes les despeses i costos accessoris exigits per la legislació vigent que resulten d’aplicació, amb els termes de la memòria justificativa que obra en l’expedient.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-ne cap prova d’insuficiència.

6.3. Consignació pressupostària:

S’han complert els tràmits reglamentaris per tal d’assegurar l’existència de crèdit suficient i adequat per al pagament de les obres que són objecte d’aquest contracte.


L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és :

6001-33400-6320000 “Adequació edifici arxiu per activitats socio-culturals”

El projecte pressupostari al qual s’imputa aquesta despesa és: 2023/2/6001/3



1. Durada del contracte, termini d’execució i possibilitat de pròrroga

7.1. Durada del contracte

El contracte serà vigent des de l’endemà de la formalització del contracte en document administratiu fins a la data de devolució de la garantia definitiva.

7.2. Termini d’execució

Les obres s’hauran d’executar en el termini de 2 mesos des de l’endemà de l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de conformitat amb el projecte d’obres.

7.3. Pròrroga del contracte

No escau la pròrroga del contracte, sens perjudici d’eventuals ampliacions del termini d’execució de les obres de conformitat amb l’article 29.3 de la LCSP.

En el supòsit que l’ampliació del termini sigui imputable al contractista s’aplicaran les penalitats previstes en la clàusula 36 d’aquest plec. 


II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

1. Procediment i tramitació de l’expedient d’adjudicació

8.1. Perfil del contractant

L’accés al perfil de contractant de l’Ajuntament, on constarà inserida tota la informació i documentació referents a aquest expedient de contractació, es realitza per internet a través de la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a l’enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicarà de forma agregada sense identificar l’emissor de la consulta en el perfil de contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant.

L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària i de conformitat amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. La presentació d’ofertes es realitzarà igualment per mitjans electrònics a través de l’eina de presentació telemàtica d’ofertes integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació, accessible des de l’adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

Les empreses licitadores podran trobar material de suport sobre com presentar una oferta mitjançant l’eina de presentació telemàtica d’ofertes a la web de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública en les webs següents:
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronicaadministracio/e-Licita/presentacio-telematica-ofertes/

https://www.aoc.cat/portalsuport/licitacions_empreses/idservei/licitacions_empreses/

8.2. Tramitació de l’expedient

L’expedient de contractació de referència es tramitarà de forma ordinària.

8.3. Procediment de licitació

El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat de tramitació sumària previst a l’article 159.6 de la LCSP de manera que qualsevol empresari interessat que compleixi els requisits de capacitat i solvència indicats en aquest plec hi podrà concórrer presentant-hi una proposició per aquest contracte, excloent-se qualsevol mena de negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació en el Perfil de contractant d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’article 135.1 de la LCSP.

La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules, sense excepció o reserva possible.

Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura del sobre per part del departament de contractació i compres.

La presentació de diferents proposicions per empreses vinculades produirà els efectes que reglamentàriament es determinin en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats previst en l’article 149 de la LCSP.

Es consideren empreses vinculades les que es trobin subjectes en algun dels supòsits previstos en l’article 42 del Codi de Comerç.

Les empreses licitadores podran constituir unions d’empresaris, temporalment als efectes, sense que aquesta constitució sigui necessària formalitzar-la en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el contracte al seu favor.

Els empresaris que participin agrupats en unions temporals quedaran obligats solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció d’aquest, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats que es puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia significativa.

A efectes d’aquesta licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies de les empreses que la conformin i la participació de cadascuna (hauran de motivar les raons per les quals es presenten en forma d’UTE i el benefici que això comporta en relació amb la millora de l’execució de l’obra encomanada), així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.

8.4. Us de mitjans electrònics

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

Les empreses que activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament.

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.

8.5. Certificats digitals

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.


1. Selecció d’empreses: Requisits d’aptitud dels licitadors i solvència econòmica, financera, tècnica o professional

9.1. Capacitat

Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb condició d’empreses, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin incurses en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent.

L'activitat dels empresaris ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Sens perjudici, d’allò previst en l’article 140.4 de la LCSP, en virtut de la qual les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i no estar incurs en prohibicions per contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i mantenir-se en el moment de formalització o perfecció del contracte.

Així, podran concórrer en aquest procediment i subscriure aquest contracte les persones naturals i jurídiques legalment constituïdes i habilitades per a l’exercici de l’activitat objecte del contracte, amb plena capacitat d’obrar, sempre que no es trobin incurses en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb l’Administració Pública, previstes en l’article 71 de la LCSP.

Els empresaris acreditaran la seva capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 65 i concordants de  la LCSP  i la clàusula 9.2 d’aquest plec.

El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació temporal d’empresaris constituïda a aquest efecte que s’obligui de forma solidària davant de l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l’article 69 de la LCSP i 24 del RGLCAP.

9.2. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional

De conformitat amb l’article 65 de la LCSP les empreses per poder licitar en aquest contracte han de ser solvents. 

La solvència mínima que s’exigeix és la que es determina per defecte en l’article 11 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

Les empreses estan exemptes d’acreditar-la de conformitat amb l’article 159.6.b) de la LCSP.

No obstant, de conformitat l’informe 21/16, de 27 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat recorda que encara que «el que el legislador tendeixi a facilitar i simplificar la celebració d’aquests contractes», l’article 74.1 de la LCSP estableix que: «Per subscriure contractes amb el sector públic els empresaris han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i financera, i professional o tècnica que determini l’òrgan de contractació».

Per tant, d’una lectura conjunta dels articles 74.1 i 159.6.b) de la LCSP, es pot concloure que si durant la licitació, adjudicació o execució del contracte és tenen dubtes sobre la capacitat o solvència d’alguna empresa, el servei corresponent podrà demanar la seva acreditació.


1. Selecció d’ofertes: Criteris de valoració de les ofertes

L’oferta econòmicament més avantatjosa serà aquella que presenti la millor relació qualitat-preu en base als criteris de valoració següents: 

RESUM PUNTUACIÓ

Criteris de valoració automàtica – màxim 100 punts

1. Oferta econòmica ……………………………………………………………………….fins a  55 punts
2. Reducció termini....................................................................................fins a 45 punts

10.1. Criteris de valoració automàtica

· Preu: 55 Punts.

Es valorarà el percentatge de baixa ofert sobre el pressupost base de licitació IVA exclòs, de conformitat amb la fórmula polinòmica següent:

Fórmula a aplicar:


En què:

Vi= Puntuació atorgada al licitador
Bi= Percentatge de baixa ofert pel licitador
Max(Bs,Bmax)= El valor màxim d’entre els dos indicats 
Bs= Percentatge de baixa significatiu, fixat en un 5%
Bmax= Percentatge de baixa més alt ofert pels licitadors
Vmax= Puntuació màxima a atorgar pel criteri preu

Motivació de l'elecció d’aquest criteri de valoració:
Amb aquest criteri es busca un preu del contracte més baix que el pressupost base de licitació. La fórmula utilitzada garanteix que la millor oferta sempre tingui la màxima puntuació per aquest criteri, també garanteix que dos ofertes amb valors diferents tinguin la mateixa puntuació, i que si un licitador ofereix un preu igual al pressupost base de licitació obtindrà 0 punts.

· Millora del termini d’execució: 45 punts

· Reducció del termini d’execució de les obres (2 mesos) previst en projecte. (35 punts)

Es valorarà 7 punts per reducció de setmana, amb un màxim de 5 setmanes i 35 punts.

· Es valorarà amb un màxim de 10 punts el menor termini per iniciar els treballs des de la data d’aprovació del contracte, incloent en aquest termini la redacció i presentació del corresponent pla de seguretat o estudi d’avaluació de riscos, de conformitat amb la fórmula següent:
                      
Pi= P·(Ti/Tm)

Pi: punts de l’oferta i
P: punts del criteri (10 punts)
Ti: termini per iniciar els treballs de l’oferta 
Tm: termini per iniciar els treballs de la millor oferta


10.2. Ofertes anormalment baixes

En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la del procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 LCSP.

Per a determinar si una oferta té valors anormalment baixos:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 20% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi el criteri següent:
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi el criteri següent:
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’adjudicació avaluable de forma automàtica sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions totals de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions totals.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses (d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el règim d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos més baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal. Procediment en cas de propostes en baixa anormal Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan la Mesa de contractació hagués identificat una o vàries ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les haguessin presentat, donant-los termini suficient per tal que les justifiquin i desglossin raonada i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes. 

En concret, la Mesa de contractació podrà demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als següents valors: 

- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar les obres.
 - La innovació o originalitat de les solucions proposades, per a les obres. 
- El respecte de obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP. 
- O la possible obtenció d’un ajut d’Estat. En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent. 

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de presentació electrònica de pliques, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que son anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent el incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació d’allò que disposa l’article 201 LCSP. S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell de preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es fonamenti en hipòtesis o pràctiques inadequades des de punt de vista tècnic, jurídic o econòmic. En aquells casos que es comprovi que una oferta es anormalment baixa degut a que el licitador ha obtingut una ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició per aquesta única causa si el licitador no pot acreditar que dita ajuda s’ha concedit sense contravenir les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes públiques.

El termini de presentació d’al·legacions és de 5 dies hàbils des de la notificació del requeriment.

La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada per el licitador en termini i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent proposta d’acceptació o de rebuig al òrgan de contractació.

Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada per el licitador i els informes mencionats, estimés que la informació recavada no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats per el licitador i que, per tant, la oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en que han estat classificades d’acord amb l’article 150.1 LCSP.

En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si estan basades en hipòtesis o pràctiques inadequades des de una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat hagués resultat adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà els mecanismes adients per tal de realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte sense que es produeixi cap disminució en la qualitat de les obres contractades.

En cas que l’empresa que quedi amb millor puntuació, sigui una empresa que hagi justificat una ofertes anormalment baixa o presumptament desproporcionada, haurà de completar la garantia definitiva fins al 10% del preu d’adjudicació, en el tràmit de requeriment.


1. Variants, alternatives o ofertes integradores

No escau.


1. Termini de presentació de proposicions

12.1. Termini de presentació

El termini per a la presentació de la documentació exigida de conformitat amb el que preveu la clàusula següent d’aquest plec, serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.

L’anunci en el Perfil del Contractant indicarà la data i l’hora límit de presentació de les proposicions. En tot cas, el termini per presentar ofertes en aquesta licitació finalitzarà a les 13:00:00 hores, de l’endemà del darrer dia de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies.

Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que permeti resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta.

Si les 24 hores darreres del termini per a la presentació d’ofertes s’interromp el servei per causes tècniques o raons operatives de la pròpia plataforma, aquest termini es prorrogarà o, si el termini ja ha vençut, es rehabilitarà per un temps de 24 hores o, en tot cas, com a mínim, pel temps que hagi estat no operatiu, mitjançant la publicació en el perfil de contractant, esmenant-lo, sempre que sigui possible abans de la seva finalització.

Les empreses licitadores poden substituir i/o modificar l’oferta presentada, durant el termini de presentació d’ofertes, mitjançant la presentació d’una segona oferta, que suposarà la retirada de la primera, sempre que l’empresa licitadora així ho hagi advertit expressament i fefaent a l’òrgan de contractació: en cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment de la prohibició de presentació de proposicions simultànies (Art. 139.3 de la LCSP).

Les proposicions extemporànies seran excloses. Les empreses licitadores que no hagin pogut presentar la seva oferta dins de termini per raons tècniques que considerin imputables a la plataforma, als serveis que aquesta integra (registre, validació de signatura...) o a l’eina de presentació electrònica d’ofertes, hauran d’acreditar les causes que han impedit aquesta presentació dins de termini i la mesa o l’òrgan de contractació decidirà el què escaigui.

12.2. Adreça de consultes

Les consultes que es generin en relació a aquesta licitació s’adreçaren per mitjà del perfil del contractant de l’ajuntament de Premià de Mar, i seran degudament contestades i publicades al perfil del contractant de conformitat amb la LCSP. 

1. Documents a presentar pels licitadors, així com la forma i contingut de les proposicions

13.1. Documentació que ha de constar en el sobre únic: Documentació Administrativa

a. Declaració responsable:

Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, el model de la qual  s’adjunta com a annex III a aquest plec.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. 

b. Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals

Declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. Especificant els noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP.

c. Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.

d. Declaració d’absència de conflicte d’interessos

Declaració dels administradors de l’empresa de conformitat amb l’annex V d’aquest PCAP.


13.2. Documentació que ha de constar en el sobre únic: Oferta


• Preu global de l’oferta econòmica amb l’IVA desglossat (en la proposició s’haurà d’indicar com a partida independent, l’import del IVA que hagi de ser repercutit). S’haurà de presentar mitjançant declaració responsable d’un representant legal de l’empresa, amb poders suficients, de conformitat amb el model de l’Annex I d’aquests plecs. Aquesta declaració responsable haurà d’anar acompanyada d’un estudi de costos en què es desglossin tots i cadascun dels conceptes que integren el preu global (costos de personal, costos financers, amortitzacions, despeses generals o d’estructura i el benefici industrial). 

 S’haurà de presentar mitjançant declaració responsable d’un representant legal de l’empresa, amb poders suficients, de conformitat amb el model de l’Annex I d’aquests plecs.

· Altres criteris automàtics de conformitat amb la clàusula 10 del PCAP.


13.3. Conseqüències de la presentació i de la retirada indeguda de la proposició

De conformitat amb l’article 139.1 de la LCSP, les proposicions han d’ajustar-se al contingut dels plecs reguladors d’aquesta contractació i la resta de la documentació que regeix aquesta licitació i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap excepció ni reserva així com l’ autorització a l’ òrgan de contractació per consultar, en el seu cas, les dades recollides en el Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

La retirada indeguda de la proposició en aquest procediment de contractació, quan hi concorri dol, culpa o negligència per part de l’empresari, es considera una infracció que facultarà l’Ajuntament per declarar la concurrència d’una prohibició per contractar d’acord amb l’article 71.2 a) de la LCSP.

La proposició que resulti adjudicatària en aquest procediment, en tots aquells aspectes que siguin presos en consideració en el procés de valoració de les ofertes i que determini l’adjudicació del contracte, serà vinculant per al contractista i el seu compliment es defineix com a obligació essencial del contracte. El seu incompliment o compliment defectuós determinarà l’aplicació del règim de penalitats o de resolució contractual previstos en les clàusules 35, 36 i 41 d’aquest plec, segons l’entitat de cada incompliment.


1. Mode de presentació de les proposicions

Les proposicions (sobre A) s’hauran de presentar electrònicament. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.

L’eina d’oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporaran, numerats, en l’apartat “altra documentació” (part 1 de 2, part 2 de 2).

(En cas que en una licitació es prevegi que l’opció de comprimir o dividir l’arxiu sigui inviable per la mida dels arxius –com per exemple vídeos–, es recomana incloure la previsió següent: “Les empreses licitadores han de seleccionar l’arxiu de més de 25 Mb no partible, sense clicar al botó “xifrar i desar”, i, un cop preparada tota l’oferta normalment, i tenint l’arxiu de més de 25 Mb i no partible seleccionat però no enviat, han de generar el resum que conté totes les empremtes electròniques adjuntes i enviar-lo.

Les empreses han d’aportar l’arxiu en un suport electrònic físic (USB), de manera que l’òrgan de contractació o la mesa podrà comprovar la coincidència de les empremtes electròniques dels documents aportats en aquest suport físic electrònic amb les dels documents seleccionats en l’oferta presentada).

Les empreses licitadores han de signar les ofertes. Quan diverses empreses concorrin agrupades en una unió temporal (UTE), l’oferta haurà d’estar signada per tots els seus integrants. Igualment, hauran de presentar les declaracions responsables sobre la seva capacitat i solvència per separat, en què consti la informació requerida per cada empresa participant. La signatura de l’oferta es durà a terme mitjançant la signatura del resum de l’oferta, que incorpora l’empremta electrònica de la resta de documents que la integren.

La signatura de l’oferta s’esmenarà, si és necessari, previ requeriment per part de l’òrgan de contractació, amb la signatura correcta del resum, que l’empresa licitadora haurà d’haver guardat sense efectuar-hi cap modificació, l’esmena es produirà amb la signatura d’un de nou.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de l’Administració. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques, respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina d’oferta telemàtica. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina d’oferta telemàtica, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.


1. Mesa de contractació

No escau la constitució de la mesa de contractació.

Només es constituirà la mesa de contractació en el supòsit que es constatés que existeix una oferta qualificada com a anormal o alguna incidencia a valorar, la composició de la mesa seria la següent: 

President de la mesa, la cap de la Unitat de Contractació 
Vocal tècnic: l’arquitecte municipal
Vocal tècnic: l’arquitecte tècnic
 Vocal jurídic: el secretari accidental de l’Ajuntament. 
Vocal econòmic: La Interventora accidental municipal 
Secretari de la mesa de contractació, l’administrativa de la Unitat de contractaci


1. Obertura de pliques i classificació de les ofertes

L’acte d’obertura dels sobres no serà públic, atès que es preveu en la licitació que s’han d’utilitzar mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma de licitació electrònica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

16.1. Obertura del sobre Únic

El departament de Contractació i Compres obrirà les ofertes telemàtiques un cop finalitzi el termini de presentació de pliques i remetrà el seu contingut als tècnics municipals que auxiliïn a l’òrgan de contractació, per a la seva valoració i classificació en ordre decreixent.
 


1. Documentació prèvia a l’adjudicació

Pel que fa als certificats, que es llisten a continuació, es generaran d’ofici per part de l’Ajuntament: 

1- Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
2- Un certificat d’estar al corrent amb els deutes de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
3- Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb l’Ajuntament de Premià de Mar.


1. Garanties del contracte

No escau la constitució de garanties de conformitat amb l’article 159.6.f de la LCSP.


1. Adjudicació del contracte

1. Dins del termini dels 5 dies hàbils següents a l’obertura de les proposicions s’efectuarà l’adjudicació del contracte.

2. En l’ofici de notificació de l’acord d’adjudicació, a tots els licitadors, de conformitat amb l’article 151.2 de la LCSP, s’haurà de fer constar la informació següent:

a) En relació als candidats descartats, la exposició resumida de les raons per les quals ha estat descartada la seva candidatura. 

b) En relació als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també de forma resumida, les raons per les quals no s’hagi admès la seva oferta. Sens perjudici d’allò que disposa l’article 133 de la LCSP. 

c) I en tot cas, s’ha de fer constar en l’ofici: la denominació social de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la seva proposició. Sens perjudici d’allò que disposa l’article 133 de la LCSP.

3. L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris de valoració esmentats.

4. Abans de l’adjudicació del contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la seva subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos notificant-ho als candidats o licitadors.

5. Només es podrà renunciar al contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació de l’objecte d’aquest contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per a la seva renúncia.

6. El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment, havent-ne de quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment no impedirà l’inici d’un nou procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte.


1. Notificació i publicació

1. L’adjudicació es notificarà a tots els candidats, d’acord amb les regles i els terminis de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, a través del mitjà de comunicació que hagin indicat a l’efecte, amb indicació de la data en què es formalitzarà el contracte i el detall dels recursos escaients que poden interposar.

2. L’adjudicació del contracte es publicarà al perfil de contractant, simultàniament a la data de registre de sortida de les notificacions als licitadors.


1. Règim de recursos

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


1. Perfeccionament i formalització del contracte

1. El contracte es formalitzarà amb la signatura de l’acceptació de la notificació de l’acord d’adjudicació, de conformitat amb l’article 159.6.g i la disposició addicional 15a de la LCSP.

També es publicarà el contracte en el perfil del contractant, conjuntament amb les ofertes rebudes i l’informe de valoració d’aquestes que seran accessibles de forma oberta per mitjans electrònics.

2. Quan el contracte no es formalitzi per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva d’un import no superior al 3 % del pressupost base de licitació (IVA exclòs) establert per al contracte.


III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. Inici del contracte, lloc de realització i actuacions preparatòries

23.1 Inici del contracte i lloc de realització

La vigència del contracte es produeix l’endemà de la formalització del contracte en document administratiu.

Els treballs s’hauran d’executar en l’emplaçament identificat en el projecte d’obres i en el termini fixat i ofert per l’adjudicatari.

23.2. Programa de treball, aprovació del pla de seguretat i salut laboral i obertura del centre de treball

1. L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treball per a que sigui aprovat pel responsable del contracte. Aquest programa haurà de presentar-se en el termini màxim de 15 dies naturals des de la formalització del contracte i desenvoluparà aquell que consta en el projecte d’obres, que en cap cas, podrà modificar cap de les condicions contractuals. A la vista d’aquest el responsable del contracte resoldrà sobre la seva aplicació, incorporant-se al contracte.
2. En el termini de 15 dies naturals des de la formalització del contracte el contractista presentarà a l’òrgan de contractació el pla de seguretat i salut en el treball, que haurà de ser informat pel coordinador de seguretat i salut laboral en el termini de 5 dies naturals sobre la idoneïtat la seva aprovació.

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball serà de 25 dies naturals des de la signatura del contracte. Si, per incomplir el contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior, no fos possible començar les obres al rebre autorització per a l’inici de les mateixes, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.

3. De conformitat amb l’article 19 del Reial decret 1627/1997. de 24 de octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció i la Ordre TIN/1071/20210, de 27 d’abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en els centres de treball, l’empresa contractista haurà de comunicar l’obertura del centre de treball abans de l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig.

23.3 Acta de comprovació del replanteig

 De conformitat amb l’article 237 de la LCSP, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la signatura del contracte, el director facultatiu de les obres en presència del contractista, efectuarà la comprovació del replanteig efectuat prèviament a la licitació, expenent-se l’acta del resultat que serà signada per ambdues parts, remetent-se un còpia de la mateixa al departament de Contractació i compres de l’Ajuntament. 

Si no consten efectuades totes les actuacions previstes en aquesta clàusula s’haurà d’acordar la suspensió de l’inici de les obres, imposant les penalitats corresponents al contractista si la demora és imputable a aquest.

23.4 Pla d’autocompliment de les obligacions contingudes en l’article 201 de la LCSP

El contractista abans de l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig haurà de presentar un pla en el que s’expliquin les mesures que adoptarà l’empresa per garantir que en l’execució del contracte com complirà les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.

L’incompliment de les obligacions referides en el primer paràgraf i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, dona lloc a la imposició de les penalitats.

23.5 Pla de neteja

El contractista està obligat a presentar un pla de neteja, abans de l’inici de les obres i en aquest pla s’avaluarà la possible incidència sobre la via pública, les mesures a adoptar i, en qualsevol cas, es tindran en compte les prescripcions següents:

a) Protegir les obres mitjançant la col·locació d’elements adequats al seu voltant, de manera que s’impedeixi la disseminació de deixalles i materials fora de l’estricta zona afectada pels esmentats treballs.
b) Les superfícies immediates als treballs per l’obertura de rases, canalitzacions i connexions realitzades a la via pública hauran de mantenir-se sempre netes.
c) Els materials de subministrament, així com els residus, es dipositaran a l’interior de l’obra. Si calgués dipositar-los a la via pública, s’exigirà l’autorització municipal i es farà en un recipient adequat, però mai en contacte directe amb el terra.
d) Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les obres de qualsevol vehicle susceptible d’embrutar la via pública, el personal responsable de les operacions i, subsidiàriament, els titulars dels establiments i les obres, procediran a la neteja de la via pública i dels elements d’aquesta que haguessin embrutat, així com la retirada dels materials caiguts o dipositats.
e) Totes les operacions pròpies del desenvolupament de les obres com pastar, xerrancar, etc., s’efectuaran a l’interior de l’obra o a l’interior de la zona delimitada de la via pública degudament autoritzada. Queda totalment prohibida la utilització de la resta d’espais públics per portar a terme aquests treballs.
f) És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que resulti afectada per la realització d’obres.

1. Director facultatiu, coordinador de seguretat i salut laboral, llibre d’obres i llibre de subcontractació

L’Ajuntament designarà un facultatiu Director de l’obra amb titulació adient i suficient, i un coordinador de seguretat i salut laboral els quals seran a més representants d’aquest davant el contractista.

La direcció de l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament les obres a executar, es durà a terme per persona que reuneixi els requisits establerts a l’article 13.2.a) de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

Les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte i execució de les obres es consignaran per la direcció facultativa al Llibre d’Ordres i Assistència.

El Llibre d’obra serà lliurat al contractista amb anterioritat a la data de comprovació del replanteig ajustant-se al que disposa la al Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables a la contractació d’obres i instal·lacions en aquest municipi.

D’acord amb l’article 8 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, haurà de dipositar-se en la obra el Llibre de Subcontractació. El contractista haurà de complir allò que disposa l’article 13 i següents i Annex III del Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

El contractista, assabentat del Director designat per a la direcció de les obres, comunicarà a aquest, en el termini de set dies naturals, la persona designada com a Delegat d’Obres, que haurà de ser un tècnic amb titulació universitària, amb experiència acreditada en obres de similar naturalesa a les que són objecte d’aquest contracte.


1. Principis ètics i regles de conducta

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual.

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública.

3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
i) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats “offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries amb les administracions tributàries de l’Estat, de Catalunya o de l’Ajuntament de Premià de Mar.
j) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats que utilitzin instruments tributaris considerats com a competència fiscal lesiva per la OCDE.
k) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el seu cas i d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.


1. Drets i obligacions de les parts de caràcter general per a la prestació de les obres objecte d’aquest contracte.

1. Les condicions a què haurà de subjectar-se l'execució del contracte, així com els drets i obligacions de les parts al respecte, són els que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, les següents:

El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules incloses en aquest plec, al projecte d’obres, a les clàusules administratives generals aprovades (en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública) i d’acord amb les instruccions que per la seva interpretació doni al contractista l'Ajuntament, a través del responsable del contracte.

2. El contractista haurà d’adscriure per a l’execució de les obres objecte d’aquest contracte tots els mitjans materials i personals a què es refereix el projecte d’obres i als quals es va comprometre amb la declaració responsable d’adscripció de mitjans i/o subcontractació que va presentar amb la seva proposició o aquells altres que amb caràcter superior hagi ofert amb la seva proposició de conformitat amb els criteris de valoració de les ofertes establerts en la clàusula 10 d’aquest plec.

Seran obligatòries per al contractista les millores d’execució que ofereixi en el procés de selecció, d’acord amb la regulació específica del mateix i que s’hagin pres en consideració en la valoració de la seva oferta.


El contractista té l’obligació d’adscriure en l’execució del contracte les millores que hagi especificat en la seva proposició. El seu incompliment serà causa de penalització o de resolució del contracte, de conformitat amb allò establert a les clàusules 35, 36 i 41 d’aquest plec.

3. Durant l’execució del contracte i durant el període de garantia el contractista respondrà de la qualitat de les obres executades i haurà d’esmenar o reparar les deficiències que se’n derivin, a requeriment municipal i segons les instruccions del responsable del contracte, dins del termini que se li atorgarà a l’efecte en funció de l’entitat de les deficiències a esmenar o reparar.

4. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i obres realitzades, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

5. El contractista no podrà subcontractar, cedir o traspassar els drets i obligacions que se’n deriven d’ aquest contracte, sense autorització expressa i per escrit de l’ Ajuntament, la qual s’ atorgarà si concorren les condicions legals necessàries i tenint en compte les característiques que ofereixi el contractista.

6. El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a l’execució de les obres haurà d’observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, l’Ajuntament advertirà el contractista i aquest haurà de substituir-la en el termini més breu possible.

7. El contractista assumeix la responsabilitat civil i les obligacions fiscals i d’ordre social que es derivin del compliment o incompliment d’aquest contracte i de les prestacions desenvolupades.

8. El contracte s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari i aquest únicament tindrà dret al restabliment de l’equilibri econòmic del contracte en els casos de modificació i de força major, en els termes i amb els procediments previstos legalment. En tot cas, a l’expedient haurà de quedar acreditat que, prèviament o simultàniament al succés, l’adjudicatari va adoptar les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i d’evitar o pal·liar, si això fos possible, els danys produïts.

9. Els desperfectes o trencaments en l’espai públic on es treballa o que s’ocupa s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de l’obra i els tècnics municipals.


1. Condicions especials d’execució

Tenen la consideració de condicions especials d’execució d’aquest contracte:

1. El compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.

A tal efecte, l’empresa contractista, en el termini d’un mes des de la formalització del contracte, haurà de presentar al responsable del contracte un pla de compliment de les obligacions contingudes en aquesta normativa.

2. A més, s’estableix com a condició especial d’execució d’aquest contracte, de conformitat amb el que preveu l’article 202.1 de la LCSP la següent:

a) De caràcter mediambiental:

- La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, amb la finalitat de contribuir  al compliment dels objectius que estableix l’article 88 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.
- El manteniment o millora dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per l’execució del contracte.
- Una gestió més sostenible de l’aigua.
- El fomento de l’ús de les energies renovables.
- La promoció del reciclat de productes i l’ús d’envasos reutilitzables.
- L’impuls del subministrament de productes a granel i la producció ecològica.

b) De caràcter socials:

- Fer efectius els drets reconeguts en la Convenció de les Nacions Unides sobre els 	drets de les persones amb discapacitat.
-  Promoure l’ocupació de persones amb especials dificultats d’inserció en el mercat laboral, en  particular de les persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social a través d’Empreses d’Inserció.
- Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat de treball de l’àmbit de l’objecte del contracte, afavorint l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes en el treball.
- Afavorir la major participació de la dona en el mercat laboral i la conciliació del treball i la vida familiar.
- Combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta a les dones i el de llarga duració.
- Afavorir la formació en el lloc de treball.
- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
- Mesures per a prevenir la sinistralitat laboral.
- Garantir el respecte als drets laborals bàsics en tota la cadena de producció mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions fonamentals de l’Organització Internacional del Treball, incloses aquelles consideracions que busquin afavorir als petits productors de països en desenvolupament, amb els què es mantinguin relacions comercials que els hi siguin favorables tals com el pagament d’un preu mínim i una prima als productors o una major transparència i traçabilitat de tota la cadena comercial.

L’empresari que resulti adjudicatari d’aquest contracte restarà obligat a complir durant la vigència de l’esmentat contracte.

Són obligacions del contracte essencials del contracte:

- Adscriure els mitjans personals i materials als qual s’ha compromès l’empresa contractista de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP.
- Executar les prestacions objecte de l’oferta del contractista de conformitat amb l’article 122.3 de la LCSP.
- El compliment de les condicions especials d’execució de conformitat amb l’article 202.3 de la LCSP.

L’incompliment de les quals comportarà la resolució anticipada del contracte de conformitat amb l’article 211.1.f) de la LCSP.

1. Obligacions de les parts d’ordre laboral, social i de prevenció de riscos

1. Correspon a la corporació vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per aquesta raó, exercirà les facultats d’inspecció i vigilància en l’execució del contracte per part del contractista. L’exercici d’aquestes facultats s’efectuarà pels funcionaris o personal que designi la corporació i el contractista haurà de posar a la seva disposició els elements necessaris per tal que la puguin complir.

En especial, aquestes facultats d’inspecció i vigilància comprendran:

a) El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a plena satisfacció de l’Ajuntament.
A tal efecte, previ a l’inici de l’execució de les obres, el contractista vindrà obligat especificar nominalment les persones concretes que executaran l’obra i a acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a l’Ajuntament i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.
b) El compliment per part del contractista de les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, mediambiental, laboral, de seguretat social, d’integració social de les persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva de dones i homes, així com la normativa pròpia i específica del sector que reguli l’objecte del contracte i acreditar-ne l’esmentat compliment a requeriment municipal.
c) L’obligació del contractista, a requeriment de l’Ajuntament, d’informar del funcionament de l’obra.
d) L’adopció per part del contractista de totes les mesures necessàries per evitar la contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte.
e) L’obligació del contractista de la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per l’Ajuntament.
f) L’Ajuntament podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions.
L'incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal designat per ell no implicaran cap responsabilitat per a l’Ajuntament.
g) El compliment  estricte per part del contractista i durant tota la vigència del contracte de les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent, en relació amb els seus treballadors.

En relació amb el desenvolupament de l’activitat contractada, si han de concórrer en el mateix  espai o equipament, treballadors municipals i/o treballadors d’altres empreses, serà d’aplicació el previst al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de coordinació d’activitats empresarials. Amb caràcter previ a l’inici dels treballs es portaran a terme les accions i es lliurarà la documentació que l’Ajuntament determini segons el procediment intern aprovat a l’efecte.

2. Per al correcte exercici de les facultats de la corporació l’empresa contractista haurà de presentar al responsable del contracte la documentació següent:

a) A l’inici del contracte i sempre que es produeixi alguna modificació al respecte:  Declaració jurada de la relació del personal adscrit a la realització de l’objecte del contracte i les seves condicions contractuals, incloent el seu horari.
b) Mensualment, informe de seguiment i avaluació del funcionament del servei i els  butlletins de cotització a la Seguretat Social de l’empresa, on hi consti el pagament i tots els treballadors adscrits a la realització de l’objecte del contracte.

Tot el personal que executi les prestacions objecte d’aquest contracte dependrà únicament de qui en resulti adjudicatari del contracte sense que entre aquest, o el seu subcontractista, si és el cas, i l’Ajuntament existeixi cap vincle de dependència funcional ni laboral. A tal efecte, previ a l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari vindrà obligat a especificar les persones concretes que executaran les prestacions així com també a acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social.

Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació de personal així com també aquelles actuacions que suposin un major cost i/o un increment d’efectius, s’hauran de comunicar prèviament per escrit al responsable del contracte, per tal que aquest n’estimi la seva conformitat i ho autoritzi.

De la mateixa manera haurà de procedir el contractista per a comunicar les jubilacions i/o baixes definitives del personal que es produeixin en el decurs de la vigència d’aquest contracte, amb una antelació mínima de dos mesos abans de fer-les efectives, per tal que el responsable del contracte n’ estimi la seva conformitat.

Per al cas d’incompliment del règim de comunicació d’ aquestes modificacions, s’estarà al règim de penalitzacions que estableix la clàusula 36 d’aquest plec.


1. Obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal, confidencialitat de les dades de l’obra i transparència

28.1. Dades de caràcter personal facilitades al contractista

L’objecte d’aquest contracte no requereix el tractament de dades de caràcter personal responsabilitat de l’Ajuntament de Premià de Mar. No obstant, per la prestació de les obres descrites en el present contracte, el contractista si ha d’accedir als locals de treball de l’Ajuntament de Premià de Mar, on es troben els fitxers i sistemes d’informació que contenen les dades de caràcter personal dels que l’Ajuntament de Premià de Mar aquest és Responsable del tractament.
 
En cas de que, per error o accident,  si un empleat de l’empresa contractista tingués accés a les dades personals esmentades, aquesta haurà d’informar el més aviat possible a l’Ajuntament de Premià de Mar.
 
L’empresa contractista s’obliga a comunicar a tots els empleats assignats al present contracte la seva obligació de guardar secret professional i notificar qualsevol accés indegut a dades de caràcter personal que es produeixi. El contractista serà en qualsevol cas responsable de les possibles infraccions que poguessin derivar-se de l’ús d’aquestes dades per part dels seus empleats.

28.2.  Informació confidencial proporcionada pel contractista

Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació, i a la informació que s’ha de donar al candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les seves ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.

Per una part, la informació que se vulgui mantenir secreta ha de versar sobre fets, circumstàncies o operacions que guardin connexió directe amb l’activitat econòmica pròpia de l’empresa. Por altre banda, s’ha de tractar d’una informació que no tingui caràcter públic, és a dir, que no sigui ja àmpliament coneguda o no resulti fàcilment accessible per a les persones pertanyents als cercles en què normalment s’utilitzi aquest tipus d’informació. En tercer terme, hi ha d’haver una voluntat subjectiva de mantenir allunyada del coneixement públic la informació en qüestió. I, finalment, atès que no és suficient amb la concurrència d’aquest element subjectiu, també és necessària l’existència d’un legítim interès objectiu en mantenir secreta la informació de què es tracti. Interès objectiu que ha de tenir naturalesa econòmica, i que s’haurà d’identificar quan la revelació de la informació reforci la competitivitat dels competidores de l’empresa titular del secret, debiliti la posició d’aquesta en el mercat o li causi un dany econòmic al fer accessible als competidors coneixements exclusius de caràcter tècnic o comercial.


1. Obligacions del contractista de caire lingüístic

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista han d’emprar, com a mínim, el català en els documents, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte de l’obra en català. A aquest efecte, el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el personal de l’Ajuntament, ha de tenir un coneixement suficient per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en llengua catalana.

En particular, els documents i informes que s’obtinguin com a resultat de la realització de les obres s’han de lliurar en català, d’acord amb els terminis establerts en aquest plec i en el projecte d’obres.

En tot cas, l’empresa contractista queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.


1. Assegurances

Per prendre part en aquest procediment s’ exigeix el compromís de subscripció d’ una pòlissa d’ assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’ aquest contracte - per a cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització de les obres que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, per un import mínim del pressupost base de licitació, IVA inclòs.

El licitador que resulti proposat com adjudicatari haurà de presentar dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, còpia legitimada o confrontada de la pòlissa, de les condicions particulars i generals que regulin l’esmentada assegurança així com també del rebut acreditatiu del pagament de la prima.

La cobertura de la pòlissa d’assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici del contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada total del contracte, inclosa la seva pròrroga, cas d’acordar-se aquesta.


1. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial

En tots aquells supòsits que l’execució del contracte impliqui la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les dependències de l’Ajuntament, serà d’aplicació el previst al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de coordinació d’activitats empresarials.

El contractista en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del contracte en funció del risc que comporta i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, haurà de presentar al responsable del contracte la planificació preventiva duta a terme, la documentació que l’Ajuntament determini segons el procediment intern aprovat a l’efecte i la documentació acreditativa del compliment del deure d’informació i formació als treballadors  implicats en els treballs d’execució del contracte en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial.

Aquesta planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos.

Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents activitats desenvolupades a les dependències de l’Ajuntament i l’adequació entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els medis de coordinació següents:

a) L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Ajuntament i el contractista.
b) La realització de reunions periòdiques entre l’Ajuntament i el contractista.
c) Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de l’Ajuntament i del contractista o, en el seu defecte, amb els delegats de prevenció.
d) La impartició d’instruccions.
e) L’establiment conjunt de procediments, protocols d’actuació o mesures específiques de prevenció dels riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de l’Ajuntament i del contractista. La presència al centre de treball dels recursos preventius de l’Ajuntament i del contractista.
f) La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats preventives.


1. Despeses a càrrec del contractista

L’empresa contractista serà l’encarregada de portar a terme les obres definides en el projecte, seguint en tot moment la normativa vigent, les directrius de la direcció facultativa i les que puguin derivar-se, quan s’escaigui, de la companyia FECSA-ENDESA, la qual haurà de donar la seva conformitat abans de la recepció final de les obres.

També es farà càrrec de les despeses següents:

· Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops que sigui necessari.
· Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.
· Els elements auxiliars necessaris durant les obres.
· Despeses derivades del control de qualitat (fins al 1% del pressupost de licitació).
· La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball.
· L’oferta de l’empresa s’entendrà que inclou totes les mesures de Seguretat i Salut, de tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) necessàries per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les edificacions de l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i modificació tantes vegades com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser objecte de reclamació.
· La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris, tant amb cales com amb aparells tipus georadar.
· El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no podrà ser objecte de reclamació posterior.
· Mesures de seguretat i protecció de la salut, incloses les mesures extraordinàries que siguin necessàries per la protecció contra el COVID-19.
· 

1. Règim de pagament del preu

1. La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment la certificació que comprendrà l’obra executada durant aquest període de temps. Aquesta certificació s’ha d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin de conformitat amb l’article 240 de la LCSP.

L'obra certificada vindrà, respecte al projecte, amb la reducció corresponent a la baixa, si s'hagués produït.

A proposta de la direcció tècnica i informe dels Serveis tècnics municipals, podran autoritzar-se per resolució expressa, abonaments a compte per operacions preparatòries realitzades per a les obres, com ara instal·lacions, abassegament de materials o equips de maquinària pesant adscrits a l'obra, en la forma i garanties que determina la normativa.

El pagament per l’import de la certificació mensual que ha emès el director de l’obra a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i de conformitat amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb la normativa reguladora de la facturació electrònica, aquesta administració acceptarà la recepció de factures que compleixin amb els requeriments següents:

• L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es garantirà mitjançant signatura electrònica.

• El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a www.facturae.es, ajustant-se el format de signatura electrònica a l’especificació XML-Advanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 101 903.

• El lliurament de les factures s’efectuarà a través del servei e.FACT, bé utilitzant la bústia de lliurament de factures accessible des de la seu electrònica d’aquesta administració, amb adreça electrònica https://www.seu.cat/consorciaoc, o bé a través de les plataformes de facturació electrònica adherides al servei e.FACT que trobareu detallades a l’adreça electrònica
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS2/Relacions-amb-laciutadania/ e.FACT-Empreses

Les factures hauran de ser presentades en un termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de facturació. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària lliurarà electrònicament en la data de facturació, l’arxiu electrònic en el termes i format que es defineix en aquesta clàusula.

2. El responsable del contracte haurà de manifestar la seva conformitat a la factura si el servei s’ha prestat correctament i l’import és correcte, o efectuarà un informe d’incompliments del contracte per part del contractista i efectuarà proposta de quina part de l’import d’aquesta s’haurà de descomptar en concepte de penalitats.


1. Revisió de preus

No escau.


1. Terminis i penalitats per mora en l’execució

L’adjudicatari estarà obligat al compliment del termini total fixat en el contracte per a la realització de la prestació, així com dels terminis parcials que, en el seu cas, s’haguessin establert en l’oferta del licitador.

La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.


1. Altres penalitzacions per incompliment del contracte

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:

A.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
B.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
C.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada pel contractista.
D.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
E.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
F.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al contractista.
G.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de contractació, de la unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservança.
H. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en l’execució del contracte.
I.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
J.- El incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
K.- El incompliment molt greu de les  obligacions relatives a la subcontractació, si escau, de conformitat amb l’article 217.3 de la LCSP.
L.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com de les seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia d’aquest.
M.- No comunicar les dades de subrogació de personal, si escau, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP, amb una data d’antelació de 6 mesos a la finalització del contracte.
N.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte.

Pel que fa a les condicions especials d’execució, de conformitat amb l’article 201 de la LCSP, serà causa d’imposició de penalitats:

A.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
B.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i responsables de cada treball.
C.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit l’obra que hagi d’executar les obres.
D.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal depenent de l’adjudicatari.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA exclòs. 
- Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA exclòs.
- Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA exclòs.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no poden superar el 50% del preu d’adjudicació.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des hàbils, per a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista conforme a l’article 194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la garantia definitiva.


1. Danys causats com a conseqüència de l’execució del contracte

1. El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu o dels seus subcontractistes o d’una organització deficient dels treballs objecte d’ aquest contracte.

2. El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o reparar les propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los en les seves condicions anteriors o compensant-los adequadament, d’acord amb la legislació vigent.

3. El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva causa immediata i directa en una ordre especifica de l’Ajuntament comunicada per escrit.


1. Modificació del contracte


El contracte  es podrà modificar el contracte de conformitat amb l’article 205 i següents de la LCSP.


1. Cessió i subcontractació

1. El contractista podrà cedir el drets i obligacions dimanants del contracte a un tercer.

2. El contractista podrà subcontractar amb terceres persones la realització de les obres objecte d’aquest contracte, previ el compliment dels requisits establerts en l'article 215 i següents de la LCSP i normativa concordant. Per a que el contractista pugui cedir els seus drets i obligacions a tercers, s’hauran de complir els requisits següents:

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Aquesta autorització s’atorgarà sempre que es donin els requisits previstos en les lletres següents. El termini per a la notificació de la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos meses, transcorregut el qual s’haurà d’entendre atorgada per silenci administratiu.

b) Que el cedent tingui executat com a mínim un 20% de l’import del contracte. No serà d’aplicació aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se el contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o s’hagi donat coneixement al jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per a arribar a un acord de refinançament, o per a obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació concursal.

c) Que el cessionari tingui capacitat per a contractar amb l’Administració i la solvència que resulti exigible en funció de la fase d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de contractar.

d) Que la cessió es formalitzi, entre el contractista y el cessionari, en escriptura pública.

El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Amb els termes previstos en l’article 217.1 de la LCSP, el contractista resta obligat a aportar, a requeriment de l’ajuntament, la relació detallada dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació així com també el justificant del compliment dels pagaments a aquells una vegada finalitzada la prestació de què es tracti, dintres dels terminis de pagament legalment establerts en l’article 216 LCSP i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal, de manera que aquest darrer serà responsable davant l’Ajuntament de la total execució del contracte.

Quan el subcontractista o subministrador exerciti contra el contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l’abonament de les factures, l’òrgan de contractació retindrà provisionalment la garantia definitiva la qual no es podrà retornar fins al moment en què el contractista acrediti la íntegra satisfacció dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi fi al litigi.

3. Abans de procedir a la subcontractació, el contractista haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l’Ajuntament, a través del responsable del contracte, la intenció de realitzar la subcontractació, indicant la prestació a subcontractar, la identitat del subcontractista i l’acreditació de la seva aptitud per executar-la. Aquesta comunicació s’ haurà d’ efectuar també quan les subcontractacions que proposi realitzar no s’ ajustin a les que hagués indicat en la seva oferta en la fase de licitació del contracte

La subcontractació haurà de ser autoritzada expressament i per escrit per aquest Ajuntament.

4. Davant l’incompliment de les regles establertes legalment i en els apartats anteriors per al desenvolupament de la subcontractació, l’Ajuntament podrà imposar al contractista una penalització de conformitat amb la clàusula 36 d’aquests plecs.


1. Recepció de les obres i període de garantia

Pel que fa a la recepció de les obres, s’estarà al que disposa l’article 243 de la LCSP.

En el moment de la recepció de les obres es comprovarà, en particular, el compliment pel contractista de les següents obligacions:

1.- Neteja final de les obres, havent el contractista de restituir a la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per aquestes.
2.- El compliment no defectuós del contracte.
3.- El compliment dels criteris d’adjudicació.
4.- El compliment de les condicions d’execució
5.- El compliment de la clàusula 40 d’aquests plecs en matèria de subcontractació.

Juntament amb la petició de la recepció de les obres s’haurà de lliurar a l’òrgan de contractació la gravació en format DVD dels interiors de la xarxa de clavegueram construïda, si escau, i en tot cas, l’“as-buit” del projecte que contindrà la documentació següent:

•	Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades
•	Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.
•	Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats
•	Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.
•	Legalització de les instal·lacions realitzades (enllumenat públic, gas, electricitat, etc).

El termini de garantia serà de sis de mesos en el cas que l’adjudicatari sigui una PIME o d’un any en la resta de supòsits, a comptar des de l’endemà de l’expedició de l’acta de recepció. Transcorregut aquest termini sense objeccions per part de l’Ajuntament s’acordarà la devolució de la garantia definitiva.

Si l’obra es malmet amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de 15 anys des de la recepció.

Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.


1. Resolució del contracte i efectes

1.Seran causes de resolució d’aquest contracte les establertes a l’article 211 de la LCSP així com també l’incompliment de la condició especial d’execució a què es refereix el darrer apartat de la clàusula 26 d’aquest plec, tot això de conformitat amb el que preveu l’article 202.3 de la LCSP.

2.La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista, mitjançant un expedient contradictori amb la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora, en cas de formular-se oposició per part del contractista.

3.L’ aplicació i els efectes de la resolució es regiran pel que disposen els articles 212 i concordants de la LCSP.


1. Interpretació del contracte i jurisdicció competent

1. Queda reservada a l’Ajuntament de Premià de Mar la facultat d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes que sorgeixin del seu compliment. Els acords adoptats seran immediatament executius i posaran fi a la via administrativa.

2. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en qualsevol de les fases de preparació, adjudicació, execució i extinció d’aquest contracte se sotmetran a la resolució de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu corresponent al terme municipal de Premià de Mar.


1. Domicili a efectes de notificacions

Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb aquest expedient serà el que figuri en el contracte corresponent.


Annex I	Proposició econòmica.

En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a la contractació de LES OBRES D’ADEQUACIÓ PARCIAL DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MIQUEL MORAGAS NÚMERO 12 DE PREMIÀ DE MAR , es compromet a portar-la a terme amb subjecció al projecte d’obres i del plec de Clàusules Administratives Particulars per la quantitat de ……….……………….. euros, dels quals …………euros corresponen a la base imposable o preu total de la contractació i …………euros a l’IVA acreditat per la prestació durant el període executiu, sense comptar possibles pròrrogues. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres), desglossat d'acord amb el quadre següent:

	Client
	Import per al període executiu del contracte

	
	Base Imposable
	IVA
	Total

	Ajuntament de Premià de Mar
	€
	€
	€



Això representa una baixa del ............%, respecte al pressupost tipus de licitació.

Aquesta declaració responsable va acompanyada d’un estudi de costos en què es desglossen tots i cadascun dels conceptes que integren el preu global (costos de personal, costos financers, amortitzacions, despeses generals o d’estructura i el benefici industrial). També inclou un desglossament, per preus unitaris, de totes les tasques incloses en el contracte.

Altres criteris automàtics:

Reducció de termini d’execució de les obres:

	Assenyalar número de setmanes de reducció
	




Reducció de termini per iniciar els treballs 

	Assenyalar dies de reducció en l’inici dels treballs
	




Assabentat/da així mateix de ...

(Lloc, data i signatura del licitador).


Annex II Model de compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació

En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en representació de l'empresa/entitat ______________, segons poders notarials suficients, amb CIF ______________ i domicili a ___________________,

DIU:

Que, per al cas de resultar adjudicatari de les OBRES DE   contingudes en el projecte d’obres regulador d’aquest contracte, es compromet a adscriure-hi els mitjans següents, que li resultaran vinculants en l’execució del contracte:

- [Indicar mitjans materials i personals exigits com a mínims]

Així mateix, en els mateixos termes vinculants, per a l’execució del contracte durà a terme les subcontractacions següents:

- [... indicar la prestació a subcontractar, l’import, el nom o perfil empresarial del subcontractista i acompanyar l’acreditació de la seva aptitud per executar la prestació]

- [...indicar la prestació a subcontractar, l’import, el nom o perfil empresarial del subcontractista i acompanyar l’acreditació de la seva aptitud per executar la prestació]
- [...]

 [Lloc i data]
[signatura del licitador/representant i segell de l'empresa]"


ANNEX III Declaració responsable

En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en representació de l'empresa/entitat ______________, segons poders poder notarials suficients, amb CIF ______________ i domicili a ___________________,

DIU:

Que l’empresa té personalitat jurídica i capacitat d’obrar per poder ser adjudicatari d’aquest contracte.

Així mateix disposa de la solvència econòmica, tècnica i financera mínima exigible per poder executar aquest contracte, en cas de resultar adjudicatari, i que es compromet a acreditar-la en cas de ser requerit per l’òrgan de contractació.

Finalment, declaro que l’empresa no incorre en cap de les causes de prohibició per a contractar, previstes en l’article 71 de la LCSP,  amb l’Ajuntament de Premià de Mar.

Les dades a efectes de notificacions electròniques són les següents:

Correu electrònic:
Número de telèfon mòbil: 

[Lloc i data]
[signatura del licitador/representant i segell de l’empresa]"


ANNEX IV Declaració de confidencialitat de les dades contingudes en la plica

En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en representació de l'empresa/entitat ______________, segons poders notarials suficients, amb CIF ______________ i domicili a ___________________,

DIU:

L’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç de l’Organització Mundial del Comerç (ADPIC), subscrit pel regne d’Espanya a Marrakech el 15 d’abril de 1994, en el seu article 39.2 estableix que: «Les persones físiques i jurídiques tindran la possibilitat d’impedir que la informació que estigui legítimament sota el seu control es divulgui a tercers o sigui adquirida o utilitzada per terceres sense el seu consentiment de manera contraria als usos comercials honestos, en la mesura en què aquesta informació:

a) sigui secreta en el sentit de que no sigui, com a cos o en la configuració i reunió precises dels seus components, generalment coneguda ni fàcilment accessible per a persones introduïdes en els cercles en què normalment s'utilitza el tipus d’informació en qüestió; i

b) tingui un valor comercial per ser secreta; i

c) hagi estat objecte de mesures raonables, en les circumstàncies, per a mantenir-la secreta, preses per la persona que legítimament la controla».

És a dir, que a més:

a) Aquests coneixements o informacions s’han d’obtenir de manera empírica per l’empresa com a resultat del seu saber fer o know how, han de tenir valor empresarial, ja sigui real o potencial – en el sentit de posseir interès i/o valor econòmic- pel fet de mantenir-los en secret oferint un avantatge competitiu al seu propietari.

b) Per a que pugui ser protegible, el coneixement o la informació ha de de ser secret, és a dir, que només sigui conegut per un número limitat de persones i no ser deduïble per experts del sector mitjançant observació o enginyeria inversa.

c) De conformitat amb les dues condicions anteriors, la informació o coneixement que es pretén protegir ha de ser objecte de mesures raonables i específiques per a mantenir-los en secret; mesures que han de ser adoptades pel propi titular d’aquella informació o coneixement, i no per terceres persones.

La informació següent de la plica compleix tots i cadascun dels requisits anteriors i per tant estan protegits pel deure de confidencialitat:

· 
· 
· 
[Lloc i data]
[signatura del licitador/representant i segell de l’empresa]"
Annex V DACI

Expedient: 
Contracte:

[bookmark: Unnamed16][bookmark: Unnamed17][bookmark: Unnamed18][bookmark: Unnamed19][bookmark: Unnamed20]En /Na      , DNI      , com a representant legal de l'empresa      , amb NIF      , i domicili fiscal a      , a fi de garantir els principis d'objectivitat, imparcialitat, transparència i integritat en el procediment de contractació/subvenció/gestió, control o pagament a dalt referenciat, el sotasignant, com a contractista/subcontractista/beneficiari DECLARO estar informat/da del següent:

Primer.
1. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

2. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment “les autoritats i el personal al servei de les administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent”, sent aquestes:
a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la
resolució del qual pogués influir; ser administrador d’una societat o entitat
interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de
consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat fins al segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones
esmentades a l'apartat anterior.
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

Segon.
Que, de conformitat amb el que disposa, no es troba/n incurs/s en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès de les indicades en els instruments d'autoregulació establerts per aquest Ajuntament, i que no concorre a la seva persona o persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar al procediment de licitació/concessió.


Tercer.
Que es compromet/n a posar en coneixement de l’òrgan de contractació/comissió d’avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès o causa d’abstenció que doni o pogués donar lloc al dit escenari.


Quart.
Que qui subscriu aquesta declaració és plenament conscient que una declaració de conflicte d'interès que es demostri que sigui falsa, comportarà les conseqüències administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.







[bookmark: Unnamed21]Signatura      
[bookmark: Unnamed22]Càrrec      
[bookmark: Unnamed23]En qualitat de       ( contractista, subcontractista o beneficiari)
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