MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

- Objecte del contracte

Serveis per desenvolupar un projecte pilot per provar una solució tecnològica per monitoritzar la ramaderia a les pastures de muntanya amb collars geolocalitzadors de cobertura terrestre i satelꞏlital.

La solució tecnològica desenvolupada ha d’abastar tots els serveis, tecnologies i equipaments necessaris per dur a terme el projecte pilot objecte d’aquest contracte. Es busca desenvolupar una solució tecnològica interactiva que permeti a les explotacions ramaderes tinguin un millor control del bestiar a les zones de pastura d’alta muntanya durant l’estiu en zones on l’accessibilitat és complexa i la cobertura és limitada o inexistent.

El projecte es desenvolupa en 4 fases que finalitzen amb unes fites. Per a cada fase i per tant per a cada fita es preveuen diferents tasques per tal d’aconseguir les fites establertes. A continuació s’indiquen les fases, tasques i fites:

| Fase 1: Definició de l'àmbit d'actuació i disseny funcional de la solució. |  |
| --- | --- |
| Tasca 1.1. | Identificació de l'àmbit d'actuació. |
| Tasca 1.2. | Corroboració de les necessitats i mancances en cobertura de la zona d’estudi. |
| Tasca 1.3. | Disseny del visualitzador. |
| Fita 1: | Lliurament de l’informe d’estudi de cobertura, el disseny funcional i la proposta visualitzador. |
| Fase 2: Implementació de la prova de concepte. |  |
| Tasca 2.1 | Sensorització del bestiar. |
| Tasca 2.2 | Desplegament de les antenes. |
| Tasca 2.3 | Desenvolupament i posada en marxa del visualitzador. |
| Fita 2: | Implementació de la solució desenvolupada |
| Fase 3: Monitorització dels actius i manteniment. |  |
| Tasca 3.1 | Realització d’ajust correctius i millores, en cas de necessitat, en les antenes, collars i el visualitzador de dades. |
| Fita 3: | Execució de la solució d’acord amb les necessitats del projecte |
| Fase 4: Avaluació final del projecte i projecció de futur. |  |
| Tasca 4.1 | Avaluació dels resultats obtinguts pel projecte. |
| Tasca 4.2 | Anàlisi de què suposaria portar-ho a servei productiu. |
| Fita 4: | Informe i valoració final |

Codi CPV: 73100000-3 Serveis de recerca i desenvolupament experimental

- Naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte

En el marc de l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (d’ara endavant, RIS3CAT), el Departament d’Economia i Hisenda impulsa el Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030 (d’ara endavant, el Programa), en col·laboració amb els departaments de la Presidència; de Territori; d’Empresa i Treball; d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; d’Educació; d’Interior; de Justícia, Drets i Memòria, i de Recerca i Universitats.

Aquest contracte s’emmarca en aquest Programa, que promou la compra pública d’innovació com a instrument de transformació de l’Administració pública i de suport a empreses innovadores de base tecnològica. El Programa té set grans objectius:

- Promoure la compra pública com a eina estratègica de transformació de l’Administració pública.

- Introduir innovacions a l’Administració per millorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics.

- Impulsar la innovació tecnològica orientada a reptes a partir de la demanda pública.

- Promoure la innovació col·laborativa entre administracions públiques i empreses innovadores de base tecnològica.

- Donar suport i obrir nous mercats a empreses innovadores de base tecnològica (empreses emergents).

- Capacitar l’Administració en compra pública d’innovació.

- Capacitar l’Administració en avaluació d’impacte.

Amb la primera edició del Programa, la Generalitat de Catalunya finança fins a 21 solucions tecnològiques innovadores per abordar reptes amb cofinançament del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2021-2027. Aquestes solucions, que s’implementaran en fase de prova, han de millorar processos o serveis i, en la mesura que sigui possible, han de  tenir impacte en la societat (les persones, les empreses i el territori).

L’objecte dels contractes és desenvolupar solucions tecnològiques, que no estan disponibles al mercat, i adaptar-les a les necessitats de la Generalitat de Catalunya. Els reptes de la primera edició del Programa s’han presentat públicament i les empreses han pogut participar en la consulta pública del mercat i explicar les seves propostes a les unitats promotores dels reptes.

El Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Hisenda i la el Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya (en endavant, DGIEDE) en el marc per a la celebració d’una contractació conjunta del Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030, formalitzat en data 20 de juny de 2022, estableix el règim jurídic del procediment de contractació conjunta que aplica a aquest contracte (regulada en l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic).

Mitjançant el Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 258/2022, de 24 d'octubre, de modificació del Decret 184/2022, de 10 d'octubre, s'ha establert l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i se n'ha modificat la denominació d'altres, entre ells el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

Atenent aquests decrets, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori desapareix i les seves competències, en el marc del Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030, s’atribueixen a la Direcció General d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria (DGIEDE), del Departament d’Empresa i Treball.

Concretament, el repte que aplica a aquest contracte és el següent:

- Tecnologia satèl·lit per al seguiment del bestiar en zones de muntanya

impulsat per la DGIEDE en col·laboració amb el Servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (d’ara endavant, el DACC) i la Fundació I2Cat (d’ara endavant, I2CAT)

Aquest contracte promogut per DGIEDE s’emmarca dins les seves competències, destacant entre d’elles:

- Promoure les polítiques d'innovació i transformació digital pel desenvolupament de la societat digital avançada i integrada.

- Fomentar la recerca i la innovació referents a les tecnologies digitals avançades.

- Coordinar i articular l'adopció de polítiques públiques que reflecteixin normativament els nous models de negoci que es recolzen en les plataformes tecnològiques col·laboratives, sens perjudici de les competències que tinguin atribuïdes els departaments sobre els diferents àmbits acceptats.

A Catalunya, la ramaderia amb pastures en zones de muntanya és una activitat important. Els ramaders tenen la necessitat d’una solució que faciliti el seguiment global del bestiar en tota la geografia, independentment del tipus de proveïdor de la tecnologia.

Els objectius del projecte són els següents:

- Poder fer el seguiment de bestiar en zones que actualment no tenen cobertura terrestre o punts amb cobertura deficient, a través d’enllaços satel·litaris. Les zones a cobrir són la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà, en concret la Vall Fosca.

- Disposar d’una plataforma digital (visualitzador, d’ara endavant) que permeti el seguiment de bestiar a Catalunya, independentment del proveïdor amb què s’hagi treballat o de si l’enllaç de dades és terrestre o satel·litari.

Aquest servei haurà de permetre el seguiment del bestiar en zones de mitjana i alta muntanya, on la cobertura es veu severament reduïda i les xarxes de comunicació terrestre fallen en abastir-la.

Amb aquest contracte es vol desenvolupar un projecte pilot per provar una solució tecnològica que permeti el seguiment de bestiar i la monitorització del seu estat de salut i comportament en zones que actualment no tenen cobertura terrestre o punts amb cobertura deficient, a través d’enllaços satel·litals. Les zones a cobrir són Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça; es prioritzaran les zones que actualment no tenen cobertura.

Tanmateix, es busca disposar d’una plataforma software (d’ara endavant, ‘visualitzador’) que permeti el seguiment de bestiar, independentment del proveïdor a qui s’hagin adquirit els collars per seguiment de bestiar o de si l’enllaç de dades és terrestre o satel·lital.

- Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és 165.289,26 €, IVA exclòs

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada

- Import licitació

El pressupost màxim de licitació és 165.289,26 €, IVA exclòs (amb el 21% d’IVA, 200.000,00 euros), d’acord amb el que estableix el Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030.

Aquest pressupost es desglossa de la següent manera:

|  | Import sense IVA | Import amb IVA |
| --- | --- | --- |
| Pressupost màxim de licitació | 165.289,26 € | 200.000,00 € |
| - Exercici 2024 | 123.966,94 € | 150.000,00 € |
| - Exercici 2025 | 41.322,32 € | 50.000,00 € |

El pressupost de licitació no és objecte de minoració ni està inclòs com a criteri d’adjudicació valorable, per la qual cosa serà coincident amb l’import d’adjudicació.

Tot i així, les empreses licitadores hauran d’aportar una estimació dels costos que conformen les seves propostes, amb detall de les partides, conceptes.

- Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte/ Responsable del contracte

La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte, es duran a terme per un comitè de seguiment del projecte, format per les persones següents:

- El/La coordinador/a de l’estratègia NewSpace de Catalunya, de la DGIEDE, que n’exercirà la presidència

- El/La responsable de l’oficina tècnica a la Fundació i2CAT.

- Un/a tècnic/a del Servei de Flora i Fauna del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

- El/la cap de l’Àrea d’Estratègia Econòmica o un/a tècnic/a designat/da per la Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus, del Departament d’Economia i Hisenda.

- La persona de l’empresa adjudicatària que exerceixi les tasques de direcció del projecte.

- Una altra persona de l’equip de l’empresa, designada per l’anterior.

El comitè de seguiment del projecte haurà de reunir-se periòdicament per fer el seguiment i valoració de l’execució del projecte. El calendari de reunions es fixarà, en coordinació amb l’empresa adjudicatària, a l’inici del projecte. La persona que exerceixi la presidència del comitè estendrà acta de cada reunió.

En aquest expedient es designa com a responsable del contracte al/a la cap de l’Àrea d’Estratègia Econòmica.

- Justificació, en el seu cas, de no dividir en lots l’objecte

D’acord amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP, aquest expedient de contractació no contempla divisió en lots, atès que les tasques a realitzar estan estretament vinculades entre elles i formen part d’un projecte coordinat per les unitats promotores. La no divisió en lots facilita el seguiment tècnic del treball per part de les unitats promotores, proporciona una coherència global al projecte i assegura una millor coordinació de les tasques previstes.

La divisió en lots i, per tant, l’execució del contracte per part de diferents empreses licitadores impossibilitaria el correcte seguiment i execució de les tasques previstes en el contracte. La realització independent de les tasques descrites dificultaria la correcta execució tècnica dels treballs escrits.

- Informe d’insuficiència de mitjans

La Generalitat de Catalunya no disposa de mitjans humans ni tècnics per realitzar aquesta tipología de serveis.

- Elecció del procediment de contractació a seguir

Procediment obert, en base al valor estimat del contracte

Compra pública d’innovació