MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

- Objecte del contracte

Serveis per desenvolupar i provar en fase pilot una solució tecnològica per a la gestió del reg en parcelꞏles de fruiters mitjançant la monitorització del contingut volumètric d’aigua al sòl i els volums d’aigua de reg a través de la connectivitat, terrestre i satelꞏlital, amb programadors de reg mitjançant IdC.

La solució tecnològica desenvolupada ha d’abastar tots els serveis, tecnologies i condicionaments necessaris per dur a terme el projecte pilot objecte d’aquest contracte.

El projecte es desenvolupa en 4 fases que finalitzen amb unes fites. Per a cada fase i per tant per a cada fita es preveuen diferents tasques per tal d’aconseguir les fites establertes.

A continuació es mostren les fases, tasques i fites.

| Fase 1: Selecció de parcel·les i instal·lació dels sensors, els equips captadors de dades (‘loggers’) i la connectivitat terrestre i satel·lital |  |
| --- | --- |
| Tasca 1.1 | Selecció de les parcel·les a instrumentar entre les descrites a la Taula 1 del Plec de Prescripcions Tècniques, junt amb l’equip de treball de les unitats promotores. |
| Tasca 1.2 | Identificació de les ubicacions precises dins les parcel·les seleccionades i la sensorització a utilitzar, junt amb l’equip de treball de les unitats promotores. |
| Tasca 1.3 | Instal·lació dels sensors i dels equips captadors de dades (‘loggers’), tant els que tinguin connectivitat terrestre com els que disposin de connectivitat satel·lital. |
| Tasca 1.4 | Test de connectivitat de tots els equips captadors de dades i dels sensors. |
|  | Fita 1. Llista de parcel·les seleccionades i les ubicacions precises. Sensors i captadors de dades instal·lats, amb connectivitat adequada |
| Fase 2: Integració de les dades obtingudes en una plataforma web |  |
| Tasca 2.1 | Model d’integració de les dades obtingudes a través del canal terrestre i satel·lital en una plataforma web. (La plataforma web de recollida i consulta de dades pot ser una plataforma ja existent pròpia de la empresa licitadora). |
| Tasca 2.2 | Desenvolupament i/o accés a la plataforma de recollida i consulta de dades. L'accés i consulta de dades de la plataforma serà a través d’accés web i una API REST que es posarà a disposició de les unitats promotores. Es proveirà accés a un nombre mínim de 5 usuaris de la unitats promotores. |
| Tasca 2.3 | Sessió de formació sobre l’ús de la plataforma web de recollida i consulta de dades a un màxim de 10 usuaris de les unitats promotores. |
|  | Fita 2. Dades integrades en una plataforma web, amb accés i formació per als usuaris i personal de les unitats promotores |
| Fase 3: Desplegament de la solució desenvolupada |  |
| Tasca 3.1. | Tasques de manteniment dels sensors i equips captadors de dades utilitzats en la prova pilot (si s’escau, inclou la substitució de peces, restitució i instal·lació en la mateixa parcel·la) durant l’execució de la prova pilot. |
| Tasca 3.2 | Manteniment de la plataforma web on s’integren les dades durant l’execució de la prova pilot. |
|  | Fita 3. Solució pilot implementada |
| Fase 4: Avaluació final del projecte i projecció de futur |  |
| Tasca 4.1 | Avaluació dels resultats obtinguts pel projecte. |
| Tasca 4.2 | Anàlisi de què suposaria portar-ho a servei productiu. |
|  | Fita 4. Informe final dels resultats obtinguts i valoració final |

Codi CPV: 72212461-8 - Serveis de desenvolupament de software analític o científic

- Naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte

En el marc de l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (d’ara endavant, RIS3CAT), el Departament d’Economia i Hisenda impulsa el Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030 (d’ara endavant, el Programa), en col·laboració amb els departaments de la Presidència; de Territori; d’Empresa i Treball; d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; d’Educació; d’Interior; de Justícia, Drets i Memòria, i de Recerca i Universitats.

Aquest contracte s’emmarca en aquest Programa, que promou la compra pública d’innovació com a instrument de transformació de l’Administració pública i de suport a empreses innovadores de base tecnològica. El Programa té set grans objectius:

- Promoure la compra pública com a eina estratègica de transformació de l’Administració pública.

- Introduir innovacions a l’Administració per millorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics.

- Impulsar la innovació tecnològica orientada a reptes a partir de la demanda pública.

- Promoure la innovació col·laborativa entre administracions públiques i empreses innovadores de base tecnològica.

- Donar suport i obrir nous mercats a empreses innovadores de base tecnològica (empreses emergents).

- Capacitar l’Administració en compra pública d’innovació.

- Capacitar l’Administració en avaluació d’impacte.

Amb la primera edició del Programa, la Generalitat de Catalunya finança fins a 21 solucions tecnològiques innovadores per abordar reptes amb cofinançament del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2021-2027. Aquestes solucions, que s’implementaran en fase de prova, han de millorar processos o serveis i, en la mesura que sigui possible, han de  tenir impacte en la societat (les persones, les empreses i el territori).

L’objecte dels contractes és desenvolupar solucions tecnològiques, que no estan disponibles al mercat, i adaptar-les a les necessitats de la Generalitat de Catalunya. Els reptes de la primera edició del Programa s’han presentat públicament i les empreses han pogut participar en la consulta pública del mercat i explicar les seves propostes a les unitats promotores dels reptes.

El Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Hisenda i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya el marc per a la celebració d’una contractació conjunta del Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030, formalitzat en data 20 de juny de 2022, estableix el règim jurídic del procediment de contractació conjunta que aplica a aquest contracte (regulada en l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic).

Mitjançant el Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 258/2022, de 24 d'octubre, de modificació del Decret 184/2022, de 10 d'octubre, s'ha establert l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i se n'ha modificat la denominació d'altres, entre ells el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

Atenent aquests decrets, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori desapareix i les seves competències, en el marc del Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030, s’atribueixen a la Direcció General d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria (DGIEDE), del Departament d’Empresa i Treball.

Concretament, el repte que aplica a aquest contracte és el següent:

- Internet de les coses aplicada al reg per l'estalvi d'aigua,

impulsat per la DGIEDE en col·laboració amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (d’ara endavant, l’IRTA) i la Fundació I2Cat (d’ara endavant, I2CAT)

Aquest contracte s’emmarca dins les competències de la DGIEDE, destacant entre d’elles:

- Promoure les polítiques d'innovació i transformació digital pel desenvolupament de la societat digital avançada i integrada.

- Fomentar la recerca i la innovació referents a les tecnologies digitals avançades.

- Coordinar i articular l'adopció de polítiques públiques que reflecteixin normativament els nous models de negoci que es recolzen en les plataformes tecnològiques col·laboratives, sens perjudici de les competències que tinguin atribuïdes els departaments sobre els diferents àmbits acceptats.

La digitalització de l’agricultura a partir de la sensòrica de la internet de les coses (IdC), la intel·ligència artificial i les imatges i la informació recollides per drons i satèl·lits, permet optimitzar l’ús de recursos crítics com l’energia o l’aigua, amb impactes positius en el canvi climàtic, el medi ambient i l’agricultura.

L'agricultura de precisió està cada cop més estesa entre els productors catalans, però costa que arribi a tots els territoris i a tots els productors, especialment ens zones amb poca connectivitat. La connectivitat per satèl·lit obre noves possibilitats per a la digitalització de la gestió dels conreus a tots els territoris de Catalunya.

Els objectius del projecte són els següents:

- Obtenció de dades vinculades a l’estat dels camps de conreus per a la presa de decisions sobre el terreny enfocades a l’optimització del reg.

- Control en remot dels controladors de reg, per a una gestió més àgil i acurada del reg.

El projecte pilot serà la base per dissenyar plans d’acció per reduir el consum d'aigua en els camps i incrementar la productivitat, gràcies a una millor gestió.

Amb aquest contracte es vol desenvolupar un projecte pilot per provar una solució tecnològica que utilitzi la tecnologia IdC per a la monitorització del contingut volumètric d’aigua al sòl a diferents profunditats i el volum de reg utilitzat per a una determinada parcel·la utilitzant connectivitat terrestre i al mateix temps connectivitat satel·lital en algunes parcel·les. Aquestes dades seran utilitzades per la unitat promotora per a la gestió del reg de les parcel·les incloses en aquesta proposta.

- Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és 165.289,26 €, IVA exclòs

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada

- Import licitació

El pressupost màxim de licitació és 165.289,26 €, IVA exclòs (amb el 21% d’IVA, 200.000,00 euros), d’acord amb el que estableix el Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030.

Aquest pressupost es desglossa de la següent manera:

|  | Import sense IVA | Import amb IVA |
| --- | --- | --- |
| Pressupost màxim de licitació | 165.289,26 € | 200.000,00 € |
| - Exercici 2024 | 123.966,94 € | 150.000,00 € |
| - Exercici 2025 | 41.322,32 € | 50.000,00 € |

El pressupost de licitació no és objecte de minoració ni està inclòs com a criteri d’adjudicació valorable, per la qual cosa serà coincident amb l’import d’adjudicació.

Tot i així, les empreses licitadores hauran d’aportar una estimació dels costos que conformen les seves propostes, amb detall de les partides, conceptes.

- Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte/ Responsable del contracte

La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte, es duran a terme per un comitè de seguiment del projecte, format per les persones següents:

- El/La coordinador/a de l’estratègia NewSpace de Catalunya, de la DGIEDE, que n’exercirà la presidència

- El/La responsable de l’oficina tècnica a l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.

- El/La persona responsable del pilot a l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries.

- El/la cap de l’Àrea d’Estratègia Econòmica o un/a tècnic/a designat/da per la Secretaria.

- La persona que exerceixi les tasques de direcció del projecte, a l’empresa adjudicatària

- Altra persona de l’equip de l’empresa, designada per l’anterior.

El comitè de seguiment del projecte haurà de reunir-se periòdicament per fer el seguiment i valoració de l’execució del projecte. El calendari de reunions es fixarà, en coordinació amb l’empresa adjudicatària, a l’inici del projecte. La persona que exerceixi la presidència del comitè estendrà acta de cada reunió.

En aquest expedient es designa com a responsable del contracte al/a la cap de l’Àrea d’Estratègia Econòmica.

- Justificació, en el seu cas, de no dividir en lots l’objecte

D’acord amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP, aquest expedient de contractació no contempla divisió en lots, atès que les tasques a realitzar estan estretament vinculades entre elles i formen part d’un projecte coordinat per les unitats promotores. La no divisió en lots facilita el seguiment tècnic del treball per part de les unitats promotores, proporciona una coherència global al projecte i assegura una millor coordinació de les tasques previstes.

La divisió en lots i, per tant, l’execució del contracte per part de diferents empreses licitadores impossibilitaria el correcte seguiment i execució de les tasques previstes en el contracte. La realització independent de les tasques descrites dificultaria la correcta execució tècnica dels treballs escrits.

- Informe d’insuficiència de mitjans

La Generalitat de Catalunya no disposa de mitjans humans ni tècnics per realitzar aquesta tipología de serveis.

- Elecció del procediment de contractació a seguir

Procediment obert, en base al valor estimat del contracte

Compra pública d’innovació