### QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte del contracte: Redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic i d'execució, i l'encàrrec de la direcció d'obres de l'adequació i rehabilitació de l'immoble del Palau Requesens, ubicat al carrer del Bisbe Caçador, 3, de Barcelona mitjançant concurs de projectes.

La codificació de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és 71000000-8.

B. Dades econòmiques del contracte:

-  El sistema per a la determinació del preu serà a tant alçat.

- El preu màxim per prestar aquest servei és de 722.550,52 € IVA inclòs d’acord amb la distribució per anualitats següent:

- El valor estimat del contracte és de 731.579,03 €: inclou la possibilitat de modificar el contracte per un import màxim del 20% per modificació del projecte executiu i corresponent ampliació del termini d’execució i per les compensacions econòmiques aplicables per un import total de 15.000,00 € IVA exclòs i d’acord amb la distribució següent:

- En la segona ronda de licitació: a les  2 propostes desenvolupades finalistes no guanyadores per un import total de 7.000,00 € IVA exclòs cadascuna (art.183.4 LCSP).

- Pagament per assistència a les reunions del jurat dels 2 membres del COAC per un import de 500,00 € IVA exclòs cadascú.

- La dotació necessària per a satisfer el pagament d'aquesta contractació anirà amb càrrec a la partida pressupostària CU0200D/610000100/1210/0000 del pressupost previst per 2024 i supeditat a la condició suspensiva d’existència de crèdit suficient i adequat en els exercicis pressupostaris 2025, 2026 i 2027 i a l’acord d’aprovació de despesa pluriennal de data 24.04.2024.

- Divisió en lots: No. D’acord amb l’informe del Servei d’Obres de la Direcció de Serveis del Departament de Cultura i atès que l’objecte contractual és un element constructiu resultat d’un projecte d’obres que preveu executar-lo de forma unitària, raó per la qual no es pot dividir en lots. La seva divisió en lots dificulta la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic atès que implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions i això es pot veure impossibilitat per la seva divisió en lots i execució realitzada per una pluralitat de contractistes diferents (art.99.3 b) LCSP).

C. Garantia provisional: No prevista.

D. Solvència econòmica i financera / solvència tècnica: La solvència requerida s’estableix a l’annex II del present plec de clàusules.

E. Termini d'execució: El termini d’execució dels treballs s’estableix de manera provisional en 23 mesos d’acord amb la distribució següent:

REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS:

Termini per al lliurament dels treballs: 7 mesos, a partir de la data de la signatura del contracte per ambdues parts.

- Lliurament avantprojecte: 1 mesos a partir de la signatura del contracte.

- Lliurament projecte bàsic: 2 mesos a partir de la finalització de la revisió per tercers de l’avantprojecte.

- Lliurament projecte executiu maqueta: 3 mesos a partir del lliurament del projecte bàsic.

- Lliurament projecte executiu definitiu: 1 mes a partir de les revisions, per part del departament, del projecte executiu maqueta.

DIRECCIÓ D’OBRA:

Termini d’execució de la direcció d’obra: serà el termini previst d’execució de les obres que definirà el projecte que s’encarregarà. S’estima orientativament al voltant dels 16 mesos.

El termini de garantia serà de 24 mesos, a partir de la data de l’acta de recepció de les obres, per garantir la correcta execució de l’obra. Un cop transcorregut aquest termini de garantia sense objeccions per part de la unitat proposant del contracte es procedirà d’ofici al retorn de la garantia definitiva dipositada.

F. Solucions alternatives o variants: No s’admeten variants o alternatives dels licitadors envers les condicions o termes d'execució de l'objecte del contracte. Si un licitador presenta variants en la seva proposició, cap d’elles serà tinguda en compte en la valoració i per tant s’exclourà de la licitació.

G. Cessió: En els termes previstos per l'art.214 LCSP.

H. Subcontractació: En els termes previstos pels articles 215 a 217 LCSP.

I. Garantia definitiva: És el 5% de l’import d’adjudicació (I.V.A. exclòs).

J. Pagament del preu: Es realitzarà el pagament per factures parcials, que serà a raó d’una factura per cada entrega documental durant la redacció del projecte i una vegada fet a revisió pels tècnics del Servei d’Obres del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i a una factura mensual durant l’execució d’obres. El pagament es farà segons els següents conceptes, a proporció segons la oferta presentada per la empresa adjudicatària (% per cada concepte respecte al preu final d’adjudicació):

El pagament de la totalitat dels serveis es realitzarà un cop finalitzats els treballs i els tècnics del Servei d’Obres del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya n’hagin donat la conformitat. La presentació de les factures haurà de ser obligatòriament electrònica, hauran de portar el codi de contracte (CU-2024-738) i s’hauran d’introduir en la bústia d’entrada d’aquestes factures electròniques en la Generalitat de Catalunya (https: //efact.eacat.cat/bustia/). La facturació que s'hagi d’emetre en format electrònic s'enviarà a través de la plataforma eFact donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic i a l'Acord de Govern 151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya. Les factures han d’incorporar les dades bàsiques obligatòries establertes al RD1692/2012, s’han de signar amb una signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació en el camp Filereference, ja que si no ho fan els registres comptables de la Generalitat de Catalunya rebutjaran automàticament la factura. El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament d'Economia i Hisenda, a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (Consulta de l'estat de factures i pagaments de document), a partir de l'endemà del registre de la factura.

Informació codis DIR3:

Unitat Tramitadora: A09006115 DIRECCIÓ DE SERVEIS

La Rambla, 8, (Palau Marc) 08002 Barcelona ESP.

Òrgan gestor: A09002974 DEPARTAMENT DE CULTURA

La Rambla, 8, (Palau Marc) 08002 Barcelona ESP.

Oficina Comptable: A09018876 INTERVENCIÓ GENERAL

Rambla Catalunya 19-21 08007 Barcelona ESP.

K. Revisió de preus: Ateses les característiques del contracte, no es preveu la revisió de preus.

- L. Modificació del contracte:

S’ha previst una modificació durant la prestació del serveis contractats d’un màxim de 20% del preu del contracte (iva exclòs), en aplicació de l’article 204 de la LCSP. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte són les següents:

- El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès.

- Derivades de la necessitat de segregar el projecte en documents independents per la seva validació tècnica i tramitació administrativa.

- Derivades de la necessitat de redactar el projecte en àmbits o fases diferenciats per permetre la licitació de les obres de forma segregada, sempre i quan s'hagi lliurat un document.

- Derivades de la necessitat de resoldre incidències generades per l’execució del projecte i que facin necessàries actuacions fora del propi àmbit del projecte o que generin ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte, però que siguin totalment necessàries per a la posada en funcionament de l’actuació objecte del projecte.

- Derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de seguretat, tècniques o per actualització de normativa aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

- Derivades de canvis o modificacions en instal·lacions a sol·licitud de l’operador i/o promotor o per modificacions de tecnologia.

- Derivades de canvis o ajustos en la solució constructiva o estructural o canvis de criteris tècnics a sol·licitud de l’operador i/o promotor i/o autoritats i que no siguin deguts a errors o omissions en el projecte, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol document total o parcial en qualsevol fase del projecte o una vegada tramitat per a la seva aprovació.

- Derivades de la necessitat d'incrementar l'àmbit de l'actuació sol·licitat per l’operador i/o promotor i/o autoritats, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol document total o parcial en qualsevol fase del projecte o una vegada tramitat per a la seva aprovació.

- Derivades de l’ampliació del termini d’execució de l’obra superior a un 20% de la durada establerta al Projecte Executiu, sempre que la desviació del termini sigui superior a 3 mesos i el retard no sigui imputable a l’adjudicatari.

- Tanmateix a banda dels supòsits descrits anteriorment, un cop perfeccionat el contracte, només es podran introduir modificacions quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les causes previstes en l’art.205 LCSP. Aquestes modificacions no podran alterar les condicions essencials del contracte i s’han de limitar a introduir les variacions estrictament indispensables. Es considera que s’alteren les condicions essencials en els casos previstos a l’art.205.2 c) LCSP.

M. Tramitació: La tramitació d’aquest expedient és l’ordinària d’acord amb l’art.116 LCSP. S’adjudicarà per les normes aplicables als concursos de projectes (arts.183 a 187 LCSP) amb intervenció de jurat, subjecte a la regularització harmonitzada, en dos fases. La segona fase serà  tramitada mitjançant negociat sense publicitat.

La primera fase de licitació, oberta a tothom, es publicarà en el  perfil del contractant (PSCP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública) i Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). La segona fase es regirà per anunci restringit en el perfil del contractant convidant a presentar oferta als 3 finalistes resultants de la primera fase de licitació mitjançant negociat sense publicitat (art.18 Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura).

La presentació de propostes serà mitjançant sobre digital d’acord amb la DA 15.3 LCSP en les 2 rondes previstes.

La pàgina web on hi ha la informació relativa a aquesta licitació és la següent:

https://contractaciopublica.cat/

Serà obligatori que els licitadors es donin d'alta a l'apartat "Subscriure’s” que consta en la publicació en el perfil del contractant de la documentació de l'expedient de contractació.

N. Criteris de valoració: D’acord amb les previsions de l’art.145.4 LCSP, es troben recollits a l’annex III del present plec de clàusules i són els següents:

PRIMERA RONDA DE LICITACIÓ:

Criteris de valoració de proposta tècnica de la idea inicial (sobre B) amb un màxim de 100 punts. Es tindran en compte els següents criteris de valoració, ordenats per ordre decreixent i ponderats:

- Compliment del programa i qualitat funcional de la proposta, fins a 40 punts.

- Qualitat arquitectònica de la proposta, fins a 40 punts

- Sostenibilitat de la proposta mediambientalment i energèticament, fins a 20 punts.

En la primera ronda es seleccionarà a un màxim de tres (3) licitadors/res que participaran en la segona ronda i definitiva.

SEGONA RONDA DE LICITACIÓ:

1.Criteris de valoració del desenvolupament de la proposta tècnica (sobre C) amb un màxim de 80 punts. Es tindran en compte els següents criteris de valoració, ordenats per ordre decreixent i ponderats:

1. En relació al compliment del programa i qualitat funcional de la proposta, fins a 20 punts.

2. En relació en la qualitat arquitectònica i patrimonial de la proposta, fins a 20 punts.

3. En relació a les fases de la execució de l’obra i la seva simultaneïtat, fins a 20 punts.

4. En relació a la sostenibilitat de la proposta mediambientalment i energèticament, fins a 10

punts.

5. En relació als criteris de manteniment, fins a 5 punts.

6. En relació a la millora de l’equip professional, fins a 5 punts.

2.Criteris de valoració automàtica (sobre D) amb un màxim de 20 punts, relacionats a continuació:

- Oferta econòmica: fins a 5 punts.

- Reducció del termini d’execució: fins a 5 punts.

- Experiència en projectes d’espais amb els usos del programa funcional: fins a 10 punts.

El licitador/a seleccionat en aquesta segona ronda serà el proposat com adjudicatari del contracte.

O. Visita obligatòria per a preparar oferta: Per tal de facilitar la realització de l’oferta a presentar per les empreses licitadores i l’adequació d’aquesta al sol·licitat per la unitat contractant, les empreses licitadores hauran de visitar obligatòriament l’edifici objecte d'aquesta proposta de contractació.

Les empreses licitadores, com a màxim 7 dies naturals abans de la data màxima d’entrega de la proposta de licitació, hauran d'adreçar la seva petició per correu electrònic a l’adreça del Servei d’Obres obres.cultura@gencat.cat indicant aquestes informacions:

- Raó social i el NIF de la empresa que es presenta, si en disposa. Si es presenta com una UTE, s’ha d’indicar que es presenta com tal i els noms de totes les empreses.

- Nom, cognoms i DNI de les persones que hi assistiran a la visita (màxim dues persones per empresa o UTE).

El Servei d’Obres enviarà un correu de resposta mitjançant el qual es concretarà data i hora per visitar l’edifici objecte de la intervenció. La visita es realitzarà com a màxim 5 dies naturals abans de que finalitzi el termini d’entrega de la proposta per part dels licitadors. No s’admetran peticions de visita fora del termini establert, així com tampoc es repetirà cap visita, sinó que únicament se’n realitzarà una d’acord amb el calendari establert.

El Departament expedirà, un cop realitzada la visita, un certificat acreditatiu de la mateixa, certificat que s'incorporà a la documentació de l'expedient. Els licitadors hauran d’incloure aquest certificat en el contingut del sobre A. En cas de no incloure’l, es produirà l’exclusió automàtica del licitador.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE la Redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic i d'execució, i l'encàrrec de la direcció d'obres de l'adequació i rehabilitació de l'immoble del Palau Requesens, ubicat al carrer del Bisbe Caçador, 3, de Barcelona mitjançant concurs de projectes

Primera.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte és el que s’estableix a l’apartat A del quadre de característiques del contracte.

Aquest plec de clàusules, així com les prescripcions tècniques, revestiran caràcter contractual, per la qual cosa hauran d’ésser signats, en prova de conformitat, per l’adjudicatari en el mateix acte de la formalització del contracte.

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.

b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP).

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic en tot allò ni modificat ni derogat per les disposicions anteriors (d’ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò ni modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de las administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya;  i Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’administració digital.

f) Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

g) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

h) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

i) Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.

j) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

- El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

- Segona.- TRAMITACIÓ I ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS

Les dades de la tramitació es troben recollides a l’apartat M del quadre de característiques.

D’acord amb les previsions establertes per les disposicions addicionals 15 a 17 LCSP; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat, i pel Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’administració digital; el conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre les empreses licitadores i contractistes i l’administració contractant, es realitzaran preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.

Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat (https://contractaciopublica.cat).

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.

Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.

Certificats digitals:

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.

Tal com estableix l’article 22 d’aquesta mateix Reglament, la Comissió posa a disposició del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de confiança de cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats a admetre.

Llista:

https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tlmp.xml

https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml

Eina de consulta:

http://tlbrowser.tsl.website/tools/

Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, l’empresa ha d’indicar una adreça de correu electrònic individualitzada (no s’admeten correus genèrics de l’estil info@....) –i, addicionalment, un número de telèfon mòbil– on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar les persones autoritzades a accedir a les notificacions. Un cop l’empresa rebi el correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada, mitjançant l’enllaç que se li enviarà a aquest efecte.

Tercera.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

El sistema per a la determinació del preu serà a tant alçat.

Les dades es troben recollides a l’apartat B del quadre de característiques.

- Quarta.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

Les dades es troben recollides a l’apartat B del quadre de característiques.

Cinquena.- GARANTIA PROVISIONAL i DEFINITIVA

Les dades es troben recollides als apartats C i I del quadre de característiques.

Sisena.- CAPACITAT PER CONTRACTAR

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71  LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 LCSP; que acreditin la solvència que es requereixi i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients per executar correctament el contracte.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres corresponents o la presentació de les certificacions que s’indiquen en l’annex 1 RGLCAP (article 67 LCSP). Així mateix, han d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica, d’acord amb el que disposen els articles 87 i 90 LCSP, segons s’indica en l’annex II.

Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant un informe de la missió diplomàtica permanent o de l’oficina consular d’Espanya del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local, en l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte (10 RGLCAP). A més, han de complir els requisits establerts en l’article 68 LCSP.

L’Administració pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant l’Administració i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.

Setena.- ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA

Les dades es troben recollides a l’annex II PCAP.

- Vuitena.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS I CRITERIS DE VALORACIÓ

Consideracions generals:

- Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no admissió de TOTES les propostes per ella subscrites.

- Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

- Les proposicions seran secretes i la seva presentació presumeix l'acceptació incondicionada per part del licitador del contingut del present Plec de Clàusules i del Plec de Prescripcions Tècniques així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

- Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

Criteris de valoració: Els criteris de valoració de les ofertes són els que s’estableixen a l’annex III del present plec de clàusules.

Novena.- PRIMERA RONDA DE LICITACIÓ

Les empreses licitadores en la primera ronda de licitació han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 2 SOBRES, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça consta en l’apartat M del quadre de característiques.

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la seva declaració responsable de l’annex IV del present plec per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per al sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.

L’òrgan de contractació demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat l’oferta.

Per tal de preparar l’oferta mitjançant l’eina de sobre digital i com a material de suport s’han de seguir els tràmits següents:

1)Cercar l’anunci de licitació en el perfil del contractant a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat

2)Revisar els links següents que consten en l’anunci de licitació de l’expedient:

- “Presentar oferta”

- “Suport”- Material d'ajuda per a persones usuàries

D’acord amb el que disposa la DA 16.1 h) LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’emprempta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2, etc..).

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben disponibles a l’apartat “Suport”- Material d'ajuda per a persones usuàries “de l’anunci de licitació publicat en el perfil del contractant.

Contingut dels sobres DE LA PRIMERA RONDA DE LICITACIÓ:

Sobre A: DOCUMENTACIÓ GENERAL

a) Document europeu únic de contractació (DEUC)

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC) mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en les clàusules sisena i setena d’aquest plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal. A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. (annex VIII PCAP).

L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.

Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

b) Declaració segons el model que s’adjunta en annex IV-A o IV-B PCAP segons pertoqui, de compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració.

c)  Els licitadors, tant persones físiques com jurídiques, que presentin oferta conjunta de licitació, hauran d’aportar una declaració responsable del compromís de constituir-se en Unió Temporal d’Empreses, en cas de resultar adjudicataris del contracte. La durada de la unió temporal d’empreses serà coincident amb la del contracte fins a la seva extinció. S’adjunta model de declaració en l’annex VIII PCAP. Tanmateix cadascun dels integrants de la Unió Temporal d’Empreses haurà de signar la declaració que s’adjunta en annex IV-A o IV-B PCAP especificada en l’apartat a).

d) Les empreses han d’aportar, si escau, una declaració sobre el grup empresarial al qual pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup.

e) 	Declaració sobre el compliment de la normativa en matèria d’integració social de discapacitats (solament a emplenar per empreses de 50 o més treballadors fixos en plantilla, si s’escau (l’annex X PCAP).

f) Declaració sobre confidencialitat de dades, d’acord amb l’annex XI PCAP.

g) Certificat de visita obligatòria de l’edifici.

Sobre B: PROPOSTA TÈCNICA DE LA IDEA INICIAL

Proposta sobre criteris de valoració subjectiva: Els elements de la proposta es troben descrits en l’annex III PCAP.

L’encapçalament del document ha de contenir el LEMA que utilitzarà el licitador/a per identificar la seva proposta. La documentació i el lema inclosos en aquest sobre no poden contenir firma, distintiu, dades o indicis de qualsevol tipus que permetin conèixer indirectament la identitat de l’autor o autors del mateix. Tampoc el nom del document *.pdf a presentar pot contenir cap dada d’identitat en els termes descrits.  EN EL CAS DE NO COMPLIR AMB ELS REQUISITS QUE GARANTEIXEN L’ANONIMAT DEL LICITADOR, AQUEST FET IMPLICARÀ L’EXCLUSIÓ AUTOMÀTICA DEL LICITADOR DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.

La inclusió de qualsevol tipus de documentació en el sobre A que hagi de constar en el sobre B podrà implicar la proposta d’exclusió del licitador.

Funcionament de la primera ronda de licitació:

SOBRE A:

D’acord amb l’art.187.1 LCSP (no intervenció de mesa de contractació i funcions administratives no atribuïdes específicament al jurat es realitzaran pels serveis dependents de l’òrgan de contractació), el Servei de Contractació i Patrimoni,  procedirà a l’obertura dels sobres A, qualificar la documentació continguda en els mateixos i, en cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de 3 dies (art.141.2 LCSP). Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través d’e-NOTUM. Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula vint-i-tresena del present plec.

SOBRE B:

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, en el dia i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses. El Servei de Contractació i Patrimoni verificarà el compliment dels requisits de les propostes, en especial de les qüestions relatives al secret i anonimat, i farà entrega de les mateixes al jurat per a la seva valoració d’acord amb els criteris establerts a l’annex III del present plec publicat en l’anunci de licitació en el perfil del contractant.

JURAT:

El Jurat estarà format pel número de membres següent:

- 1 membre de la Secretaria General o de la Direcció de Serveis del Departament de Cultura que assumirà la presidència del Jurat.

- 1 membre de la Subdirecció General d’Obres i Serveis

- 1 membre del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural.

- 1 membre de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres.

- 1 membre de la Institució de les Lletres Catalanes.

- 2 representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

Els membres d’aquest Jurat seran nomenats mitjançant resolució de l’òrgan de contractació amb anterioritat a la data de finalització de presentació d’ofertes i mantindrà el seu anonimat durant tot el procés de selecció d’ofertes. La seva identitat es donarà a conèixer en el perfil del contractant un cop es publiqui l’avaluació de les ofertes, oberts i valorats els 4 sobres de la licitació.

Les 3 propostes amb millor puntuació participaran en la segona ronda de licitació.

Normes de selecció de candidats en cas d’empat:

1a.prioritat: qui hagi obtingut una major puntuació en el subcriteri “Compliment del programa i qualitat funcional de la proposta” recollit en l’annex III (sobre B) PCAP  valorat fins a 40 punts.

2a.prioritat: si persisteix l’empat, tindrà prioritat, qui hagi obtingut una major puntuació en el subcriteri “Qualitat arquitectònica de la proposta” recollit en l’annex III (sobre B) PCAP valorat fins a 40 punts.

3a.prioritat: si persisteix l’empat, tindrà prioritat, qui hagi obtingut una major puntuació en el subcriteri “Sostenibilitat de la proposta mediambientalment i energèticament” recollit en l’annex III (sobre B) PCAP valorat fins a 20 punts.

4a.prioritat: si persisteix l’empat, es realitzarà un sorteig entre els licitadors afectats per l’empat.

El resultat de la primera ronda de licitació es publicarà en el perfil del contractant indicant lema i puntuació obtinguda.

Desena.- SEGONA RONDA DE LICITACIÓ

L’òrgan de contractació mitjançant el Servei de Contractació i Patrimoni invitarà als 3 licitadors amb millor puntuació mitjançant la publicació d’un anunci de licitació d’accés restringit en el perfil de contractant per procediment negociat sense publicitat. Aquest accés restringit serà comunicat mitjançant notificació electrònica E-notum a l’adreça de correu electrònic determinada pels licitadors en les declaracions responsables d’annex IV-A o IV-B presentades en el sobre A de la primera ronda de licitació. El termini de presentació d’ofertes de segona ronda de licitació (sobres C i D) serà d’un mínim de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de l’enviament de les citades notificacions d’invitació.

Contingut dels sobres DE LA SEGONA RONDA DE LICITACIÓ:

Sobre C: DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA TÈCNICA

Proposta sobre criteris de valoració subjectiva: Els elements de la proposta es troben descrits en l’annex III PCAP.

L’encapçalament del document ha de contenir el mateix LEMA emprat en sobre B que utilitzarà el licitador/a per identificar la seva proposta. La presentació de la documentació d’aquest sobre ha de complir els requisits descrits en sobre B respecte del secret i anonimat de propostes.

Sobre D: PROPOSTA SOBRE CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA

Aquets sobre conté la proposta següent:

- Oferta econòmica/reducció del termini d’execució: la proposta s’haurà de realitzar segons el model que s'adjunta en annex V PCAP la qual no serà vàlida si no és amb signatura autèntica del/s representant/s legal/s de l'empresa.

- Documentació acreditativa d’experiència en projectes d’espais amb els usos del programa funcional.

La inclusió de qualsevol tipus de documentació en el sobre C que hagi de constar en el sobre D podrà implicar la proposta d’exclusió del licitador.

Funcionament de la segona ronda de licitació:

SOBRE C:

El Servei de Contractació i Patrimoni verificarà el compliment dels requisits de les propostes, en especial de les qüestions relatives al secret i anonimat, i farà entrega de les mateixes al jurat per a la seva valoració d’acord amb els criteris establerts a l’annex III del present plec publicat en l’anunci de licitació en el perfil del contractant.

El resultat de la valoració dels sobres C es publicarà en el perfil del contractant indicant lema i puntuació obtinguda previ a la data d’obertura del sobre D.

SOBRE D:

En el dia i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres D presentats per les empreses. El Servei de Contractació i Patrimoni verificarà el compliment dels requisits de les propostes, i farà entrega de les mateixes al jurat per a la seva valoració d’acord amb els criteris establerts a l’annex III del present plec publicat en l’anunci de licitació en el perfil del contractant.

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, el Servei de Contractació i Patrimoni requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. El licitador afectat disposarà d’un termini màxim de 3 dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través d’e-NOTUM.

Transcorregut el termini, si el Servei de Contractació i Patrimoni no rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. Rebuda la documentació dins de termini, el Servei d’Obres l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’art. 201 LCSP.

Onzena: ADJUDICACIÓ

Segons el que estableix l’art.158.2 LCSP, l’òrgan de contractació ha d’acordar, en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini de presentació d'ofertes, l’adjudicació al licitador que hagi obtingut la major puntuació d’acord amb els criteris que s’especifiquen a l’annex III del present plec de clàusules. En cas d'empat en la segona ronda de licitació (es considerarà que es produeix empat entre la puntuació obtinguda per l’empresa “a” (Pa) i la de l’empresa “b” (Pb) si s’acompleix que Pa – Pb = 0.), s’utilitzaran els criteris de desempat previstos en l’art.147 LCSP.

El Servei de Contractació i Patrimoni requerirà a l’empresa que hagi presentat l’oferta més avantatjosa que en el termini de 10 dies hàbils, presenti la documentació següent:

1A) Empreses no inscrites en el Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC)

a) 	En cas que el licitador sigui una persona jurídica, escriptura de constitució i/o modificació inscrita al Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatut o acta fundacional en el que constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent registre oficial. Caldrà també aportar el NIF de l’empresa.

b) 	En cas que el licitador sigui una persona física, el Document Nacional d'Identitat o el passaport, el NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el què opera en el tràfic mercantil.

c) 	Els licitadors estrangers d'Estats membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'acord de l'Espai Econòmic Europeu acreditaran la seva capacitat d'obrar mitjançant la inscripció en els Registres o presentació de les certificacions que s'indiquen en l'annex 1 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, el qual s'adjunta en annex IX al present plec. La resta d’empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d’obrar adjuntant informe de la representació diplomàtica espanyola a l'Estat d'origen conforme l'Estat de procedència admet la participació de persones espanyoles en la contractació amb l'Administració en forma substancialment anàloga.

d) 	En el cas que la persona que signa l'oferta representi una empresa o una persona individual, DNI o passaport del signatari de l'oferta i l'escriptura o document justificatiu dels poders de qui signa la proposició presentada, degudament inscrit en el Registre Mercantil, en cas de societats mercantils. D’acord amb l’article 94.1.5 del Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Mercantil, no serà obligatòria la inscripció en el Registre Mercantil dels poders atorgats per realitzar actes concrets. Els poders esmentats han de ser suficients en dret per poder concórrer en nom de l'empresa que representi a la licitació.  Per a aquest tràmit els poders hauran de ser presentats en original o còpia autèntica. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.

e) 	En el cas que diversos licitadors presentin oferta conjunta de licitació, cadascun presentarà justificació de la seva personalitat, capacitat i representació en la forma assenyalada en a), b), c), d) i g).

f) 	Els licitadors estrangers d'Estats no membres de la Unió Europea o  no signataris de l'acord de l'Espai Econòmic Europeu hauran d'adjuntar informe de la representació diplomàtica espanyola a l'Estat d'origen conforme l'Estat de procedència admet la participació de persones espanyoles en la contractació amb l'Administració en forma substancialment anàloga.

g) 	Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i l'acreditativa de la solvència tècnica que s'estableix a l'annex II del present Plec de clàusules administratives particulars. En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 78 TRLCSP segons l’annex II al present plec de clàusules administratives.

1B) Empreses inscrites en el Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC)

L’òrgan de contractació consultarà d’ofici si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en curs. En cas que la documentació requerida en l’apartat 1A no consti en la informació que s’extreu del RELIC o no estigui actualitzada, es procedirà a requerir-la.

2) Acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

3) Per a aquells que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació, escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per a exercitar els drets i poder complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció i còpia del NIF de la UTE.

4) Documentació acreditativa de la garantia definitiva (5% de l’import d’adjudicació IVA EXCLÒS) que ha de regir la contractació. Aquesta garantia definitiva es podrà realitzar pels mitjans següents:

4.a) mitjançant efectiu o valors de deute públic, aval o contractes d’assegurança de caució:

- En efectiu o valors de deute públic amb subjecció de les condicions reglamentàries aplicables en cada cas.

- Aval, prestat en la forma i condicions reglamentàries, per algun banc, caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats a operar en l’estat Espanyol, s’adjunta un model a l’annex VI PCAP.

- Contracte d’assegurança de caució, amb entitat autoritzada per a operar en la forma i condicions reglamentàries, s’adjunta un model a l’annex VII PCAP.

En cas d’optar per les opcions previstes en aquest punt 4.a), cal consultar el link següent per a la seva constitució:

http://economia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Constitucio-i-devolucio-de-garanties-i-diposits

4.b) mitjançant declaració signada del representant legal de l’adjudicatari de retenció de preu pel 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

La garantia definitiva, respon dels conceptes establerts a l'article 110 LCSP, i serà retornada a l'adjudicatari un cop transcorregut el termini de garantia i complert satisfactòriament l'objecte del contracte o en cas de resolució sense culpa del contractista.

En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’adjudicatari està obligat a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, i ha de quedar constància documentada de l’esmentada reposició.

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa la LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.

En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors, l’Administració pot resoldre el contracte.

La notificació de la proposta i l’enviament de la documentació requerida es realitzarà mitjançant els canals de notificació electrònica (e-Notum) integrats a través de la funcionalitat que a aquest efecte, té l’eina de Sobre Digital de requeriments i recepció de documentació als licitadors de l’expedient de contractació.

En cas de no presentar la documentació requerida en els paràgrafs anteriors s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i l’òrgan de contractació demanarà la citada documentació al licitador següent per ordre de puntuació i pel mateix termini.

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació per part del licitador.

Notificació als candidats i licitadors i publicitat de les adjudicacions

L’adjudicació del contracte es notificarà per mitjans electrònics a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la data d’adjudicació del contracte i d’acord amb les previsions de la DA 15.1 LCSP. A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.

Renúncia o desistiment

Correspon a l’òrgan de contractació per raons d’interès públic degudament justificades renunciar a celebrar el contracte abans de l’adjudicació. També podrà desistir de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.

L’òrgan de contractació compensarà els candidats o licitadors per les despeses en què puguin haver incorregut d’acord amb l’article 152 LCSP.

- Dotzena.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

L’òrgan de contractació no podrà efectuar la formalització abans que transcorrin 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell que en el que s’hagi rebut la notificació d’adjudicació.

Tanmateix l’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari per a que formalitzi el contracte en termini no superior a 5 dies a comptar des del següent a aquell en el que hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut el termini previst en l’apartat anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació conforme a l’article 44 LCSP.

En el cas que l’adjudicatari demani que es faci mitjançant una escriptura pública, les despeses aniran a càrrec del contractista, el qual lliurarà l’òrgan de contractació una còpia autèntica d’aquest document notarial en que s’acrediti mitjançat una nota emesa per l’oficina liquidadora corresponent, el pagament o la excepció del import sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament del representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.

Quan per causes imputables a l’adjudicatari no es pugui formalitzar el contracte dins el termini indicat, l’Administració podrà  acordar l’incautament sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que en el seu cas s’hagi exigit.

Quan per causes imputables a l’Administració no es pugui formalitzar el contracte dins el termini indicat, l’Administració indemnitzarà al contractista pels danys i perjudicis que la demora pugui ocasionar.

El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions,  dels documents annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs, normes de tota classe promulgades per l’Administració, que puguin tenir aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.

- D’aquesta formalització de contracte es realitzarà anunci en el perfil del contractant.

- Tretzena.- TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini i lloc d'execució del contracte és el que s'estableix a l'apartat E i A respectivament del quadre de característiques que s'adjunta.

- Catorzena.- FORMA DE PAGAMENT

La forma de pagament s’estableix a l’apartat J del quadre de característiques.

Quinzena.- REVISIÓ DE PREUS

La revisió de preus  s’estableix a l’apartat K del quadre de característiques.

Setzena.- PRINCIPIS ÈTICS, REGLES DE CONDUCTA I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A. Obligacions Principis ètics i regles de conducta a adoptar pel contractista

1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.

2.- En aquest sentit- i al marge d'aquells altres deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d'adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions següents:

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos.

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació del contracte.

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.

- No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

- No realitzar accions que posin en risc l'interès públics.

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte,  per  obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.

- Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment  i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin  comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

B. Obligacions laborals

a) La relació laboral del personal de l’empresa adjudicatària, és responsabilitat exclusiva de l’empresari.

b) Tot el personal que l'empresa assigni a l’acompliment d'aquesta prestació de serveis estarà al seu càrrec, i sota la coordinació exclusiva d'un responsable designat per l'empresa, que és l’interlocutor amb la unitat promotora del contracte.

c) L'empresa adjudicatària resta obligada, pel que fa al personal que designi per a l'execució del contracte, al compliment de les disposicions vigents, especialment en matèria de legislació laboral, Seguretat Social i fiscal, com també de les que es promulguin durant la seva execució. La Unitat promotora podrà demanar a l'empresa la informació que consideri a aquests efectes. En cas d'accidents o perjudicis de qualsevol tipus que afectin els treballadors a causa de l'exercici de les seves tasques, l'empresa adjudicatària complirà amb allò  que disposen les normes vigents sota la seva responsabilitat, sense que repercuteixi de cap manera en el Departament.

d) L’empresa prestarà els seus serveis amb caràcter general en les seves pròpies dependències, però si fos el cas, per necessitats de connexió a la xarxa de la Generalitat o per impossibilitat de realitzar les tasques fora de les dependències de la unitat promotora, aquesta podrà habilitar amb caràcter excepcional un espai de treball dins de les seves instal·lacions.

e) L’empresa és la que té la vinculació laboral amb les persones que prestaran el servei i no implica una dependència jeràrquica, ni subjecció a l’horari del treball de la Generalitat. Aquest personal estarà coordinat per d’interlocutor de l’empresa, mai pels responsables de la unitat promotora.

f) El personal designat per l’empresa per a la realització de l'objecte del contracte haurà d’estar sempre degudament identificat i acreditat com a personal extern.

g) La formació d’aquest personal anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

h) La falta de pagament dels salaris dels treballadors i de les quotes de la Seguretat Social seran causa de resolució del contracte.

i) El Departament durà a terme el seguiment i el control de la prestació de serveis efectuada mitjançant els mecanismes i indicadors que consideri necessaris. A aquests efectes, l’empresa haurà d’aportar la informació d'acord amb les especificacions i els terminis que acordi el Departament.

j) L’acompliment d’aquestes clàusules és responsabilitat de la unitat promotora.

C. Compliment de terminis i penalitats per mora.

L'adjudicatari ha de portar a terme i lliurar l’objecte del contracte en el temps fixat a l'apartat E del quadre de característiques.

Si el contractista incorre en mora, ja sigui en relació als terminis parcials o totals, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats establertes als articles 193.3 LCSP i següents, sense que sigui necessària la intimació prèvia de la mora per part de l'Administració. L'import de les penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l'Administració, originats per la demora del contractista.

L'Administració podrà retenir la garantia definitiva per tal d'assegurar el compliment de les penalitats quan no es puguin deduir del pagament, i per garantir la indemnització per danys i perjudicis, si escau.

Si l’Administració opta per la imposició de penalitats els imports d’aquestes es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions.

Si el retard és produït per motius no imputables al contractista, s'ajustarà al que disposa l'article 195.2 LCSP.

D. Responsabilitat

El contractista és responsable del servei realitzat pels seus col·laboradors i subcontractistes, executarà el contracte al seu risc i ventura, i estarà obligat a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia i serà d'aplicació allò establert en l'article 311 LCSP.

E. Compliment defectuós

El contractista, en el cas de compliment defectuós o incompliment dels compromisos o de condicions especials d’execució en les quals el contractista s’hagués compromès a adscriure determinats mitjans personals o materials, o bé quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb allò establert en l’article 129 LCSP es podrà acordar la imposició de les corresponents penalitats en els termes i condicions previstos en l’article 192 i següents LCSP.

F. Condicions essencials d’execució

D’acord amb l’art.202 LCSP s’estableixen com a condició especial d’execució en l’àmbit de la conciliació laboral i la igualtat de gènere les següents:

- Que durant l’execució del contracte l’adjudicatari estableixi mesures que afavoreixin l’estabilitat laboral i la qualitat en la ocupació així com la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que intervenen en l’execució del contracte, que poden ser: adequació d’horaris a horaris de les escoles, teletreball, suport econòmic per a sufragar despeses d’escoles infantils o centres d’atenció a persones dependents, etc...

- L’adjudicatari, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.

G. Clàusula ètica

Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.

Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) dels apartats anteriors d’obligacions s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat anterior d’obligacions l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat anterior d’obligacions l’òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

Dissetena: LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL  CONTRACTE

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar en l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podrà donar atenció personal, almenys en català. A  aquest efecte, el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, ha de tenir un coneixement de la llengua suficient per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en llengua catalana.

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys en català. Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin per assegurar que es podrà donar atenció personal almenys en català.

En tot cas, l’empresa contractista, i si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

- Divuitena.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

Quan de conformitat amb l’art. 208 LCSP, com a conseqüència de la modificació de l'objecte del contracte, s’acordi pel Departament la suspensió del contracte, s’aixecarà una acta en la qual es consignaran les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en l’execució.

- Dinovena.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Les dades es troben recollides a l’apartat L del quadre de característiques.

Vintena.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es resoldrà  si té lloc alguna de les causes que preveuen els articles 211 a 213 i 313 a 315 LCSP.

Així mateix, són causes específiques de resolució del contracte les següents:

- l’incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la persona designada per l’Administració per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del contracte. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a la LCSP.

- Així mateix és causa específica de resolució del  contracte la falta de pagament dels salaris dels treballadors i de les quotes de la Seguretat Social així com l’incompliment de la resta d’obligacions d'ordre laboral, social i mediambiental per part de l'empresa contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat i salut laboral.

- L’incompliment reiterat de les condicions essencials d’execució.

En tots els casos es seguirà el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.

Vint-i-unena.- RECEPCIÓ

El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de l’objecte contracte d'acord amb les condicions establertes, i a plena satisfacció de l'Administració. En el termini màxim d'un mes des de la finalització del servei objecte del contracte, l'Administració portarà a terme l'acte formal de conformitat o recepció.

Les unitats de recepció del contracte hauran de comprovar el compliment efectiu de les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català i hauran de fer-hi referència expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.

Vint-i-dosena.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ

L’Administració té la facultat d’interpretar el contracte objecte d’aquest plec i de resoldre els dubtes que sorgeixin com a conseqüència d’acomplir-lo. També pot modificar el contracte,  sempre i quan existeixin raons d’interès públic i es porti a terme dins dels límits fixats i d’acord amb els requisits previstos indicats en aquest plec de bases.

Els acords que dicti l’Administració en l’exercici eventual de les prerrogatives d’interpretació esmentades i les modificacions que faci aquest acord, són executables de manera immediata.

Vint-i-tresena.- RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL

D’acord amb l’article 44 LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte; i les modificacions previstes en el plec són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu.

Aquest recurs es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP.

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció d’aquest contracte, es podrà interposar, o bé recurs de reposició davant del conseller del Departament de Cultura -en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació-, o bé recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya -en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació-, d’acord amb el que estableix l’article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar aquest contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, llevat del cas en què les modificacions es trobin previstes en el plec i acordar-ne la resolució i els seus efectes, són susceptibles de recurs de reposició davant del conseller del Departament de Cultura -en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació-, o bé recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya -en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació-, d’acord amb el que estableix l’article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Mesures cautelars

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació, les persones legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 LCSP.

Règim d’invalidesa

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general d’invalidesa previst als articles 38 a 43 LCSP.

Aquest contracte serà nul en els casos previstos a l’article 39 LCSP.

Vint-i-quatrena.-  RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administració Públiques. Llevat que motius d’interès públic ho justifiquen o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

Vint-i-cinquena.-  RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb l’article 62 LCSP el responsable del contracte serà el cap del Servei d’Obres de la Direcció de Serveis. En el moment de la liquidació del contracte, el responsable efectuarà l’informe d’avaluació final del contracte.

Conforme

L’adjudicatari/ària:

ANNEX I

(veure documentació de projecte)

ANNEX II

SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA

- Solvència econòmica i financera.

1. La justificació de la solvència econòmica i financera de l'empresari s’haurà d’acreditar obligatòriament amb la presentació de la documentació següent:

- Volum anual de negocis referit a l'any de major volum de negoci dels 3 últims finalitzats i que haurà de ser al menys del valor estimat del contracte. Aquest volum anual de negocis s'acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest registre, o en cas contrari, pels comptes dipositats en el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventari i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

- Alternativament, i pels mateixos imports que en l’apartat anterior, la referida solvència es podrà acreditar mitjançant les vies establertes en l’art.87.1 apartats b) o c) LCSP.

L’acreditació documental es realitzarà d’acord amb les vies previstes en l’article 87.2 LCSP.

De l’anàlisi d’aquests documents s’ha d’acreditar que l’empresa licitant no es troba en situació tècnica de fallida.

- Solvència tècnica.

- Autor/a del projecte

  - 1 persona coordinadora de l'equip, responsable del projecte i de la direcció d’obra, amb titulació superior en arquitectura o títols anàlegs degudament certificats per les autoritats competents. En el cas de persones físiques, aquesta persona haurà de ser el/la propi/a licitador/a.

    - Experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la professió.

    - Haver redactat, en els últims 10 anys, 2 projecte de tipologia similar a l’objecte del contracte. S’entén per projecte similar a l’objecte del contracte:

Projecte executiu final (visat o equivalent) de restauració i/o rehabilitació d’un edifici patrimonial catalogat com Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) o superior (segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català); el qual el valor de l’obra del projecte de rehabilitació i/o restauració, de superfície d’intervenció igual o superior a 1.200 m2,  sigui per un import PEC (iva inclòs) igual o superior a 2.000.000 €, per cadascun dels projectes.

En qualsevol cas, als certificats o documents corresponents caldrà que identifiquin les dades següents:

  - Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha portat a terme, destinatari de les mateixes, data de realització)

  - Anys i termini d’execució.

  - Import del projecte executat.

No es considerarà que el licitador/a té suficient solvència tècnica, si no pot acreditar haver executat com a mínim 2 projectes similars a l’objecte del contracte en les condicions que s’especifica en aquest apartat.

- Equip de col·laboradors

  - 1 tècnic especialista en estructures

    - Amb titulació d’arquitecte o enginyer superior de camins, canals i ports.

    - Experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la especialitat.

  - 1 tècnic especialista en restauració d’edificis patrimonials.

    - Amb titulació de grau en restauració i conservació de Bens Culturals o títol equivalent.

    - Experiència no inferior a 5 anys en l’exercici de la professió.

  - 1 tècnic especialista en historia

    - Amb titulació de grau en historia o títol equivalent.

    - Experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la professió.

1 tècnic especialista en arqueologia

    - Amb titulació de grau en arqueologia o títol equivalent.

  - Experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la professió

1 tècnic especialista en instal·lacions

    - Amb titulació de enginyeria industrial, superior o tècnica.

    - Experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la especialitat.

  - 1 tècnic especialista en acústica

    - Amb titulació de enginyeria industrial, superior o tècnica.

    - Experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la especialitat.

  - 1 tècnic especialista en sostenibilitat, eficiència energètica i de control mediambiental

    - Amb titulació d’arquitectura o enginyeria industrial, superior o tècnica.

    - A més, que estigui acreditat com Assessor BREEAM.

    - Experiència no inferior a 5 anys en l’exercici de la especialitat.

  - 1 tècnic especialista en BIM Management

    - Amb titulació d’arquitectura; o arquitectura tècnica o títol equivalent; o enginyeria industrial, superior o tècnica.

    - Experiència no inferior a 5 anys en l’exercici de la especialitat.

  - 1 tècnic especialista en confecció d’amidaments, d’estudis de costos i pressupost

    - Amb titulació d’arquitectura; o arquitectura tècnica o títol equivalent; o enginyeria industrial, superior o tècnica.

    - Experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la especialitat.

  - 1 tècnic especialista en coordinació de seguretat i salut

    - Amb titulació d’arquitectura; o arquitectura tècnica o títol equivalent; o enginyeria industrial, superior o tècnica.

    - A més a més, ha de tenir el títol habilitant d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE), que acrediti formació específica en Coordinació de Seguretat i Salut en obres, mínim formació de 120 hores.

    - Experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la especialitat.

La empresa licitadora haurà d’acreditar:

- Que el tècnic proposat disposa de la titulació exigida en els apartats anteriors amb els títols (copia en PDF) o amb un certificat emès per una autoritat competent, com són els col.legis professionals.

- Que el tècnic proposat té la experiència exigida en els apartats anteriors en la especialitat a la que es presenta. Per tal cas, s’ha d’aportar el currículum vitae del tècnic.

Un mateix col•laborador podrà desenvolupar més d’una especialitat sempre que acrediti la titulació necessària i l’experiència exigida.

L’empresa licitadora declararà el seu compromís de mantenir aquest col·laboradors en l’encàrrec durant la seva vigència o d’informar el Departament de Cultura en cas de substitució per causa de força major per professional amb experiència equivalent i titulació adequada.

Els licitadors que no acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica en la forma sol·licitada, quedaran exclosos de la licitació, i no es consideraran les seves proposicions.

ANNEX III CRITERIS DE VALORACIÓ

Primera ronda de licitació. Criteris de valoració de la Proposta tècnica DE LA IDEA INICIAL (Sobre B)

Puntuació total màxima: 100 punts.

Es tindran en compte els següents criteris de valoració, ordenats per ordre decreixent i ponderats:

      - Compliment del programa i qualitat funcional de la proposta, fins a 40 punts.

      - Qualitat arquitectònica i patrimonial de la proposta, fins a 40 punts

      - Sostenibilitat de la proposta mediambientalment i energèticament, fins a 20 punts.

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA DE LA IDEA INICIAL

La proposta de la idea inicial es presentarà en UN únic full format DIN-A3 (420 x 297 mm), en format *.pdf, que inclourà la documentació gràfica i escrita necessària per a la definició de la idea inicial de la proposta.

En el full es reflectirà la documentació escrita i gràfica en 2D o 3D o imatges o esquemes que, a criteri del licitador, millor representi la idea conceptual de la proposta, tenint en consideració els aspectes previstos en els criteris d’avaluació del paràgraf anterior.

La proposta d’idea inicial s’estructurarà d’acord:

- Quadre 1:

  - Títol del projecte

  - Lema

- Quadre 2: Breu explicació dels elements bàsics de la proposta. Tipus de lletra Arial, mida mínima de 10.

  - Resum destacat dels trets més importants de la proposta inicial tenint en compte els criteris d’avaluació de les propostes tècniques d’aquest apartat.

- Quadre 3: Documentació gràfica.

  - Plànols

  - Esquemes

  - Imatges 3D

  - Fotografies

No s’acceptarà ni es tindrà en consideració cap altra documentació addicional a la indicada, ni tampoc s’acceptarà la informació que es trobin annexada en enllaços externs (links).

Model orientatiu de la proposta tècnica en un full format DIN-A3 (420 x 297 mm), en format *.pdf:

Quadre 1

Quadre 2

Quadre 3

Segona ronda de licitació. Criteris de valoració del Desenvolupament de  la Proposta Tècnica (Sobre C)

Puntuació total màxima: 80 punts.

Es tindran en compte els següents criteris de valoració, ordenats per ordre decreixent i ponderats:

1. En relació al compliment del programa i qualitat funcional de la proposta, fins a 20 punts.

2. En relació en la qualitat arquitectònica i patrimonial de la proposta, fins a 20 punts.

3. En relació a les fases de la execució de l’obra i la seva simultaneïtat, fins a 20 punts.

4. En relació a la sostenibilitat de la proposta mediambientalment i energèticament, fins a 10 punts.

5. En relació als criteris de manteniment, fins a 5 punts.

6. En relació a la millora de l’equip professional, fins a 5 punts.

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA DESENVOLUPADA La proposta tècnica desenvolupada es presentarà en TRES fulls format DIN-A3 (420 x 297 mm), en format *.pdf, que inclourà la documentació gràfica i escrita necessària per a la definició de la idea desenvolupada de la proposta. En el full es reflectirà la documentació escrita i gràfica en 2D o 3D o imatges o esquemes que, a criteri del licitador, millor representi la idea conceptual de la proposta, tenint en consideració els aspectes previstos en els criteris d’avaluació del paràgraf anterior. La proposta desenvolupada s’estructurarà d’acord: - Quadre 1: - Títol del projecte - Lema - Número de pàgina - Quadre 2: Explicació dels elements de la proposta. Tipus de lletra Arial, mida mínima de 10. - Resum destacat dels trets més importants de la proposta tècnica desenvolupada tenint en compte els criteris d’avaluació d’aquest apartat - Quadre 3: Documentació gràfica. - Plànols: plantes i seccions. - Esquemes - Imatges 3D - Quadre 4: Esquemes de les fases d’execució de l’obra i simultaneïtat. - Quadre 5: Millores de l’equip No s’acceptarà ni es tindrà en consideració cap altra documentació addicional a la indicada, ni tampoc s’acceptarà la informació que es trobin annexada en enllaços externs (links). Model orientatiu de la proposta tècnica en 3 fulls format DIN-A3 (420 x 297 mm), en format *.pdf:

FULL 1

FULL 2

FULL 3

Segona ronda de licitació. Criteris de valoració automàtica (Sobre D)

Puntuació total màxima: 20 punts.

III.I oferta economica

Puntuació total màxima: 5 punts.

Es valorarà d’acord amb la formula següent

Pi = 0,05 * (100-100 *(Bm-Bi))

On: 	Bm = (PL-Om) / PL

Bi = (PL- Oi) / PL

Nomenclatura:

- Pi és la puntuació que obté l'empresa "i", 0,05 és el pes del criteri (de 0,00 a 1,00, en tant per ú segons els punts totals de la licitació).

- Bm és la baixa que suposa l'oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el pressupost de licitació (PL) i Bi és la baixa de l'oferta de l'empresa "i" en relació amb el pressupost de licitació.

- Oi és l'import de l'oferta de l'empresa "i".

- Om és l'import de l'oferta menor.

La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència el preu TOTAL ofert per l’empresa.

III.II Reducció del termini d'execució

Puntuació total màxima: 5 punts.

L'empresa podrà oferir una reducció del termini d’execució previst per a la redacció del projecte executiu al plec de condicions tècniques (7 mesos a partir de la signatura del contracte).

El període màxim de reducció admissible a les ofertes és de 8 setmanes. La part d’aquesta reducció del termini d'execució que sobrepassi aquesta extensió màxima no serà valorada.

Es puntuarà conforme a les pautes i paràmetres que es detallen a continuació:

| Reducció en setmanes | Punts |
| --- | --- |
| 8 setmanes | 5,0 |
| 6 setmanes | 4,0 |
| 4 setmanes | 3,0 |
| 2 setmanes | 2,0 |

Es presentarà aquesta reducció del termini d'execució on es farà constar el número de setmanes en què es redueix el termini. Es valoraran exclusivament les reduccions en setmanes senceres i coincidents amb la taula anterior. Si la reducció és en una unitat diferent a setmanes, no es valorarà. Els possibles dies solts que s’afegeixin a les propostes de reducció de termini no es comptaran a efectes de càlcul de la reducció del termini.

III.III experiència en projectes D’ESPAIS AMB ELS USOS DEL PROGRAMA FUNCIONAL

Puntuació total màxima: 10 punts.

Es valorarà la experiència laboral de l’Autor del Projecte en projectes d’espais amb els usos principals del programa funcional, fins un màxim de 10 punts:

| Experiència del autor/a del projecte en espais amb els següents usos: | Punts |
| --- | --- |
| Experiència en projectes d’espais amb ús administratiu públic. Fins a 2 projectes | 5,0 |
| Experiència en projectes d’espais amb ús administratiu públic. Fins a 1 projecte | 2,5 |
| Experiència en projectes d’espais amb ús biblioteca. Fins a 2 projectes | 5,0 |
| Experiència en projectes d’espais amb ús biblioteca. Fins a 1 projecte | 2,5 |

Els projectes que s’utilitzin com element de valoració en aquest apartat, no es poden presentar en el còmput de solvència tècnica, i viceversa.

Mitjà d’acreditació:

Els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits per l'òrgan competent quan sigui una entitat del sector públic, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificació emesa per aquest o, a falta d'aquesta certificació, mitjançant una declaració de l'empresari. L'import de cada projecte d’espais amb ús administratiu públic o biblioteca a acreditar, en els últims 10 anys, que hagi participat l’autor del projecte, haurà de ser igual o superior a un PEC de 500.000 €, iva inclòs, per projecte.

En qualsevol cas, als certificats o documents corresponents caldrà que identifiquin les dades següents:

- Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha portat a terme, destinatari de les mateixes, data de realització)

- Anys i termini d’execució.

- Import del projecte executat.

Criteris de baixa temerària: Es consideraran inicialment temeràries les proposicions en les que es compleixen de forma acumulada els supòsits següents corresponents a la segona ronda de licitació:

- Puntuació superior a 64 punts en la valoració de la proposta envers els criteris subjectius de valoració (desenvolupament proposta tècnica).

- La oferta econòmica estigui per sota del 80% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.

- Criteri reducció del termini d'execució: puntuació de 5 punts.

- Criteri experiència en projectes d’espais amb els usos del programa funcional: puntuació de 10 punts.

En el cas d’estar en BAIXA TEMERÀRIA, es donarà al licitador un termini de 3 dies hàbils per tal que presenti documentació que acrediti la viabilitat de la seva proposta per l’import proposat. El requeriment d’aquesta informació es realitzarà via e-Notum.

ANNEX IV-A DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE CONDICIONS (RELIC)

El/la senyor/a ....................................................................................... com representant legal de l’empresa ....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora  del contracte per a la redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic i d'execució, i l'encàrrec de la direcció d'obres de l'adequació i rehabilitació de l'immoble del Palau Requesens, ubicat al carrer del Bisbe Caçador, 3, de Barcelona mitjançant concurs de projectes:

-Que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració en relació als apartats següents:

- personalitat jurídica i, en el seu cas, la seva representació.

- solvència econòmica, financera i tècnica i classificació empresarial, en el seu cas.

- no trobar-se en prohibició de contractar (art.71 LCSP)

- sotmetre’s a la jurisdicció espanyola en cas de litigi, en el cas d’empreses estrangeres.

-Que les dades que consten en el certificat del Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya que s’adjunta, són vigents.

-Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Regl.Gral.de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12.10.2001 i que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau,  a l’adjudicació del contracte.

-Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és ..............................................................

-Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

-Que en cas de resultar adjudicataris de la present contractació es compromet a l’adscripció dels mitjans materials i/o personals necessaris per a la correcta execució dels treballs objecte del contracte.

-Que en cas de resultar proposat com adjudicatari aportarà la documentació que consta en el primer apartat d’aquesta declaració, essent requisit obligatori per tal de realitzar l’adjudicació del contracte.

-Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.

-Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM és........................................................

-Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Signatura

ANNEX   IV-B DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE CONDICIONS

El/la senyor/a ....................................................................................... com representant legal de l’empresa ....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora  del contracte per a la redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic i d'execució, i l'encàrrec de la direcció d'obres de l'adequació i rehabilitació de l'immoble del Palau Requesens, ubicat al carrer del Bisbe Caçador, 3, de Barcelona mitjançant concurs de projectes:

-Que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració en relació als apartats següents:

- personalitat jurídica i, en el seu cas, la seva representació.

- solvència econòmica, financera i tècnica i classificació empresarial, en el seu cas.

- sotmetre’s a la jurisdicció espanyola en cas de litigi, en el cas d’empreses estrangeres.

-Que està facultat/da per contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 71 LCSP.

-Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

-Que no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les quals es refereixen la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, ni cap altra disposició legislativa sobre incompatibilitats.

-Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.

-Que la informació i documents aportats són de contingut absolutament cert.

-Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau,  a l’adjudicació del contracte.

-Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és ..............................................................

-Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

-Que en cas de resultar adjudicataris de la present contractació es compromet a l’adscripció dels mitjans materials i/o personals necessaris per a la correcta execució dels treballs objecte del contracte.

-Que en cas de resultar proposat com adjudicatari aportarà la documentació que consta en el primer apartat d’aquesta declaració, essent requisit obligatori per tal de realitzar l’adjudicació del contracte.

-Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi.

-Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.

-Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM és ..................................................

-Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Signatura

ANNEX V OFERTA ECONÒMICA/REDUCCIÓ TERMINI D’EXECUCIÓ

El senyor/la senyora ............................................................................. amb residència a ................................................., al carrer ................................ núm.........., i amb NIF ...................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte per a la redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic i d'execució, i l'encàrrec de la direcció d'obres de l'adequació i rehabilitació de l'immoble del Palau Requesens, ubicat al carrer del Bisbe Caçador, 3, de Barcelona mitjançant concurs de projectes, es compromet (en nom propi/en nom i representació de l'empresa .................................. amb NIF...................) a executar-lo amb estricte subjecció als requisits i condicions estipulats:

OFERTA ECONÒMICA:

per la quantitat total de ..................................EUR (xifra en lletres i en números), dels quals.................................EUR, corresponen al preu del contracte i ..............................EUR corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ:

| Reducció en setmanes | Marcar amb una X l’opció escollida |
| --- | --- |
| 8 setmanes |  |
| 6 setmanes |  |
| 4 setmanes |  |
| 2 setmanes |  |

Indicar el LEMA EMPRAT EN SOBRES B I C: ....................................................

I per què consti, signo aquesta oferta.

Signatura

ANNEX VI

MODEL D’AVAL

L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)................................................................. ................................................,NIF ................... amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a ............................................ en el carrer / plaça / avinguda .......................................................... Codi Postal ...................... i en el seu nom (nom i cognoms dels Apoderats) ............................................................................................................ ....................................., amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons verificació de la representació de la part inferior d’aquest document,

AVALA

A: (nom i cognoms o raó social de l’avalat)................................................................................., NIF ........................ en virtut d'allò disposat per l’article 107 i ss (garanties definitives) LCSP, per a respondre de les obligacions següents: (detallar l’objecte del contracte o obligació assumida pel garantit) ..................................................................................................... davant del Departament de Cultura per import de: (en lletra).................................................................................euros (en xifra) ............................................ (........).

L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits amb subjecció als terminis previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic, en les normes complementàries i en la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.

El present aval estarà en vigor fins que ................................................. (indicació de l' òrgan de contractació) o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per fer-ho, autoritzi la seva cancel·lació o devolució d’acord amb allò establert a la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació complementària.

......................................................... (lloc i data)

............................................... (raó social de l’entitat)

................................................ (firma dels Apoderats)

| VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD O ADVOCACIA DE L’ESTAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Província: | Data: | Número o Codi: |

ANNEX VII

### MODEL DE CERTIFICAT DE CONTRACTE DE CAUCIÓ

Certificat número ........................................

................................................................................................................................ (en endavant, assegurador), amb domicili en ............................................., carrer ............................................................... ........................................, i CIF ........................................................, degudament representat per   ........... ...................................................., amb poders suficients per obligar-se en l’acte, segons resulta del bastanteig de poders que s'indica en la part inferior d'aquest document ............. ............................................................................................................................

ASSEGURA

A  ..........................................................................................................., NIF / CIF ....................................., en concepte de prenedor del contracte d’assegurança, davant  ...................................................................., en endavant assegurat, fins l’import en euros  ........................................................................................................ ........................., en els conceptes i condicions establertes en la Llei de Contractes del Sector Públic i plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix el contracte  ............................................................................................................................................... .................., en concepte de garantia definitiva, per respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que es poden derivar conforme a les normes i altres condicions administratives precitades en front de l’assegurat. L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits a l’article 57 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest deslliurat de l’obligació, cas de que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el prenedor de l’assegurança.

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits, en els termes establerts  en la Llei de Contractes del Sector Públic.

La present assegurança de caució estarà en vigor fins que 4 .................................................................. o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per això, autoritzi la cancel·lació o devolució, d’acord amb l’establert en la Llei de Contractes del Sector Públic, i legislació complementaria.

A .................................................., a ............ de ................................ de ....................

Firma:

Assegurador

| VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORIA JURIDICA O ADVOCACIA DE L’ESTAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Província: | Data: | Número o Codi: |

ANNEX VIII

UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESARIS

El senyor/la senyora...…………………………………….............................................. amb residència a ................................................., al carrer ................................ núm. ........., i amb NIF.........................., (en nom i representació pròpia/de l’empresa)………………………….., amb una participació a la UTE d’un…….%

i el senyor/la senyora.........……………………………………....................................... amb residència a ................................................., al carrer ................................ núm. ........., i amb NIF...............,(en nom i representació pròpia/de l’empresa)……………………………, amb una participació a la UTE d’un…….%

etc …

es comprometen, d’acord amb el que preveu l’article 69 LCSP, en cas de resultar adjudicataris del present contracte, a formalitzar, en escriptura pública, la Unió Temporal d’Empreses/aris i a nomenar el Sr……………………………………….amb DNI………………., representant únic de la Unió, en els termes establerts a l’esmentat article 69 LCSP.

La durada d’aquesta Unió Temporal serà coincident amb la del contracte fins a la seva extinció.

(signatura)

- ANNEX    IX

Registros de Estados miembros de la Comunidad Europea y signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

1. En los contratos de obras.

a) Para Bélgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister»;

b) Para Dinamarca: «Handelsregister», «Aktieselskabesregistret» y «Erhvervsregistret»;

c) Para Alemania: «Handelsregister» y «Handwerksrolle»;

d) Para Grecia: «Registro de Empresas Contratantes» («ME E(MEEII) del Ministerio del Medio Ambiente, de la Planificación del Territorio y de Obras Públicas (EXE);

e) Para Francia: «Registre du Commerce» y «Répertoire des Métiers»';

f) Para Italia: «Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato»;

g) Para Luxemburgo: «Registre aux Firmes» y «Role de la Chambre des Métiers»;

h) Para los Países Bajos: «Handelsregister»;

i) Para Portugal: «Comissao de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares» (CAEOPP);

j) Para el Reino Unido e Irlanda: el contratista podrá ser invitado a presentar un certificado del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, si no fuera ése el caso, un certificado que precisará que el interesado ha declarado bajo juramento que ejerce la profesión citada en el país que esté establecido, en un lugar específico y bajo una razón comercial determinada;

k) Para Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammem»,

I) Para Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handelsregistret»;

m) Para Suecia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret», «Föreningsregistret»;

n) Para Islandia: «Fírmaskrá»;

ñ) Para Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»;

o) Para Noruega: «Foretaksregisteret».

2. En los contratos de suministro.

a) En Bélgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister»;

b) En Dinamarca: «Aktieseiskabesregistret», «Foreningsregistret» y «Handelsregistret»;

c) En Alemania: «Handwerksrolle» y «Handelsregister»;

d) En Grecia: «Bó  B6IGR;ó  ó  

e) En Francia: «Registre du Commerce» y «Répertoire des Métiers»,

f) En Italia: «Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato» y «Registro delle Commissioni Provincial per I'artigianato»;

g) En Luxemburgo: «Registre aux Firmes» y «Rôle de la Chambre des Métiers»;

h) En los Países Bajos: «Handelsregister»;

i) En Portugal: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;

j) En el Reino Unido y en Irlanda: podrá solicitarse al proveedor que presente un certificado del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies», indicando que el negocio del proveedor está «incorporated» o «registered» o, si no fuere así, una certificación que precise que el interesado ha declarado bajo juramento ejercer la profesión de que se trate en el país en el que esté establecido, en un lugar determinado y bajo una razón comercial determinada;

k) En Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammem»,

l) En Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handdelsregistret»;

m) En Suecia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret», «Föreningsregistret»;

n) En Islandia: «Hlutafélagaskrá, samvinnufélagaskrá, firmaskrá»;

ñ) Para Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»;

o) En Noruega: «Foretaksregisteret».

3. En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios.

a) En Bélgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister» y los «Ordres Professionnels-Beroepsorden»;

b) En Dinamarca: «Erhvervs-og Selsskabstyreisen»;

c) En Alemania: «Handelsregister», «HandwerksroIle» y «Vereinsregister».

d) En Grecia: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente una declaración jurada ante Notario que atestigüe el ejercicio de la profesión de que se trate, en los casos previstos en la legislación nacional vigente para la prestación de los servicios de estudios mencionados en el anexo I A de la Directiva 92/50/CEE, el registro profesional «M o M  », así como el «M o  M ».

e) En Francia: «Registre du Commerce» y «Répertoire des Métiers»;

f) En Italia: «Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato», «Registro delle Commissioni Provinciali per I'artigianato» o «Consiglio Nazionale degli ordini professionalli»;

g) En Luxemburgo: «Registre aux Firmes» y «Rôle de la Chambre des Métiers»;

h) En los Países Bajos: «Handelsregister»;

i) En Portugal: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;

j) En el Reino Unido y en Irlanda: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente un certificado del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, a falta de ello, un certificado que atestigüe que el interesado ha declarado bajo juramento que ejerce la profesión citada en el país en el que está establecido, en un lugar específico y bajo una razón comercial determinada.

k) En Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammem»;

l) En Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handdelsregistret»;

m) En Suecia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret», «Föreningsregistret»;

n) En Islandia: «Firmaskrá», «Hlutafélagaskrá»;

ñ) Para Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»;

o) En Noruega: «Foretaksregisteret».

ANNEX X

# MODEL DE CERTIFICAT SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA D’INTEGRACIÓ SOCIAL DE DISCAPACITATS (SOLAMENT A EMPLENAR PER EMPRESES DE 50 A MÉS TREBALLADORS FIXOS EN PLANTILLA).

Dades d’identificació de l’empresa

Cognoms i nom o raó social					NIF

Dades de la persona que actua en representació de l’empresa

Cognoms i nom							NIF

Dades del contracte

Objecte del contracte:

Redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic i d'execució, i l'encàrrec de la direcció d'obres de l'adequació i rehabilitació de l'immoble del Palau Requesens, ubicat al carrer del Bisbe Caçador, 3, de Barcelona mitjançant concurs de projectes.

Certifico

x Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2 % de tal manera que el número global de treballadors en plantilla és de ................................. dels quals ................................. (indicar també el número) són treballadors amb discapacitat.

O (marcar únicament la casella corresponent)

x Que l’empresa ha obtingut la declaració d’excepcionalitat prevista a l’article 1 del Reial decret 364/2005 de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat (de la qual trameto una còpia adjunta) i que ha adoptat les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial Decret esmentat, següents:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

I perquè així consti, signa i segella aquest certificat.

Localitat i data

Signatura del/de la representant legal				Segell de l’empresa

Article 2.1 del Reial decret 364/2005 de 8 d’abril?, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat

Les mesures alternatives que les empreses poden aplicar per complir l’obligació de reserva d’ocupació a favor de les persones amb discapacitat són les següents:

a) La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de primeres matèries, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris per a l’exercici normal de l’activitat de l’empresa que opta per aquesta mesura.

b) La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.

c) La realització de donacions i d’accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per exercir activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària d’aquestes accions de col·laboració sigui una fundació o una associació d’utilitat pública l’objecte social de la qual sigui, entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació a favor de les persones amb discapacitat que permeti crear llocs de treball per a aquelles i, finalment, integrar-les

en el mercat de treball.

d) La constitució d’un enclavament laboral, amb la subscripció prèvia del contracte corresponent amb un centre especial d’ocupació, d’acord amb el que estableix el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,us fem saber que les vostres dades seran incorporades a un fitxer amb la  finalitat de gestionar el present expedient de licitació. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o cancel·lació dirigint-vos al Departament de Cultura, l’adreça del qual és Rambla Santa Mònica,8,  08002 de Barcelona.

ANNEX XI

# DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS

El senyor/a ............................................................. com apoderat/ada de l’empresa ....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora  del contracte per a la redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic i d'execució, i l'encàrrec de la direcció d'obres de l'adequació i rehabilitació de l'immoble del Palau Requesens, ubicat al carrer del Bisbe Caçador, 3, de Barcelona mitjançant concurs de projectes, que:

els documents i dades presentades en el sobre B i/o C que considera de caràcter confidencial són els que a continuació es relacionen:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

Signatura de l’apoderat

S’expressarà la raó social completa de l’entitat asseguradora

Nom i cognoms de l’Apoderat o Apoderats

Nom de la persona assegurada

Òrgan de contractació

Import en lletres i números pel qual es constitueix l’assegurança

Identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual es presta la caució

4