ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03

Lot 5. Control de qualitat i/o revisió de projectes.

Document d’altres especificitats tècniques particulars de la licitació d’un contracte basat

Contracte basat de serveis per a l'assistència tècnica per a la verificació de la qualitat del projecte executiu del nou Centre d’Atenció Primària de Sant Celoni. Clau: CAP-22207

**1.- Objecte.**

És objecte d’aquest contracte basat és la contractació de l’assistència tècnica per a la verificació de l’assegurament de la qualitat del següent projecte:

CAP-22207 Redacció del projecte del nou CAP Sant Celoni

El termini per dur a terme els treballs de verificació de l’assegurament de la qualitat del projecte i lliurament és de 2 mesos, més 1 mes de prestació de servei que inclou la revisió, esmenes i correccions per tenir el projecte executiu finalitzat per l’aprovació de CatSalut.

**2.- Antecedents i descripció de necessitats**

Es preveu el lliurament de la maqueta corresponent dels projecte executiu del següent projecte:

CAP-22207 Redacció del projecte del nou CAP Sant Celoni

Caldrà revisar-la i verificar-ne la seva qualitat i el compliment del protocol per l’assegurament d’aquesta en els capítols d’estructures, instal·lacions, prevenció i seguretat en matèria d’incendis, amidaments i pressupost, qualitat i medi ambient, seguretat i salut i compliment normatiu.

**3.-Abast de l’assistència tècnica**

Els treballs inclouran els següents apartats:

• Anàlisi de l’existència i contingut de la documentació presentada (memòria, annexos, plànols, plec de prescripcions tècniques particulars, pressupostos…)

• Auditoria i revisió del projecte executiu per la verificació dels procediments d’assegurament de la qualitat del mateix, en els capítols corresponents a:

− Arquitectura.

− Instal·lacions.

− Prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

− Amidaments i pressupost.

− Control de Qualitat i medi ambient.

− Seguretat i Salut.

− Compliment Normatiu.

Així com l’anàlisi tècnic de totes les solucions plantejades i anàlisi pressupostari d’aquestes per la seva total viabilitat constructiva i cost de les mateixes.

• Revisió i verificació del compliment, d’acord amb el protocol intern, del punts a auditar del projecte executiu, emissió d’informe de revisió, tramesa a Infraestructures.cat per lliurar resposta a l’equip redactor, i tancament de l’informe de revisió d’acord als criteris de compliment establerts en l’esmentat protocol, per el lliurament del projecte executiu definitiu per part del l’equip redactor.

• Revisió de la normativa aplicable