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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ

1.1) Definició de l'objecte del contracte

Es objecte del present plec la contractació promoguda per aquest ajuntament , del contracte d’obres del projecte de restauració de la portalada de pedra de l’església de Sant Boi de Lluçanès.

Atesa la naturalesa única de la prestació, la poca dimensió de l’obra i les dificultats de coordinació que implicaria fer diferents lots, no es considera adient la divisió de l’objecte del contracte en lots.

El codi CPV que correspon es el següent:

• 45212350-4 Edificis d’interès històric o arquitectònic.

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i de la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.

1.3) Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 157.000,00 €, IVA inclòs, desglossat segons consta al projecte i la memòria justificativa de l’expedient, d’acord amb el següent detall:

L’IVA que correspon aplicar es del 21% i ascendeix a la quantitat de 27.247,93 €.

	Pressupost IVA exclòs
	21% IVA

	129.752,07 €
	27.247,93 €


Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consignat es indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.

1.4) Existència de crèdit

La despesa derivada d’aquesta contractació de 157.000,00 €, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 920.65000.

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues

El termini d'execució del contracte es de tres (3) mesos, a comptar des de l’acta d’inici de les obres.

Per al termini d’execució del contracte no es tindran en compte els períodes que transcorrin mentre no es disposin dels permisos necessaris per a l’inici de les obres, quan aquestes hagin de ser facilitades per entitats locals, altres Administracions Publiques o qualsevol entitat de dret públic.

Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar documentalment, s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini d’execució, amb indicació de si l’afectació és total o parcial. En cas d’afectació parcial es farà constar la part dels treballs suspesos.

El contracte no serà prorrogable.

1.6) Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes del que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, es de 129.752,07 €, IVA exclòs.

El cost salarial s'ha fixat tenint en compte el Conveni col・lectiu de treball de la Industria de la construcció i obres publiques de la província de Barcelona

El referit conveni no fixa cap desagregació per gènere, motiu pel qual els salaris seran idèntics per a la realització de les tasques de la mateixa categoria amb independència que el treball sigui executat per un home o una dona, existint únicament diferències com a conseqüència de les diferents antiguitats dels treballadors o altres circumstancies previstes legalment.

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no esta subjecta a regulació harmonitzada, es dura a terme mitjançant el Procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut del que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.

1.8) Perfil de contractant

Per consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, si es procedent, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a traves de l’adreça següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2991493?categoria=0
Informació als interessats

Així mateix, de conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, es pot proporcionar als interessats en el procediment de licitació que ho sol·licitin informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària fins a 4 dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, a condició que l’hagin demanat almenys 8 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions o de les sol·licituds de participació.

1.9) Presentació de proposicions

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a Plataforma de Serveis de contractació Pública de Catalunya, accessible al perfil de contractant indicat a la clàusula 1.8 del present plec.

Tota la informació relativa al Sobre Digital i qualsevol dubte en relació amb la presentació d’ofertes es pot consultar al següent enllaç https://suport-licitacions.aoc.cat/hc/ca
La documentació s’haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en tres sobres, en els termes següents:

SOBRE A

Contindrà la documentació administrativa següent:

a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC).

b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que consta com annex 1 al PCAP.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, i sens perjudici del que disposa la clàusula 1.18) del present Plec.

SOBRE B

Contindrà la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor.

	ADVERTÈNCIA

La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.


SOBRE C

Contindrà la proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, signat electrònicament, d’acord amb el model que consta com a Annex 2 al PCAP, que es podrà descarregar a la Plataforma.
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència i altres requeriments
a)
Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar per un o diversos dels mitjans següents:

a1.-
Acreditar un volum de negocis referit al millor exercici dins els tres últims anys, per un import mínim de 160.000,00 € IVA inclòs.

La seva acreditació es farà a través dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari hi estigues inscrit; en cas contrari, pels dipositats al registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

a2.-
Justificar l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals amb una cobertura mínima de 300.000,00 €. 

La pòlissa d’assegurances haurà d’estar vigent fins el final del termini per presentar ofertes i haurà d’aportar, a més a més, el compromís per la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte i el seu termini de garantia, en cas de resultar adjudicatari.

b)
Solvència tècnica o professional

La solvència tècnica o professional de l’empresari s’haurà d’acreditar per mitjà dels següents requisits:

b1.-
Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execució.

Atesa l’especificitat de l’obra en un element protegit i les singularitats tècniques d’aquestes obres, per garantir un nivell adequat de competència, els licitadors hauran d’acreditar haver participat en l’execució d’un mínim de tres (3) obres de restauració d’elements patrimonials, en el decurs dels últims cinc (5) anys.

Quan les obres s’hagin realitzat per a entitats del sector públic, aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificats expedits per l’òrgan contractant. Quan les obres s’hagin fet per encàrrec del sector privat, la seva execució s’acreditarà a través de certificats expedits per la propietat o promotora de les obres.

Els certificats als quals s’ha fet referència hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i hauran de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i si es van portar normalment a bon terme.

b2.-
Declaració on s’indiqui el personal tècnic assignat, tant si estan integrats a l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació.

c)
Concreció de les condicions de solvència

Atesa la complexitat tècnica i l’especificat de les obres de restauració de la portalada de pedra de l’església de Sant Boi de Lluçanès, es considera determinant la concreció dels mitjans personals adscrits a l’obra, per tal de garantir la correcta execució del contracte.

Per aquest motiu i d’acord amb l’article 76.2 de la LCAP, s’exigeix als candidats o licitadors que, a més d’acreditar la seva solvència, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents:

1. Un cap d’obra amb una experiència mínima acreditada en el desenvolupament d’aquesta funció en tres (3) obres de conservació-restauració d’elements patrimonials, en els darrers cinc (5) anys.

El Cap d’Obra planifica, coordina i supervisa l’execució de les obres que l’empresa constructora/contractista li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la Direcció Facultativa; planifica els treballs, la seva organització, la contractació i gestió econòmica si fos el cas; efectua el seguiment i les correccions que calen per a que la realització dels treballs (processos) es duguin a terme amb la qualitat requerida en els terminis fixats, obtenint finalment un resultat (producte) amb la qualitat desitjada. Segons el que disposa l’article 11, lletra c) de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, el cap d’obra assumeix la representació tècnica del constructor a l’obra i per la seva titulació o experiència ha de tenir la capacitació adequada d’acord amb les característiques i la complexitat de l’obra.

2. Un encarregat d’obra amb titulació universitària oficial de grau o llicenciatura en Conservació-Restauració de Bens Culturals (o titulació equivalent) i amb una experiència mínima acreditada en el desenvolupament d’aquesta funció en tres (3) treballs de restauració de bens immobles de rellevant interès historicoartístic, en els darrers cinc (5) anys.

L'encarregat d'obra organitza tot el personal de l’obra, supervisant i controlant els treballs que realitza, segons les especificacions del projecte i les indicacions i ordres de la direcció facultativa. L’encarregat d’obra assumirà les funcions de Cap de l’equip de conservadors-restauradors i organitzarà i es farà responsable del personal específic que tindrà al seu càrrec, supervisant i controlant els treballs que realitzi.

3. Mà d’obra especialitzada en conservació-restauració de pedra, restes pictòriques, estucs, escultures, vitrall, etc. Equip mínim de dos (2) conservadors-restauradors amb titulació universitària oficial de grau o llicenciatura en Conservació-Restauració de Bens Culturals (o titulació equivalent). Cadascun d’aquests professionals haurà de tenir una experiència mínima acreditada de participació en tres (3) treballs de restauració de bens mobles o immobles de rellevant interès historicoartístic, en els darrers cinc (5) anys.

En cap cas una mateixa persona podrà assumir les funcions de cap d’obra i d’encarregat d’obra.

Acreditació documental:

La titulació acadèmica s’acreditarà mitjançant còpia degudament compulsada del títol corresponent.

L’experiència del cap d’obra i de l’encarregat d’obra s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels 3 treballs mínims sol·licitats i realitzats en els darrers 5 anys, que inclogui import, dates i destinatari acompanyada de certificats expedits o visats per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència especifica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es detallarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i si es van dur normalment a bon terme. 

Per la seva banda, l’experiència de la mà d’obra especialitzada en conservació-restauració s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels 3 treballs mínims sol·licitats i en els quals hagi participat en els darrers 5 anys, que inclogui dates, import i destinatari. S’acompanyarà de certificats o declaració de l’empresa adjudicatària dels treballs i es detallarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i si es van dur normalment a bon terme.

d)
Habilitació empresarial

Segons preveu l’art. 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a aquesta licitació han d’estar inscrits al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o en el Registre Oficial d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la data final de presentació d’ofertes. També s’admetrà la proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud.

1.11)
Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells.

PRIMERA FASE

A)
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (45%, equivalent a 45 punts)

A.1.
Coneixement de l’element objecte de les obres (de 0 a 16 punts)

El licitador ha de presentar una anàlisi de tots aquells aspectes que consideri rellevants de la situació actual i pretèrita del monument i del seu entorn, amb la finalitat de preparar la seva millor proposta d’execució en pro d’aconseguir el termini òptim amb les mínimes afectacions.

Valoració:

De forma general, es valorarà la claredat i la concisió en l’anàlisi de l’element en qüestió, en relació als treballs objecte de contractació i específicament:

· 
La descripció general del temple parroquial. (fins a un màxim d’1 punt)

· 
La descripció i anàlisi de l’estat actual de la façana principal i dels seus estats anteriors. (fins a un màxim de 2 punts)

· 
La descripció i anàlisi de l’estat actual de la portalada i dels seus estats anteriors. (fins a un màxim de 7 punts)

· 
La ubicació, descripció i anàlisi d’altres elements escultòrics o arquitectònics rellevants situats a l’exterior de l’església. (fins a un màxim de 3 punts)

· 
La descripció i anàlisi de l’entorn urbà en relació a l’execució dels treballs: itineraris de vehicles i maquinària d’obra, implantació de les obres, situació de les casetes, zona d’aplec de materials, analitzant la seva idoneïtat, coherència i convivència amb l’entorn, els veïns i veïnes, el règim d’ús de l’església en particular i de l’espai públic que l’envolta en general. (fins a un màxim de 3 punts)

A.2.
Proposta metodològica de l’execució dels treballs (de 0 a 20 punts)

Descripció de la proposta metodològica dels treballs de conservació-restauració dels elements de pedra, morters, etc. amb la descripció detallada de les tasques a realitzar, on es motivarà la seva idoneïtat i es justificaran de forma detallada, sobretot pel que fa als mitjans emprats i processos d’execució.

Valoració:

Es valorarà la claredat i concisió en l’explicació dels objectius, mètode i mitjans de la proposta, dels seus avantatges i aplicació, el nivell de desenvolupament pel que fa a identificació de les tasques a realitzar i determinació d’objectius i criteris per a la conservació i restauració, la seva idoneïtat, la identificació de les incidències o problemàtiques detectades per a la seva execució́, la identificació́ de treballs d’urgència o mesures de protecció́, els mitjans proposats, etc. (fins a un màxim de 20 punts).

A.3.
Pla de treball (de 0 a 6 punts)

Es presentarà el pla de treball detallat, on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades anteriorment.

Valoració:

Desenvolupament d’un pla de treball coherent amb la resta de la proposta, valorant la racionalitat i credibilitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi dels camins crítics de l’obra, la seva justificació des del punt de vista del rendiment de la maquinaria assignada i mitjans proposats, marges temporals entre activitats, subministrament de materials, mostres i proves prèvies, previsió de certificacions, etc. (fins a un màxim de 6 punts).
A.4.
Mesures ambientals (de 0 a 3 punts)

Proposta de mesures que minimitzin els efectes de l’actuació sobre el seu entorn i medi ambient (abocaments, sorolls, pols, etc.) i sobre tercers (vianants, espais adjacents, accessos).

Valoració:

Es valorarà la idoneïtat i credibilitat, així com la metodologia de la implementació i compliment durant el desenvolupament de les obres de les mesures operatives que el licitador proposi per a la implantació i execució dels treballs, en especial pel que fa a la contaminació atmosfèrica, la gestió de residus i neteja de l’obra, l’afectació a la via pública, les incidències sobre la mobilitat dels vianants i sobre les activitats i actes que es duguin a terme a l’església en el decurs de les obres (fins a un màxim de 3 punts).

Documentació a presentar:

Caldrà presentar una memòria descriptiva (en format DIN-A3) on es doni resposta a cadascun dels criteris exposats (A1, A2, A3 i A4) i que seran objecte de valoració.

L’extensió màxima del document no podrà excedir les 6 pàgines a una cara, lletra Arial 11 interlineat simple. No es comptarà ni la portada ni l’índex, en cas d’haver-n’hi. 

L’excés en el numero de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí que només es tingui en compte la informació continguda en els citats fulls establerts com a límit. Per tant, tota aquella informació de la proposta que excedeixi del límit de pagines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

IMPORTANT: En cap cas pot haver-hi cap referencia a mitjans personals, atès que l’experiència de l’equip responsable de l’obra serà objecte de valoració per aplicació de criteris automàtics.

Atès el caràcter patrimonial de l’església de Sant Boi de Lluçanès i les singularitats tècniques de les obres a executar, s’estableix com a llindar mínim de qualitat, segons preveu l’article 146.3 de la LCSP, l’obtenció de 22,5 punts en la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor, per tal d’optar a la fase de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica (segona fase).

Qualsevol licitador que no superi aquesta nota de tall en la primera fase no podrà participar en la segona.

SEGONA FASE

B)
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (55% equivalent a 55 punts)

B.1.
Millora del preu (de 0 a 40 punts)

La puntuació s’assignarà en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament presentades respecte al tipus de licitació i pot suposar que no s’assigni la màxima puntuació a cap oferta.

S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:

· Quan concorri nomes un licitador, l’oferta presentada.

· Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta mes elevada.

· Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia mes elevada quan sigui superior en mes de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 

· Quan concorrin quatre o mes licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en mes de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana nomes amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten es inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix mes d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de Comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta mes baixa.

La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.

B.2.
Altres criteris objectius (de 0 a 15 punts)

Atesa l’especificitat de l’obra en un element protegit i les singularitats tècniques d’aquestes obres, es valorarà i puntuarà la participació de l’equip de conservació-restauració en obres de restauració en edificis d’interès historicoartístic.

El desglossament de la puntuació, fins a un màxim de 15 punts, és el següent: 

B.2.1
Experiència addicional del cap d’obra, per sobre del mínim exigit a solvència (de 0 a 5 punts)

· Obres de restauració de portalades d’esglésies

Per cada participació en obres de restauració de portalades d’esglésies s’atorgaran 2,5 punts, fins a un màxim de 5 punts.

· Obres de restauració en béns immobles declarats BCIN, BCIL o BPU

Per cada participació en obres de restauració en béns immobles declarats BCIN, BCIL o BPU s’atorgarà 1 punt, fins a un màxim de 3 punts.

· Treballs de restauració d’elements escultòrics o constructius de pedra en edificis d’interès historicoartístic

Per cada participació en treballs de restauració d’elements escultòrics o constructius de pedra en edificis d’interès historicoartístic s’atorgaran 0,5 punts, fins a un màxim de 2 punts.

B.2.2
Experiència addicional de l’encarregat d’obra, per sobre del mínim exigit a solvència (de 0 a 10 punts)

· Obres de restauració de portalades d’esglésies

Per cada participació en obres de restauració de portalades d’esglésies s’atorgaran 5 punts, fins a un màxim de 10 punts.

· Obres de restauració en béns immobles declarats BCIN, BCIL o BPU

Per cada participació en obres de restauració en béns immobles declarats BCIN, BCIL o BPU s’atorgaran 2,5 punts, fins a un màxim de 5 punts.

· Treballs de restauració d’elements escultòrics o constructius de pedra en edificis d’interès historicoartístic

Per cada participació en treballs de restauració d’elements escultòrics o constructius de pedra en edificis d’interès historicoartístic s’atorgarà 1 punt, fins a un màxim de 5 punts.

L’experiència de l’equip de conservació-restauració, valorada en els criteris d’adjudicació B.2.1 i B.2.2 és addicional a l’experiència mínima exigida al personal adscrit al contracte i és per això que, en cap cas, es pot presentar la mateixa experiència dues vegades: com a experiència mínima de l’equip tècnic adscrit al contracte i com a criteri d’adjudicació.

L’oferta de l’equip responsable de l’obra tindrà caràcter vinculant, tant pel que fa a les capacitats com pel que fa a la dedicació a les obres objecte de la licitació.

1.12) Criteris de desempat

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.

1.13) Termini per a l’adjudicació

L’adjudicació es realitzarà dins del termini de quinze (15) dies a comptar des de la data d’obertura de les ofertes rebudes.

1.14) Variants

No es procedent.

1.15) Ofertes anormalment baixes

En l’adjudicació amb mes d’un criteri de valoració, per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, d’acord amb els paràmetres objectius per a cadascun dels criteris següents:

· Que en el criteri B1 relatiu a la millora del preu es doni alguna de les situacions previstes a l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Publiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i

· Que en els altres criteris s’hagi obtingut una puntuació igual o superior a 22,5 punts.

Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si escau.

1.16) Garantia provisional

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb el que disposa l’article 106 LCSP.

1.17) Garantia definitiva

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 LCSP.

1.18) Presentació de documentació pel licitador proposat com a adjudicatari

El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l’adjudicació i dins del termini de deu (10) dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 150.2 de la LCSP, haurà de presentar la documentació justificativa de:

· Acreditar la constitució de la garantia definitiva.

· Presentar els documents següents:

· La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a mes del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o be el poder notarial per representar la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en que consti el darrer objecte social vigent, en el qual hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits al registre corresponent quan la inscripció esmentada els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el registre oficial corresponent.

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes del que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen en l’annex I del RGLCAP.

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.

· Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, llevat que l’ajuntament disposi d’aquests.

· La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (en cas d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Pec, i, si, s’escau, del compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs.

· La documentació acreditativa de la resta de circumstancies consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

· En cas que l’execució del contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades personals segons la clàusula 2.19) del present plec, el proposat adjudicatari haurà de presentar: Declaració signada pel legal representant de l’empresa indicant on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests i estarà obligat a comunicar a l’ajuntament  qualsevol canvi en relació amb la declaració esmentada. Aquesta obligació es considera una condició essencial.

El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restarà eximit de presentar la documentació si consta en algun dels esmentats registres.

En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats en l’article 150 de la LCSP.

1.19) Formalització del contracte

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP.

El representant legal de l’empresa haurà de signar electrònicament el contracte amb qualsevol eina de signatura de documents avalada per l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), com pot ser el programa Adobe Acrobat Reader DC .

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, mitjançant document administratiu, dins del termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.

En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

Si per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP.

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a mes dels indicats en les clàusules de les dades especifiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:

· El contractista haurà d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions legals siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte.

· El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de la present contractació no tindran cap dret ni vinculació amb l’ajuntament.

· El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb l’ajuntament, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a:

· Facilitar a l’ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

· Comunicar a l’ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la que el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a mes participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de l’esmentat procediment de licitació.

· No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap practica col·lusòria.
· Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos al Codi Penal vigent en cada moment.

· El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 217 de la LCSP.

· El contractista haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que consten detallats a la clàusula 1.10 del present plec.

· Un cop signat el contracte, el contractista presentarà a l’ajuntament la documentació necessària per justificar l’experiència de l’equip tècnic i que hagin estat objecte de valoració a la fase de licitació. Si l’ajuntament volgués verificar aquesta informació requerirà al contractista que presenti la documentació que estimi convenient per justificar la veracitat de la informació proporcionada.

2.2) Condicions especials d’execució

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:

· Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el disposat als convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l’empresa disposi de conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus treballadors.

· L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en que constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.

· L’empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en que constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.

· L’empresa contractista es sotmet a la normativa nacional i de la UE vigent en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial.

· El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP.

· Tanmateix, durant l’execució dels treballs serà obligatori minimitzar els efectes de l’actuació sobre el seu entorn i medi ambient (abocaments, sorolls, pols, etc.).

· Mesures mediambientals: Minimitzar els efectes de l’actuació sobre el seu entorn i medi ambient (abocaments, sorolls, pols, etc.)

D’altra banda, s’estableixen les següents condicions tècniques d’especial execució:

· És obligatori mantenir l’accés a l’entorn de l’edifici especialment per allò que pugui incidir amb el normal us del recinte. Aquesta obligació es considera essencial i el seu incompliment podrà ser motiu de penalització i/o rescissió del contracte.

· Ateses les característiques de be, la intervenció es regira segons els criteris de total respecte i conservació de l’obra original. S’empraran materials recuperats del propi monument i materials i productes compatibles amb els materials originals.

· La implantació de l’estructura metàl·lica es farà respectant les condicions de BCIN del monument.

· S’empraran els mitjans auxiliars necessaris tenint cura que la col·locació i us d’aquests no malmeti el monument.

2.3) Modificació del contracte

El contracte nomes es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista als articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.

El procediment a seguir per a la modificació serà el següent:

La modificació del contracte exigirà la tramitació d’un expedient contradictori que comprendrà les actuacions següents:

· Proposta tècnica de la modificació del contracte elaborada pel responsable del contracte amb indicació explicita de l’objecte de la modificació i el seu preu.

· Audiència al contractista per termini de 10 dies hàbils.

· Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació.

La modificació del contracte obligarà a reajustar conseqüentment l’import de la garantia definitiva, per tal que aquesta mantingui en tot moment l’equivalència indicada a la clàusula 1.17) del Plec de Clàusules Administratives Particulars respecte al preu del contracte resultant de la modificació, i s’haurà de formalitzar en els mateixos termes previstos.

2.4) Règim de pagament

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes del seu pagament.

El pagament es realitzarà per part de l’ajuntament, en els terminis establerts a l’article 198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Les factures s’han de presentar telemàticament a través de l’e-FACT i han d’incloure el DIR3 corresponent pels tres camps número L01082016.

2.5) Revisió de preus

No s’admet la revisió de preus.

2.6) Penalitats

En compliment del que s’estableix a la LCSP, es preveuen penalitats per retard en l’execució o per altres incompliments en cas que l’ajuntament opti per la no resolució del contracte.

Per incompliment del termini total

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment del termini total per causes que li siguin imputables, s’imposarà una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA exclòs).

Per altres incompliments

Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la quantia de cadascuna no podrà ser superior al 10% del preu del contracte (IVA exclòs) ni el total d’aquestes superar el 50% del preu del contracte (IVA exclòs).

• Per compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment de l’adscripció de mitjans personals compromesos o per incompliment de les condicions especials d’execució definides al contracte:

‒ Per cada dia d’incompliment d’una ordre de la Direcció d’obra en els termes que s’indiquen a continuació, s’imposarà una penalitat econòmica de fins a 100 euros.

‒ Per cada dia d’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en aquest plec o per l’incompliment de l’adscripció dels mitjans personals, s’imposarà una penalitat econòmica de fins a 200 euros.

Es consideren causes de compliment defectuós de la prestació:

• La manca de diligencia en el compliment d’una ordre de la Direcció d’obra que impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d’altres empreses o institucions relacionades amb les obres.

• La manca de compliment de les condicions especials d'execució fixades en aquest plec o per l’incompliment de l’adscripció dels mitjans personals.

• La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins el termini establert als plecs de clàusules administratives particulars de la present contractació, així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que estableixin els mateixos plecs.

Les penalitats per al cas d’incompliment dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment, i seran descomptades de les certificacions ordinàries i/o final o de la garantia definitiva, prèvia audiència al contractista per tal que efectuï les al·legacions que consideri.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments esmentats.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en que no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a l’ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

2.7) Causes de resolució

Son causes de resolució del contracte, a mes de les previstes als articles 211 i concordants de la LCSP, les següents:

· El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l’Administració Publica estipulades a l’article 71 LCSP.

· El retard, en mes de dos (2) mesos, del pagament del salari del personal adscrit al present contracte.

· L’incompliment de la paritat salarial entre dones i homes prevista a la clàusula corresponent del PCAP.

· L’incompliment del pagament dels salaris i condicions laborals de l’article 211 de la LCSP en els termes de l’article 212.

· L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en aquest plec.

· L’incompliment de qualsevol condició essencial del contracte.

· L’incompliment, com a mínim en tres (3) ocasions i sense motiu justificat, de qualsevol de les obligacions contractuals previstes al capítol de “penalitats” d’aquest plec.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte

No s’estableix termini especial de recepció i regira el termini general d’un (1) mes a comptar del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el document acreditatiu corresponent.

2.9) Termini de garantia del contracte

Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar de la data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada.

2.10) Cessió

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

2.11) Subcontractació

El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’ajuntament del subcontracte a celebrar indicant el percentatge màxim respecte del preu del contracte i de conformitat amb els requisits assenyalats en l’art. 215 a 217 LCSP.

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’ajuntament, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquests, tot indicant la part de la prestació a subcontractar, la seva identitat i el percentatge màxim que representa del preu del contracte, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no esta incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.

2.12) Confidencialitat de la informació

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses al DEUC o declaració anàloga.

D’acord amb l’art 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte.

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys a comptar del coneixement de la informació de referencia.

De conformitat amb l’art. 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no te caràcter confidencial.

2.13) Règim jurídic de la contractació

El regim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel Projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació publica, així com per la resta de normativa legal aplicable.

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.

S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a traves del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un numero de telèfon mòbil.

L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones autoritzades a l'apartat de notificacions de la seu electrònica de la corporació https://www.santboidellucanes.cat/serveis-i-tramits/notificacions-electroniques
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut deu (10) dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut.

2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, amb obligació de complir les condicions salarials dels treballadors conforme el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de la Unió Europea, i en matèria mediambiental.

2.16) Assegurances

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000 euros.

2.17) Lloc de realització objecte del contracte

El lloc de realització de les obres objecte del contracte és l’església parroquial de Sant Boi de Lluçanès.

2.18) Responsable del contracte.

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la LCSP, l’arquitecta municipal.

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni d’altri, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.

2.19) Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa a la contractista i al seu personal:

	Responsable del tractament
	Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, passeig Lluçanès, 8, 08589 Sant Boi de Lluçanès

	
	Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: st.boillu@santboidellucanes.cat

	Finalitat del tractament
	Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i unitats administratives de la Diputació de Barcelona

	Temps de conservació
	Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació publica i d’arxiu històric.

	Legitimació del tractament
	Compliment d’obligacions contractuals.

Les dades personals sol・licitades son d’obligat lliurament per tal de garantir la correcta identificació de l’equip professional que prestarà el servei.

	Destinataris de cessions o transferències
	Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser publicades a la Plataforma de serveis de contractació publica de la Generalitat de Catalunya, que es on es troba el perfil del contractant de l’ajuntament. No s’han previst altres cessions mes enllà de les previstes per la llei.

No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades

	Drets de les persones interessades
	Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a traves de la Seu electrònica (categoria, protecció de dades)
https://www.santboidellucanes.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions o presencialment o per correu postal a l’adreça indicada anteriorment.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en que tingui la seva residencia habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.

Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referencia

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/



Ates que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de l'adjudicatari, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent sobre protecció de dades.

Finalitat de l’encàrrec del tractament

Mitjançant aquestes clàusules s’habilita la contractista, encarregada del tractament, per tractar per compte de l’ajuntament, responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per executar les obres.

El tractament consistirà en:

‒ La consulta de dades personals dels propietaris de les parcel·les afectades per l’actuació per elaborar la taula de bens i drets afectats.

‒ La consulta de les dades personals dels propietaris dels serveis existents en l’àmbit del projecte.

‒ La consulta de dades personals de treballadors d’empreses subcontractades ‒ Comunicacio de dades entre els agents que intervenen.

Concreció dels tractaments a realitzar:

☐ Acarament

☐ Interconnexió
☐ Conservació

☐ Limitació
☒ Consulta


☐ Modificació

☐ Comunicació

☐ Organització
☒ Comunicacio per transmissió
☒ Recollida

☐ Destrucció

☐ Registre

☐ Difusió


☐ Supressió
☐ Extracció

☐ Utilització
☐ Altres:

Aquesta obligació es considera essencial.

Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, l’ajuntament, responsable del tractament, permet la recollida de les dades per part del contractista, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:

‒ Dades (nom, adreça, NIF, telèfon)

Durada

Aquest acord te la durada prevista al punt 1.5 del Plec de prescripcions administratives particulars.

Obligacions de l’encarregat del tractament

L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:

a. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, nomes per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies.

b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.

Si l'encarregada del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregada n’ha d’informar immediatament el responsable.

c. No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

L'encarregada pot comunicar les dades a altres encarregades del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions d’aquest. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.

Si l'encarregada ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

d. Subcontractació
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregada.

En el cas de tenir previst subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, caldrà indicar prèviament a la seva contractació on es trobaran situats i des d’on es prestaran els serveis associats.

e. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.

f. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.

g. Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.

h. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.

i. Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:

1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament

C) L'encarregada del tractament ha de resoldre, per compte del responsable i dins del termini establert, les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, i limitació del tractament, en relació amb les dades objecte de l'encàrrec.

j. Dret d’informació / informació i consentiment

L'encarregada del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el format en que es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades.

k. Notificació de violacions de la seguretat de les dades L'encarregada del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, i a traves del correu electrònic st.boillu@santboidellucanes.cat , de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.

La notificació no es necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir mes informació.

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

Si no es possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en que no ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

l. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.

m. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui.

n. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn la responsable o un altre auditor autoritzat per ella.

o. Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” (ENS), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per a:

1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma rapida, en cas d'incident físic o tècnic.

3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

L'adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certificació son elements que serveixen per a demostrar el compliment dels requisits indicats anteriorment. Cal facilitar la informació sobre aquestes certificacions.

Obligacions del responsable del tractament

Correspon al responsable del tractament:

a. Lliurar a l'encarregada/permetre la recollida de les dades a les quals es refereix el punt 2 d’aquesta clàusula.

b. Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que pertoqui.

c. Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.

d. Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD.

e. Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.

f. Autoritzar a l’encarregada del tractament a:

1. dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.

2. dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada, sempre que els servidors es trobin en territori de la UE.

3. l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del responsable del tractament.

4. l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregada del tractament es vegi en l’obligació d’executar.

5. tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del tractament.

Incompliments i responsabilitats

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el regim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.

3) DADES ESPECÍFIQUES

3.1) Delegació i personal d’obra del contractista

El contractista s’obliga a tenir un cap d’obra i un encarregat d’obra. Aquests professionals, o els seus suplents, si escau, hauran de tenir l’experiència esmentada en el punt 1.10 d’aquest Plec.

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.

3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efectes per l’ajuntament. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista 
3.3) Pla de seguretat i salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a que es refereix el paràgraf anterior, si be pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a que es refereix el present Plec.

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa i de l’ajuntament.

El contractista haurà de presentar en format digital i signatura electrònica el Pla de Seguretat i Salut, en el moment de la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic municipal i elevat a l’alcaldia per a la seva aprovació.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.

3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres

Dins un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte es procedirà en presencia del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar en l’acta de comprovació del replanteig, i el contractista i l’ajuntament signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.

3.5) Legalització de les instal·lacions

No procedent.

3.6) Permisos i llicències

Tots els permisos i llicencies necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de l’Administració i llicencies municipals i tributs locals.

3.7) Gestió dels residus

El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin en la llicencia municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).

3.8) Senyalització de les obres

Es senyalitzarà segons el previst al projecte, d’acord al manual d’estil de la Diputació de Barcelona.

Sant Boi de Lluçanès,
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ANNEX 1

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA NACIONAL

A INSERIR EN EL SOBRE A

"El Sr./La Sra. ......................................... amb NIF número ............., en nom propi / en representació de l’empresa ......................, en qualitat de .........., i segons escriptura publica autoritzada davant Notari .................., en data ........ i amb numero de protocol ......../o document ........, CIF número .............., domiciliada a ........... carrer ........................, número ...., (persona de contacte ......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon mòbil número ...............), opta a la contractació relativa a l’execució de les obres DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA PORTALADA DE PEDRA DE L’ESGLÉSIA DE SANT BOI DE LLUÇANÈS i DECLARA RESPONSABLEMENT

- Que el perfil de l’empresa es:

	Microempresa.
	

	Petita empresa.
	

	Mitjana empresa.
	

	No te categoria de PIME.
	


- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o per qualsevol delicte per tràfic d’essers humans.

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

- Que, en cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades personals segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’ha d’indicar la següent informació:

	No te previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests.
	

	Te previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests.
	


	En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil empresarial del subcontractista que s’haurà de definir per referencia a les condicions de solvència professional o tècnica
	


- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

- Que la plantilla de l’empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent.

	
	SI
	
	NO
	
	NO obligat per normativa


- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

	
	SI
	
	NO
	
	NO obligat per normativa


- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al PCAP.

	SI
	

	NO
	


- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:

	Esta subjecta a l’IVA.
	

	Esta no subjecta o exempta de l’IVA i son vigents les circumstancies que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció
	


- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:

	Esta subjecta a l’IAE.
	

	Esta no subjecta o exempta de l’IAE i son vigents les circumstancies que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
	


- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a :

	Persona/es autoritzada/es*
	DNI*
	Correu electrònic professional*
	Mòbil professional

	
	
	
	


*Camps obligatoris.

Si l’adreça electrònica o el numero de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avis de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstancia, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de fer la modificació corresponent.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l’ajuntament pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a que pertanyen es (indicar les empreses que el composen).

(Data i signatura).”

ANNEX 2

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica:
"El Sr./La Sra. ......................................... amb NIF número ............., en nom propi / en representació de l’empresa ......................, en qualitat de .........., i segons escriptura publica autoritzada davant Notari .................., en data ........ i amb numero de protocol ......../o document ........, CIF número .............., domiciliada a ........... carrer ........................, número ...., (persona de contacte ......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon mòbil número ...............), opta a la contractació relativa a l’execució de les obres DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA PORTALADA DE PEDRA DE L’ESGLÉSIA DE SANT BOI DE LLUÇANÈS, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al projecte i a les clàusules administratives particulars, que accepta íntegrament:

1. Proposició econòmica:

	
	OFERTA DEL LICITADOR

	Preu licitació

(IVA exclòs)
	Preu ofert

(IVA exclòs)
	Tipus

% IVA
	Import IVA
	Total preu ofert

(IVA inclòs)

	129.752,07 €
	
	
	
	


2. Altres criteris automàtics:

L’experiència de l’equip tècnic valorada en els criteris d’adjudicació 2.1 i 2.2, és addicional a l’experiència mínima demanada als tècnics adscrits al contracte, i és per això que en cap cas es pot presentar la mateixa experiència dues vegades, com a experiència mínima de l’equip tècnic adscrit al contracte i com a criteri d’adjudicació.

2.1 Experiència addicional del cap d’obra adscrit a la realització de l’obra, per sobre del mínim exigit a solvència
	Experiència addicional del cap d’obra adscrit a la realització de l’obra, per sobre del mínim exigit a la clàusula 1.10) PCAP.
	Treballs realitzats en els darrers 5 anys segons la clàusula 1.11) PCAP (indiqueu amb un número entre l’1 i el 6, el nombre de treballs acabats)



	Participació com a cap d’obra en obres en immobles idèntics o similars BCIN , a plena satisfacció de l’entitat contractant
	


	Experiència addicional del cap d’obra adscrit a la realització de l’obra, per sobre del mínim exigit a la clàusula 1.10) PCAP.


	Treballs realitzats en els darrers 5 anys segons la clàusula 1.11) PCAP (indiqueu amb un número entre l’1 i el 12, el nombre de treballs acabats)



	Participació com a cap d’obra en obres d’intervenció en immobles idèntics o similars BCIL, a plena satisfacció de l’entitat contractant


	


2.2 Experiència addicional de l’encarregat adscrit a la realització de l’obra, per sobre del mínim exigit a solvència

	Experiència addicional de l’encarregat adscrit a la realització de l’obra, per sobre del mínim exigit a la clàusula 1.10) PCAP.
	Treballs realitzats en els darrers 5 anys segons la clàusula 1.11) PCAP (indiqueu amb un número entre l’1 i el 8, el nombre de treballs acabats)



	Participació com a encarregat en obres d’intervenció en immobles idèntics o similars BCIN, a plena satisfacció de l’entitat contractant 
	


	Experiència addicional de l’encarregat adscrit a la realització de l’obra, per sobre del mínim exigit a la clàusula 1.10) PCAP.
	Treballs realitzats en els darrers 5 anys segons la clàusula 1.11) PCAP (indiqueu amb un número entre l’1 i el 16, el nombre de treballs acabats)



	Participació com a encarregat en obres d’intervenció en immobles idèntics o similars BCIN, a plena satisfacció de l’entitat contractant 
	


2.3 Formació del cap d’obra adscrit a la realització de l’obra

	Formació del cap d’obra adscrit a la realització de l’obra
	(indiquen SI o NO)

	Tenir alguna de les titulacions universitàries oficials següents: grau en arquitectura, arquitectura tècnica o enginyeria de l’edificació, o titulació equivalent a l’estranger
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