INFORME D’IDONEÏTAT NECESSITAT I VALORACIÓ ECONÒMICA

Identificació de l’expedient

Exp. General: 	4390180001-2024-0011549

Assumpte: 		OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ESPIGA D’OR DE DELTEBRE

Joaquin Curto Serrano, tècnic municipal de l’Ajuntament de Deltebre, emeto el següent

ANTECEDENTS

- L’Ajuntament de Deltebre té la necessitat de realitzar el contracte d’ OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSCIA ESPIGA D’OR DE DELTEBRE, per necessitat i manca de recursos propis per poder garantir un bon servei, no es disposa de suficients mitjans per executar l’obra atès que la brigada no pot realitzar una obra d’aquesta envergadura i tampoc tenim els recursos materials per fer-ho, és per això que cal contractar un empresa externa per l’execució de l’objecte.

- Objecte

- Descripció: L’objecte de la contractació de referència  és l’ampliació de l’escola de música “Espiga d’Or” de Deltebre, situada a l’Avinguda la Pau 140, s’ha redactat un projecte, OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSCIA ESPIGA D’OR DE DELTEBRE. Aquest permetrà desenvolupar la seva ampliació, on actualment hi ha una terrassa a la primera planta sense ús.

- Data d’aprovació definitiva del projecte d’obres: Aprovació inicial el 30 de desembre de 2024.

- Lots: No. En el present projecte la divisió en lots podria fer l’execució del contracte excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic per la necessitat de de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots podria posar en risc l’execució adequada del contracte.

- Dades de la contractació

| A. PODER ADJUDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: |  |  | AJUNTAMENT DE DELTEBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projecte subvencionat per la Generalitat de Catalunya, DEPARTAMENT DE CULTURA OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL BASES ESPECÍFIQUES: En el marc de la RESOLUCIÓ CLT/3639/2023, de 25 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis per a la redacció de projectes d'obra d'equipaments culturals de titularitat municipal. (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=971121) CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ CLT/3781/2023, de 2 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis per a la redacció de projectes d'obra d'equipaments culturals de titularitat municipal per al període 2023-2025 (ref. BDNS 725332). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=971831 RELACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUTS RESOLTES A MUNICIPIS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'OBRA D'EQUIPAMENTS CULTURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: |  |  | JUNTA DE GOVERN LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVEI GESTOR/PROMOTOR: |  |  | ÀREA #DELTEBRETERRITORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ A) ENTITAT: AJUNTAMENT DE DELTEBRE. B) DOMICILI: PLAÇA 20 DE MAIG, 1 C) LOCALITAT I CODI POSTAL: DELTEBRE, CP: 43580. D) CODI NUTS: ES514 TARRAGONA E) TELÈFON: 977489309. F) ADREÇA ELECTRÒNICA: OLC@DELTEBRE.CAT. G) ADREÇA D'INTERNET DEL PERFIL DEL CONTRACTANT: HTTPS://CONTRACTACIOPUBLICA.GENCAT.CAT/ECOFIN_PSCP/APPJAVA/CA_ES/CAP.PSCP?REQCODE=VIEWDETAIL&IDCAP=8911869 H) DATA LÍMIT D'OBTENCIÓ DE DOCUMENTS I INFORMACIÓ: FINS AL 6È DIA PREVI AL DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES I) HORARI D’ATENCIÓ: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8.00 A 14.00 H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPEDIENT: 4390180001-2024-0011549 |  |  |  |  | TIPUS DE CONTRACTE: |  |  |  |  |  |  | OBRES |  |  |
| TIPUS DE PROCEDIMENT |  | OBERT |  |  | TRAMITACIÓ: |  |  |  |  |  |  | ORDINÀRIA |  |  |
|  |  |  |  |  | TRAMITACIÓ ANTICIPADA: |  |  |  |  |  |  | SI NO |  |  |
| FORMA DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: ELECTRÒNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ES PODEN UTILITZAR LES COMANDES ELECTRÒNIQUES - S’ACCEPTA LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA - S’UTILITZA EL PAGAMENT ELECTRÒNIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA: SI NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE: EXP. VINCULAT: 4390180001-2024-0000264 PROJECTE D'EDIFICACIÓ DE L'ESPAI D'ASSAIG DE L'ESCOLA DE MÚSICA. PROJECTE BÀSIC i D’EXECUCIÓ REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ESPIGA D’OR DE DELTEBRE AVINGUDA DE LA PAU, 140, 43580 DELTEBRE, TARRAGONA. L’objecte d’aquest contracte és l’ampliació del edifici municipal existent a l’Avinguda de la Pau, on actualment s’hi desenvolupa l’activitat d’escola de música, amb una nova sala d’assaig. El projecte executiu preveu una única fase d’obra i un únic lot. L’escola de música desenvolupa la seva activitat en la planta pis de l’edifici de l’escola bressol municipal, edifici de titularitat municipal situat a l’Avinguda de la Pau, 140, Deltebre, Tarragona (43580). Referència cadastral: 43181A045001350001PZ. CPV: 45400000 corresponent al NACE 45.4 (Acabados de edificios y obras) 45300000 corresponent al NACE 45.3 (Instalaciones de edificios y obras). |
| D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANUALITAT; BASE; IVA; TOTAL. 2025; 195.754,43 €; 41.108,43 €; 236.862,86 €. |
| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA/FINANÇAMENT: 63200 – 92000 ADEQUACIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU: VEURE PROJECTE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. VALOR ESTIMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS) |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.754,43 € |  |  |  |  |  |
| IMPORT DE LES MODIFICACIONS PREVISTES (IVA EXCLÒS): |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| IMPORT DE LES OPCIONS EVENTUALS (IVA EXCLÒS): |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| PRÒRROGA (IVA EXCLÒS): |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ALTRES (IVA EXCLÒS): |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOR ESTIMAT: |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.754,43 € |  |  |  |  |  |
| F. ANUALITATS (previsió) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXERCICI | BASE |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |
| 2025 | 195.754,43.-€ |  |  |  |  | 41.108,43.-€ |  |  |  |  | 236.862,86.-€ |  |  |  |
| G. TERMINI D'EXECUCIÓ: Termini d'execució: 3,5 MESOS |  |  |  | H. PRÒRROGA SI NO |  |  |  |  |  |  |  |  | I. TERMINI DE GARANTIA UN ANY |  |
| EN CAS DE CONTRACTES PERIÒDICS, EXERCICI QUE SERÀ LA PROPERA LICITACIÓ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |
| J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI VEURE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L. REVISIÓ DE PREUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M. GARANTIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONAL: |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFINITIVA: |  |  |  |  |  |  | SÍ, ASCENDEIX A 5% DEL PREU IVA EXCLÒS |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPLEMENTÀRIA: |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| N. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SÍ NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. SUBROGACIÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. SUBCONTRACTACIÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SÍ NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS GRUP C: Edificacions SUBGRUP Cap CATEGORIA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. SOLVÈNCIA: VEURE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ Les millores s’executaran d’acord amb els termini del pla d’execució que determini el responsable del contracte i/o les indicacions que aquest doni a l’adjudicatària. L'adjudicació dels contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. En virtut de la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica dictada per la Direcció General de Contractació Pública: - CRITERIS SUBJECTIUS: No n’hi ha - CRITERIS OBJECTIUS: Criteri preu: 55 punts Es calcularà en aplicació de la següent fórmula Amb aquesta fórmula lineal la puntuació de les ofertes també depèn directament de l’import de la millor oferta però no de la proporció que separi la millor oferta de la resta d’ofertes, sinó de la proporció que separi cadascuna de les ofertes del pressupost de licitació. Justificació de la fórmula utilitzada d’acord amb l’art. 146.2.b) de la LCSP: La fórmula per al criteri preu serà la següent, atès que es considera que aquesta fórmula ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la proporció entre l’import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació. Millores 45 punts (veure annex): BLOC 1. MILLORES DE PRESENTACIÓ CONSECUTIVA (PER ORDRE) I PRECEPTIVES PER A LA PRESENTACIÓ DE LA/LES DEL BLOC 2. millora; descripció; puntuació; puntuació bloc. MILLORA nº4; REALITZACIÓ D'UNA PORTA DE SORTIDA A LA TERRASSA.; 3; 21,5. MILLORA nº8; RECONDICIONAMENT DE NOVA ZONA DE LAVABOS 1A PLANTA; 12. MILLORA nº2; DIVISIÓ EN DOS DE LA SALA 6 I NOVA PORTA D'ENTRADA; 2,5. MILLORA nº5; IL·LUMINACIÓ EXTERIOR PER LA POSTA EN VALOR I CARTELLERIA EXTERIOR IL LUMINADA.; 4. Per oferir la millora nº8 s’ha d’oferir també la millora nº4. Per oferir la millora nº2 s’han d’oferir també les millores nº8 i nº4. Per oferir la millora nº5 s’han d’oferir també les millores nº2, nº8 i nº4. BLOC 2. MILLORES DE PRESENTACIÓ NO CONSECUTIVA I NO OBLIGATÒRIES. ÚNICAMENT ES PODEN OFERIR SI TAMBÉ S’OFEREIXEN LES MILLORES nº 2,5,4 I 8. millora; descripció; puntuació; puntuació bloc. MILLORA nº7; MILLORES DEL RENDIMENT TÈCNIC DE LES FUSTERIES EXTERIORS I DELS VIDRES; 12; 23,5. MILLORA nº6; MILLORA DE L'ENLLUMENAT INTERIOR.; 10. MILLORA nº3; DESMUNTATGE DE LA FINESTRA DE FACANA I RECONSTRUCCIÓ DEL MUR.; 1. MILLORA nº1; RECONDICIONAMENT DE LA ZONA D’ACCÉS; 0,5. Per oferir qualsevol de les millores del bloc 2 (nº 7, 6, 3 o 1), s’han d’oferir també totes les millores del bloc 1 (nº 4, 8, 2 i 5) |
| U. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT ANORMALS: PER AL CRITERI PREU S’ESTARÀ A ALLÒ PREVIST EN L’ART. 85 DEL RGLCAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. CONDICIONS PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: VEURE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W. TRAMESA DE L’ENVIAMENT DE L’ANUNCI AL DOUE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI NO |  |  |  |  |
| X. AMC: ACORD SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA NEGOCIAT EN EL MARC DE L’OMC I DEL QUAL L’ESTAT ESPANYOL ÉS PART SIGNATÀRIA APLICABLE AL CONTRACTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SÍ |
| Y. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES A) DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: VEURE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS B) PRESENTACIÓ D’OFERTES: ELECTRÒNICA, VEURE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z. LLENGÜES PER A REDACTAR OFERTES O SOL·LICITUDS |  |  |  |  |  |  |  | CAT I CAST |  |  |  |  |  |  |

- Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió mediambiental

No

L’òrgan de contractació, assessorat pels serveis tècnics, pot exigir que les empreses acreditin el compliment de les normes de garantia de la qualitat o de gestió mediambiental tenint en compte el previst en els articles 80 i 81 del TRLCSP. En tot cas els certificats que acreditin aquest compliment operaran com a criteri de solvència i en cap cas com a criteri d’adjudicació.

- Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com adjudicatàries

No

- Programa de treball

No.

- Memòria final

No.

Per tot l’exposat tinc a bé

INFORMAR

I.- Que resulta idoni que es realitzi la contractació proposada per aquesta obra, segons amb les característiques dels antecedents i d’acord amb els plec de condicions tècniques que adjunto i d’acord amb el projecte d’obres.

II.- Que en el present informe es justifica degudament la necessitat que es pretén cobrir amb el contracte, així com informo que l’objecte resulta adequat i idoni per satisfer aquestes necessitats.

III.- El contracte per les seves característiques no es pot dividir en lots pels motius exposats als antecedents.

IV.- Amb aquesta contractació no s'altera l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles de contractació. No hi ha fraccionament de l’objecte del contracte atès que l’objecte es contracta en la seva totalitat i inclou la prestació íntegra sense que s’hagi dividit als efectes de no donar compliment a la normativa de contractació pública en vigor o de no complir amb els seus principis: d'igualtat de tracte, no discriminació, transparència, proporcionalitat i integritat.

V.- S’adjunta en un Annex a aquest expedient els plecs de prescripcions tècniques i el projecte degudament aprovat i replantejat d’acord amb l’art. 236 de la LCSP.

Deltebre, 7 de gener de 2025

El tècnic de l’Àrea #Deltebreterritori

Joaquin Curto Serrano