Criteris que depenen d’un judici de valor (20%):

Criteri 1: Pla d’obres i organització dels treballs.................................. fins a 10 punts

El licitador proposarà el pla d’obres i la proposta d’organització dels treballs que consideri més adient per a l’execució de les tasques de manera que es garanteixin els terminis previstos, donat què les actuacions es realitzen a un edifici ocupat i en funcionament. Identificarà les activitats que consideri rellevants, exposant les seves durades i interrelacions.

Documentació a lliurar:

- Un diagrama de Gantt o equivalent amb el pla d’obres que consideri més adient per l’execució dels treballs on s’identificaran les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats rellevants exposant-ne la durada i les seves interrelacions.

- Partint de la planificació proposada, una enumeració cronològica amb aquelles tasques, fites o camins crítics que consideri oportuns modificar i/o afegir de manera que justifiqui la seva proposta i garanteixi tant el compliment dels terminis com les mínimes afectacions als usuaris de l’edifici i a les seves activitats.

Es valorarà:

- La versemblança de la proposta.

- L’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i els raonaments aportats.

Criteri 2: Estudi de les interferències de les obres amb les activitats de l’edifici..................................................................................................... fins a 10 punts

El licitador presentarà un estudi de les possibles interferències de les obres amb les activitats realitzades al Pavelló Cambó que inclourà unes propostes d’organització dels treballs destinades a minimitzar-les al màxim.

S’analitzaran les propostes presentades i es valoraran més positivament aquelles que demostrin un coneixement de les possibles afectacions de les obres al normal funcionament de l’edifici i proposin un sistema de treball i d’organització que les minimitzi al màxim.

Documentació a lliurar:

- Una petita explicació prèvia.

- Un quadre explicatiu on apareguin les principals activitats i interferències al recinte i les propostes de solució.

- Documentació gràfica per concretar la proposta i fer-la clara i comprensible.

Es valorarà:

- La correcta determinació de les possibles interferències que demostri un bon coneixement de les necessitats del projecte i de les activitats que es realitzen al Pavelló Cambó.

- Les millores organitzatives per aconseguir el compliment dels terminis sense afectar al normal funcionament de les activitats de l’edifici.