MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE   (16/06/25)

| Títol | Obres de reforma, condicionament i rehabilitació dels habitatges de Can Mestres. |
| --- | --- |
| Regidoria | Habitatge – Urbanisme. |
| Assumpte | Informe tècnic sobre el contingut i justificació de l’expedient del contracte. |

Índex de continguts:

1	OBJECTE DEL CONTRACTE	3

2	NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 28)	4

3	INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (arts. LCSP: 116-4 f)	4

4	TERMINI D’EXECUCIÓ   (arts. LCSP: 29)	5

5	JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ (arts. LCSP: 116 4 a, 131)	5

6	FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT (arts. LCSP: 116,117,119,120)	5

7	JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOSTS BASE DE LICITACIÓ / VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	5

7.1	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	6

8	JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA (arts. LCSP: 74,87,89)	8

9	CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (arts. LCSP: 116-4c, 145,146)	10

10	CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 202)	22

11	PENALITATS CONTRACTUALS (arts. LCSP: 193 i 194)	23

12	RESPONSABLE DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 62)	23

13	UNITATS TRAMITADORES RESPONSABLES	24

14	CESSIÓ DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 214)	24

15	SUBCONTRACTACIÓ (arts. LCSP: 215 i DA 51ª)	24

ANNEX 3A. MODEL D’OFERTA DELS CRITERIS SUBJECTES A VALORACIÓ AUTOMÀTIC O MITJANÇANT FÓRMULES	26

ANNEX 3B. MODEL DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A QUANTIFICAR PER JUDICIS DE VALOR.	29

OBJECTE DEL CONTRACTE

DEFINICIÓ DE L’OBJECTE

Es necessària la contractació de la següent obra: reforma, condicionament i rehabilitació dels habitatges de Can Mestres.

El contracte definit té la qualificació de contracte d’obres d’acord amb el que disposa l’article  13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).

A efectes de classificació, les obres locals ordinàries es classifiquen segons el seu objecte i la naturalesa, d’acord amb l’article 232.1.c) de la LCSP i l’article 12.1.c) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), com a d’obres de reforma, el concepte general del qual abraça el conjunt d'obres d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforçament d'un bé immoble ja existent.

CODI CPV

Els codis CPV són:

45453100-8: Treballs de reforma.

45454000-4 Treballs de rehabilitació.

45211341-1 Treballs de construcció d’habitatges.

45262690-4 Treballs de reparació d’edificis.

LOTS (arts. LCSP: 99, 116.4g)

Aquest contracte es divideix en LOTS:

| ☐ Si (indicar). | ☒ No (justificar). |
| --- | --- |

Aquest contracte NO es divideix en LOTS.

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcte des del punt de vista tècnic ja que l’objecte constitueix una unitat operativa o funcional i no procedeix una execució sep

En el present supòsit l'execució de les prestacions que conformen l’objecte del contracte únicament pot ser encomanada a un únic contractista, sense que sigui idònia la divisió en lots del contracte, d’acord amb la/les següent/s causa/es prevista/es a l’article 99.3 de la LCSP:

- La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic.

- Atesa la naturalesa del seu objecte, que comporta la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, es donaria un risc per a l’execució correcta del contracte per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Així mateix, per aquest tipus d’obres, és considera més beneficiós no dividir en lots per les raons següents:

- Coordinació i Gestió: Un únic contracte facilita la coordinació entre les diferents parts de l'obra. Amb múltiples contractistes, la gestió es complica i dificulta, doncs cal assegurar-se que tots treballin de manera sincronitzada i evitar el risc d’incrementar la durada de l’execució.

- Qualitat i Responsabilitat: Amb un sol contractista, és més fàcil garantir la qualitat de l'obra i assignar responsabilitats. En cas d’haver incidències i problemes, és clar qui n'és el responsable. Amb diversos lots, pot ser difícil determinar qui és responsable de què.

- Costos i Eficiència: Un únic contracte pot resultar en economies d'escala, reduint els costos globals. A més, un sol contractista pot gestionar els recursos de manera més eficient, evitant duplicitats i maximitzant l'ús dels materials i la mà d'obra.

- Compliment de Terminis: Amb un sol contractista, és més fàcil assegurar-se que els terminis es compleixin, ja que no hi ha dependència de múltiples empreses que poden tenir diferents ritmes de treball.

- Simplificació Administrativa: La tramitació administrativa és més senzilla amb un únic contracte. Això redueix la càrrega burocràtica i facilita el seguiment del projecte.

Aquestes raons fan que, l'execució de les prestacions que conformen l’objecte del contracte únicament pot ser encomanada a un únic contractista i, en conseqüència, sigui preferible no dividir en lots.

VARIANTS (arts. LCSP: 142)

S’admeten variants:

| ☐ Si (indicar elements i condicions). | ☒ No. |
| --- | --- |

CONTRACTE RESERVAT (arts. LCSP: DA 4ª)

S’aplica reserva:

| ☐ Si. | ☒ No. |
| --- | --- |

NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 28)

D’acord amb l’article 28 de la LCSP es fa constar que les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer- les  són les següents:

Realitzar les obres de reforma i arranjament dels habitatges de Can Mestres, de propietat municipal,  ubicats al carrer Vista Montseny núm. 15 per facilitar als joves del municipi un mínim de parc d’habitatge assequible.

A tal efecte, s’ha elaborat el corresponent projecte tècnic redactat per l’Arquitecte Joan Antoni Gil i aprovat per l’òrgan competent de l’Ajuntament d’Òrrius.

INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (arts. LCSP: 116-4 f)

Si bé l’article 116-4 f) de la LCSP només exigeix l’informe de la insuficiència de mitjans  per als contractes de serveis, es fa constar aquí que l’Ajuntament no disposa actualment dels mitjans personals i tècnics suficients per executar les obres de la present licitació. El més adient i eficient es procedir a la seva contractació.

TERMINI D’EXECUCIÓ   (arts. LCSP: 29)

El contracte tindrà un termini d’execució de 6 mesos.

El contracte començarà a produir efectes a partir de la seva signatura , o a partir de la data fixada en el mateix  per al seu inici.

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ (arts. LCSP: 116 4 a, 131)

☐ La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP que, a mes, serà harmonitzat per tractar-se d’un contracte d’obres  amb un valor estimat igual o superior a 5.538.000,- euros.

☒ La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP, ordinari, per tractar-se d’un contracte d’obres amb un  valor estimat inferior a 5.538.000,-euros.

☐ La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP, i a mes, simplificat, d’acord amb l’article 159.1 de la LCSP, per tractar-se d’un contracte d’obres amb valor estimat igual o inferior a 2.000.000, euros  i entre els criteris d’adjudicació no n’hi ha que siguin avaluables mitjançant judicis de valor, o be, la seva ponderació no supera el percentatge del 25 % del total de puntuació atorgable.

☐ La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP, i a mes, simplificat amb tramitació abreujada, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, per tractar-se d’un contracte d’obres amb valor estimat inferior a 80.000,- euros i tots els criteris d’adjudicació son quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules.

☐ Altres: indicar i justificar.

FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT (arts. LCSP: 116,117,119,120)

☒ Ordinària.

☐ Urgent (indicar motius).

☐ Emergència  (indicar motius).

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOSTS BASE DE LICITACIÓ / VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Els contractes del sector públic han de tenir sempre un preu cert, que s’ha d’abonar al contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el que s’hagi pactat. En el preu s’entén inclòs l’import que s’ha d’abonar en concepte d’impost sobre el valor afegit, que en tot cas s’ha d’indicar com a partida independent.

Per determinar el preu cert que s’ha d’abonar al contractista en funció de les obres objectes del contracte els autors del projecte han elaborat el pressupost utilitzant una base de dades del sector formada per un conjunt de bancs permanentment actualitzats i que permet treballar en tot el cicle de vida d’una construcció.

El preu del contracte és en euros i es formula per referència a preus unitaris d’execució d’obra.

El projecte d’obres comprèn un pressupost amb expressió dels preus unitaris i dels descompostos, estat de mesuraments i els detalls necessaris per fer-ne la valoració.

Per les característiques i durada del contracte, no s’admet la revisió de preus.

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del contracte.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació s’entén com el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit (IVA), llevat de disposició en contra. En el càlcul del preu del contracte s’ha tingut cura perquè el pressupost base de licitació sigui adequat als preus del mercat.

Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte, per tant, els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència.

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec i en el projecte que s’han de complir durant l’execució del contracte, tals com els controls de qualitat, senyalitzacions, publicitat, seguretat i salut i altres despeses inherents a l’obra.

Tenint en compte que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir en consideració els costos directes i indirectes, així com la resta de despeses eventuals calculades per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost base de licitació:

En aquest contracte, el pressupost base de licitació és de 315.536,00 euros, dels quals 260.773,55 euros corresponen al pressupost net i 54.762,45 euros corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %.

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Aquest pressupost és adequat als preus de mercat actuals i  a efectes de donar compliment a l’article 100.2 de la LCSP es desglossa en els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva determinació de la següent manera:

Els percentatges de Benefici Industrial i de Despeses Generals  han estat aplicats sobre el Pressupost d’execució material.

RÈGIM DE MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Atesa la naturalesa del contracte i a les necessitats de l’Ajuntament, la modificació del contracte, que podrà ser objecte de variacions d’acord amb el que s’especifica a continuació:

MODIFICACIONS PREVISTES (arts. LCSP: 204)

El present contracte podrà modificar-se per les següents causes:

Successió total o parcial del contractista, derivada d'una reestructuració empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l'article 98 de la LCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni tingui per objecte eludir l'aplicació de les directives comunitàries en matèria de contractació.

Increment sobrevingut respecte dels treballs inicialment previstos per modificacions que esdevinguin un major nombre dels contemplats dins la definició del contracte adjudicat:

Detecció de deficiències estructurals no previstes i calgui incloure la reparació d’aquests elements.

Els materials especificats inicialment no estiguin disponibles al mercat i calgui la substitució per alternatives de qualitat equivalent.

Incorporació de sistemes més eficients de climatització o il·luminació per optimitzar el consum energètic.

MODIFICACIONS NO PREVISTES (arts. LCSP: 205)

Les modificacions no previstes es regiran pel que estableix l’article 205 LCSP i d’acord amb el procediment que s’especifiqui al plec de clàusules particulars que regeixi la licitació.

VARIACIONS DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 309)

| ☐ Si (indicar). | ☒ No. |
| --- | --- |

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat està constituït per la previsió de l’import total a satisfer, sense incloure l’IVA i tenint en compte qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues, així com l’import màxim de la totalitat de modificacions que, en el seu cas, s’hagin previst.

L’òrgan de contractació ha fet l’estimació tenint en compte els preus habituals al mercat, i ha estat referida al moment de iniciï el procediment d’adjudicació del contracte.

D’acord amb l’establert a l’article 101 LCSP, s’han tingut en compte per calcular el valor estimat del contracte els elements que es detallen a la següent taula:

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA (arts. LCSP: 74,87,89)

Els criteris de solvència que a continuació es detallen han estat seleccionats per tal de promoure l’admissió d’aquells operadors que, tenint en compte les característiques del contracte, tindran capacitat per executar-lo satisfactòriament.

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (arts. LCSP: 74,87)

Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i financera de l’empresari mitjançant un o més d’un dels criteris establerts a l’article 87 de la LCSP següents:

☒ Volum anual de negocis.

☐ Assegurança de responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat igual al import mínim solvència econòmica per sinistre i any.

☐ Patrimoni net.

VALORACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA

(VEC, dividit entre el nombre d’anys del contracte i la pròrroga i multiplicat pel Factor).

SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL (arts. LCSP: 74,88,89,90,91,92)

Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional mitjançant un o més d’un dels criteris i nivells establerts a l’article 90-1 de la LCSP següents:

☒ Relació dels principals serveis similars als de l’objecte del contracte, prestats en els darrers 3 anys.

☐ Indicació del personal tècnic del que es disposi per l’execució del contracte (indicar quines).

☐ Descripció de les instal·lacions tècniques (indicar quines).

☐ Control efectuat per organisme oficial competent (indicar quin).

☐ Titulacions acadèmiques necessàries (indicar quines).

☐ Estar en disposició de certificats expedits per serveis oficials de control de qualitat i/o gestió mediambiental (indicar quins).

☐ Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de directius durant els darrers 3 anys.

☐ Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic per l'execució del contracte.

☐ Indicació de la part del contracte que té el propòsit de subcontractar.

VALORACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA

(VEC dividit entre el nombre d’anys del contracte i la pròrroga i multiplicat pel Factor).

GARANTIES (arts. LCSP: 106,107,108,109)

D’acord a l’article 107 de la LCSP, s’estableix l’obligació de constituir garantia definitiva del 5% sobre el preu final adjudicat, sense IVA.

(5 % del preu final ofert).

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS  (arts. LCSP: 76)

Adscripció per part del contractista de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:

| ☒ Si (indicar). | ☐ No. |
| --- | --- |

El licitador haurà d’adscriure al contracte, com a mínim, els mitjans materials i/o personal  indicats:

| ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipus | Descripció | Nombre |
| Personal | Cap d’obra | 1 |

La persona amb la funció de Cap d’obra  ha de disposar  una experiència mínima de 2 anys desenvolupant les funcions de cap d’obra.

Mitjà d’acreditació de l’experiència dels mitjans adscrits: S’acreditarà mitjançant declaració responsable/certificat, referit al personal adscrit a l’execució del contracte.

HABILITACIONS ESPECIFIQUES (arts. LCSP 65)

| ☐ Si (indicar). | ☒ No. |
| --- | --- |

CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL  (arts. LCSP: 77,78,79)

| ☐ Si (indicar). | ☒ No. |
| --- | --- |

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (arts. LCSP: 116-4c, 145,146)

A) ☒ PLURALITAT DE CRITERIS. D’acord amb l’article 145.1 per l’adjudicació del present contracte s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat/preu.

B) ☐ UN SOL CRITERI D’ADJUDICACIÓ. D’acord amb l’article 146.1 a l’adjudicació del present contracte s’utilitzarà un sol criteri consistent en el preu o un criteri basat en la rendibilitat (justificar).

Per tal de valorar les ofertes presentades per part dels licitadors es consideraran el següent repartiment de punts com a criteris mitjançant judicis de valor i els avaluables de forma automàtica:

| A.- CRITERIS SUBJECTES A VALORACIÓ AUTOMÀTICA O MITJANÇANT FÓRMULES | Fins a 51 PUNTS |
| --- | --- |
| B.- CRITERIS SUBJECTES A VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR | Fins a 49 UNTS |
| TOTAL | 100 PUNTS |

Representant el criteris els avaluables de forma automàtica  més del 50% del total de punts.

CRITERIS SUBJECTES A VALORACIÓ AUTOMÀTICA O MITJANÇANT FÓRMULES

| ☒ Si (indicar). | ☐ No. |
| --- | --- |

Puntuació màxima: : 51 PUNTS.

| CRITERIS ECONÒMICS I QUALITATIUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| CRITERI | DESCRIPCIÓ | PUNTUACIÓ MÀXIMA |
| Oferta econòmica |  |  |
| 01 | OFERTA ECONÒMICA | 17 |
| Altres criteris valorables automàticament o mitjançant fórmules |  |  |
| 02 | EXPERIÈNCIA ADDICIONAL DEL PERFIL CAP D’OBRA. | 15 |
| 03 | FORMACIÓ EN GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DEL PERFIL CAP D’OBRA | 5 |
| 04 | AMPLIACIÓ DE LA GARANTIA | 9 |
| 05 | INCLUSIÓ D’UN PERFIL TÈCNIC SUPERVISOR DE QUALITAT | 5 |
| TOTAL |  | 51 |

CRITERI 01. OFERTA ECONÒMICA

Puntuació màxima: 17 PUNTS.

Es valorarà d’acord amb la següent fórmula:

Valor de punts de criteri econòmic P = 17

Valor de ponderació VP = 1

En cas de discordança entre l’import de l’oferta indicat i el percentatge de baixa expressat en el model d’oferta presentat, prevaldrà la xifra expressada en euros indicada.

Justificació de la fórmula

Aquesta fórmula s’acull a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

CRITERI 02. EXPERIÈNCIA ADDICIONAL DEL PERFIL CAP D’OBRA

Puntuació màxima: 15 PUNTS.

Descripció:

Es valorarà l’experiència professional acreditada del tècnic proposat com a Cap d’Obra que l’empresa licitadora adscrigui a l’execució del contracte, més enllà del mínim exigit als plecs. L’experiència es computarà en funció del nombre d’anys en què hagi exercit efectivament funcions de direcció d’obra.

Justificació:

Aquest criteri permet valorar de forma objectiva l’expertesa i trajectòria professional del tècnic responsable de dirigir l’execució de l’obra. Un Cap d’Obra amb experiència acreditada és un factor clau per garantir el control tècnic, la coordinació de mitjans, la resolució àgil d’incidències i el compliment dels terminis i requisits del contracte. L’experiència prèvia proporciona coneixement pràctic acumulat, especialment valuós en obres amb una elevada exigència tècnica o amb condicions d’execució complexes.

La qualitat de la direcció d’obra incideix directament en l’eficiència, la seguretat i la qualitat global del projecte. Valorar l’experiència addicional del Cap d’Obra incrementa la garantia d’una execució tècnica correcta i eficient. Aquest criteri afavoreix una millor relació qualitat-preu, ja que mesura un aspecte clau del recurs humà que realitzarà una part essencial de la prestació contractual.

Acreditació:

Aportar certificats d’obra, informes de serveis tècnics o altres mitjans documentals que n’avalin la responsabilitat com a cap d’obra, de la persona adscrita  amb el perfil de Cap d’obra.

Valoració:

La puntuació es donarà en funció de la taula següent:

| Criteri | Punts |
| --- | --- |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil no superior a 2 anys. | 0 |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil de més de 2 i menys de 4 anys. | 2 |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil de més de 4 i menys de 6 anys. | 4 |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil de més de 6 i menys de 8 anys. | 6 |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil de més de 8 i menys de 10 anys. | 8 |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil igual o superior de 10 anys. | 15 |

CRITERI 03. FORMACIÓ EN GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DEL PERFIL CAP D’OBRA

Puntuació màxima: 5 PUNTS.

Descripció:

Es valorarà la formació addicional del perfil proposat com a Cap d’Obra en matèria de gestió mediambiental aplicada a l’execució d’obres. Concretament, s’avaluarà la realització de cursos, postgraus, certificacions o titulacions relacionades amb bones pràctiques ambientals, sistemes de gestió ambiental, minimització de residus, eficiència energètica o construcció sostenible.

Justificació:

L’objecte del contracte amb criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús de recursos s’alinea amb els objectius ambientals de les administracions públiques i amb les directrius de contractació ecològica. Donada la naturalesa del contracte, que implica intervencions en edificis existents, és especialment rellevant que el Cap d’Obra disposi de coneixements específics en matèria ambiental. La formació especialitzada en aquest àmbit reforça la capacitat tècnica del perfil i contribueix a assegurar una execució responsable, conforme a la normativa i coherent amb els objectius de sostenibilitat del projecte.

Acreditació:

Mitjançant l’aportació dels títols oficials, certificats o documentació equivalent.

Valoració:

El valor de les hores serà la suma de les hores dels diferents cursos realitzats.

La puntuació es donarà en funció de la taula següent:

| Criteri | Punts |
| --- | --- |
| El perfil Cap d’obra NO disposa de formació en gestió mediambiental | 0 |
| El perfil Cap d’obra disposa de formació en gestió mediambiental d’una durada inferior de 25 hores. | 1 |
| El perfil Cap d’obra disposa de formació en gestió mediambiental d’una durada igual o superior de 25 hores i inferior de 50 hores. | 2 |
| El perfil Cap d’obra disposa de formació en gestió mediambiental d’una durada igual o superior de 50 hores. | 5 |

CRITERI 04. AMPLIACIÓ DE LA GARANTIA

Puntuació màxima: 9 PUNTS.

Descripció:

Es valorarà l’oferta d’una ampliació del termini de garantia sobre els treballs executats més enllà del mínim exigit als plecs. Aquesta ampliació haurà de quedar expressament compromesa en l’oferta i s’haurà de reflectir en el contracte en cas d’adjudicació. El termini addicional ofert serà considerat com a indicador de compromís amb la qualitat i durabilitat de l’obra, i es valorarà de forma proporcional segons el nombre d’anys o períodes complementaris proposats.

Justificació:

L’objecte del contracte comporta una responsabilitat pública tant en termes de qualitat constructiva com de sostenibilitat econòmica a llarg termini. Una ampliació voluntària del termini de garantia reforça la confiança en la solidesa dels treballs executats i redueix el risc de costos posteriors per a l’administració derivats de possibles deficiències o reparacions. Així mateix, aquest criteri estimula les empreses licitadores a executar les obres amb més cura i rigor tècnic, promovent una cultura de qualitat en la contractació pública.

Acreditació:

Declaració responsable.

Valoració:

Es valorarà d’acord a la taula següent:

| Criteri | Punts |
| --- | --- |
| L’empresa no ofereix un increment del termini de garantia | 0 |
| Per l’increment d’un (1) any del termini de garantia | 1 |
| Per l’increment de dos (2) anys del termini de garantia | 2 |
| Per l’increment de tres (3) anys del termini de garantia | 4 |
| Per l’increment de quatre (4) anys del termini de garantia | 9 |

CRITERI 05. INCLUSIÓ D’UN PERFIL TÈCNIC SUPERVISOR DE QUALITAT

Puntuació màxima: 5 PUNTS.

Descripció:

Es valorarà la inclusió en l’equip de treball d’un perfil tècnic específic amb funcions de supervisió de la qualitat de l’obra, amb titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, i experiència contrastada en control de qualitat en execució d’obres. Aquest perfil haurà de ser diferenciat del Cap d’Obra i haurà de disposar de dedicació parcial o completa durant l’execució del contracte.

Justificació:

L’objecte del contracte exigeix un alt nivell de control i qualitat en l’execució. La incorporació d’un perfil específic de supervisió de qualitat reforça les garanties de bona execució, redueix el risc d’incidències tècniques i contribueix a l’assoliment dels estàndards establerts en el projecte. Aquest criteri permet distingir aquelles empreses que assumeixen un compromís tècnic superior en el seguiment del contracte i la qualitat dels resultats.

Acreditació:

Mitjançant declaració responsable indicant  una breu descripció de la seva formació, les seves funcions i del seu grau de dedicació.

L’empresa licitadora haurà d’indicar el cost estimat que representa per l’empresa.

Valoració:

Es valorarà d’acord a la taula següent:

| Criteri | Punts |
| --- | --- |
| No s’inclou aquest perfil o no es defineixen clarament les seves funcions | 0 |
| Perfil tècnic amb la titulació requerida amb dedicació inferior a 2 hores setmanals a les funcions de supervisió de la qualitat de l’obra. | 1 |
| Perfil tècnic amb la titulació requerida amb dedicació de igual o superior a 2 hores i inferior a 4 hores setmanals a les funcions de supervisió de la qualitat de l’obra. | 1,5 |
| Perfil tècnic amb la titulació requerida amb dedicació de igual o superior a 4 hores i inferior a 8 hores setmanals a les funcions de supervisió de la qualitat de l’obra. | 2 |
| Perfil tècnic amb la titulació requerida amb dedicació igual o superior a 8 hores setmanals a les funcions de supervisió de la qualitat de l’obra. | 5 |

CRITERIS SUBJECTES A VALORACIÓ  MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

| ☒ Si (indicar). | ☐ No. |
| --- | --- |

Puntuació màxima:  41 PUNTS ( que representa menys del 50% de la puntuació total a obtenir).

Es desestimaran les proposicions que la seva puntuació obtinguda per l’aplicació de criteris dependents de judicis de valor (PCJV) no superin els 25 punts.

Les puntuacions seran en nombres enters amb 2 decimals.

Es valorarà de la següent manera:

| CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| CRITERI | DESCRIPCIÓ | PUNTUACIÓ MÀXIMA |
| 06 | Memòria tècnica descriptiva | 41 |

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

CRITERI 06: MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA

Puntuació màxima: 49 PUNTS.

Descripció:

Valorar la proposta tècnica de l’empresa licitadora on estaran recollits els plantejament i les actuacions que té previst desenvolupar per complir amb les prescripcions tècniques del servei i que s’estructura d’acord als criteris de valoració per a facilitar la seva comprensió i avaluació.

Justificació:

La finalitat és l’exposició i clarificació de la proposta de l’empresa licitadora en relació als diferent aparats que composen el document i que per l’Ajuntament són considerats elements importants i diferenciadors.

Amb l’aplicació d’aquest criteri es pretén que les empreses licitadores demostrin un coneixement ampli del projecte executiu.

Valoració:

Es valoraran a partir de la proposició tècnica redactada pels licitadors segons l’estructura de document següent:

| Memòria Tècnica Descriptiva |  |
| --- | --- |
| 1. | DEFINICIÓ i RELACIÓ DE LES ACTIVITATS |
| 2. | ASSEGURAMENT DELS COMPROMISOS DE LLIURAMENT |
| 3. | IDENTIFICACIÓ DE RISCOS |
| 4. | GESTIÓ DE MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS I INCIDÈNCIES |
| 5. | AFECTACIONS A TERCERS I SERVEIS AFECTATS |
| 6. | AUTOCONTROL DE QUALITAT |
| 7. | GESTIÓ DE RESIDUS |

El document presentat ha de tenir un format obligatori:

Lletra Arial, grandària 11, interlineat 1,5. Format A4 però podrà contenir en format A3: imatges, fotografies, esquemes, gràfics, diagrames, etc.

Amb un màxim 30 fulls (anvers i revers, inclòs portada,  índex i qualsevol altre documentació i  amb totes numerades).

El document presentat haurà de seguir el mateix ordre i numeració indicats.

Aquest document ha de ser presentat sense errades o guixades que dificultin conèixer clarament allò que es proposa, i que, de produir-se, provocaran que no serà valorat i serà motiu d’exclusió de la licitació.

El document presentat que no tingui l’estructura indicada no serà valorat i serà motiu d’exclusió de la licitació.

En el cas de que el document presentat superi el màxim de pàgines indicat, només es faran les valoracions de les pàgines fins la pàgina del límit màxim indicat.

El document presentat ha d’estar signada electrònicament pel representant legal de l’empresa.

Aquest document serà valorat d'acord amb la següent taula:

| Memòria Tècnica Descriptiva |  | Fins a 49 punts |
| --- | --- | --- |
| 1. | DEFINICIÓ I RELACIÓ DE LES ACTIVITATS | Fins a 10 punts |
| 2. | ASSEGURAMENT DELS COMPROMISOS DE LLIURAMENT | Fins a 8 punts |
| 3. | IDENTIFICACIÓ DE RISCOS | Fins a 5 punts |
| 4. | GESTIÓ DE MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS I INCIDÈNCIES | Fins a 6 punts |
| 5. | AFECTACIONS A TERCERS I SERVEIS AFECTATS | Fins a 6 punts |
| 6. | AUTOCONTROL DE QUALITAT | Fins a 8 punts |
| 7 | GESTIÓ DE RESIDUS | Fins a 6 punts |

CRITERI 06.01: 1. DEFINICIÓ I RELACIÓ DE LES ACTIVITATS

Puntuació màxima: 10 PUNTS.

Definició:

Es valorarà la descripció detallada i estructurada de les activitats previstes per a l’execució de l’obra, elaborada des del punt de vista tècnic i organitzatiu de l’empresa licitadora. Aquesta descripció haurà d’identificar les principals tasques o fases, el seu contingut, interrelacions i lògica constructiva.

Justificació:

Aquest criteri permet valorar la capacitat tècnica i organitzativa de l’empresa licitadora mitjançant la seva proposta d’estructura d’activitats. Una definició clara, coherent i detallada és essencial per garantir una execució ordenada i eficient de l’obra. A més, permet identificar anticipadament possibles mancances o incoherències en la planificació. Aquesta informació és clau per reduir riscos, millorar el control de l’obra i assegurar el compliment dels requisits tècnics.

L’objectiu és evidenciar que el licitador coneix amb profunditat l’obra, en comprèn les exigències tècniques i logístiques, i és capaç de plantejar un desenvolupament ordenat, eficient i coherent amb el projecte executiu.

Element a valorar:

Coherència entre la proposta d’activitats i les característiques reals de l’obra.

Evidència de coneixement profund de l’obra per part del licitador.

Grau de descripció tècnica i precisió de les activitats plantejades.

Grau de detall i claredat en l’explicació de les interrelacions entre tasques (relacions de precedència, dependència i vinculació).

Representació o identificació correcta del camí crític.

Capacitat del plantejament per facilitar la coordinació, el seguiment,  execució ordenada i  el  control de l’execució

CRITERI 06.02: 2. ASSEGURAMENT DELS COMPROMISOS DE LLIURAMENT

Puntuació màxima: 8 PUNTS.

Definició:

Es valorarà la descripció dels mecanismes que l’empresa licitadora prendrà per garantir el lliuraments en els terminis previstos.

Justificació:

En aquesta obra el termini de finalització es un aspecte crític del mateix.

Element a valorar:

Coherència entre els mecanismes proposats i les característiques tècniques i organitzatives de l’obra. Es valorarà que les propostes siguin realistes, ajustades a la naturalesa de l’actuació i compatibles amb la seva complexitat tècnica.

Grau de desenvolupament i detall en l’exposició dels compromisos. Es tindrà en compte la claredat en la descripció de les mesures previstes per assegurar el compliment dels terminis, especialment en aspectes com la planificació de recursos humans, logística de materials, subcontractació i coordinació interna.

Sistema previst per garantir la continuïtat dels treballs durant períodes habituals d’interrupció (vacances, festes...). Es valorarà la capacitat de l’empresa per mantenir l’activitat en aquests períodes mitjançant mesures organitzatives adequades (equips rotatius, calendaris ajustats, reforç temporal...).

Compromisos ferms o planificació anticipada amb proveïdors crítics i subcontractes. Es valorarà l’existència de mesures que assegurin la disponibilitat dels materials i serveis essencials dins els terminis requerits.

Capacitat organitzativa i preventiva demostrada. Es valoraran les propostes que evidenciïn una gestió proactiva, anticipada i ben estructurada per garantir el lliurament puntual sense comprometre la qualitat dels treballs.

Integració de les mesures dins la planificació global del projecte. Es valorarà la connexió lògica entre els mitjans proposats, els terminis d’execució i les fases del projecte.

CRITERI 06.03: 3. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

Puntuació màxima: 5 PUNTS.

Definició:

Es valorarà la capacitat del licitador per identificar els riscos potencials que poden afectar l’execució de l’obra, així com la proposta de mesures preventives o correctores per eliminar-los, reduir-ne la probabilitat o mitigar-ne les conseqüències.

Els riscos poden ser de naturalesa tècnica, ambiental, de seguretat, de coordinació amb tercers o logística, i s’hauran de descriure de forma clara i específica. Les mesures proposades han d’estar adaptades a la realitat del projecte i mostrar un enfocament proactiu en la gestió de la incertesa.

Justificació:

L’anticipació i gestió de riscos és fonamental per garantir l’eficiència i seguretat en l’execució de l’obra. Aquest criteri permet avaluar el grau de preparació del licitador i la seva capacitat per identificar situacions crítiques i plantejar solucions adequades. A més, contribueix a reduir incidències durant l’execució i a millorar la fiabilitat del programa d’obra i la qualitat final. És un element clau en la gestió professional d’un projecte constructiu.

Element a valorar:

Quantitat i varietat de riscos identificats, segons la naturalesa del projecte.

Grau de concreció i claredat en la descripció dels riscos.

Coherència entre els riscos identificats i la realitat específica de l’obra.

Qualitat i detall de les mesures preventives o correctores proposades.

Capacitat de les propostes per reduir la probabilitat i/o impacte dels riscos.

CRITERI 06.04: 4. GESTIÓ DE MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS I INCIDÈNCIES

Puntuació màxima: 6 PUNTS.

Definició:

Es valorarà la proposta de protocols que el licitador implementarà per a la detecció, anàlisi i resolució d’incidències i modificacions no substancials durant l’execució de l’obra. Aquestes modificacions han de ser de caràcter tècnic o organitzatiu, sense impacte en el pressupost ni en el termini global d’execució del contracte.

La proposta haurà d’incloure mecanismes de seguiment, eines de control intern, circuits d’aprovació i comunicació, i pautes per garantir la traçabilitat de les actuacions correctores, amb especial atenció a la seva aplicació pràctica en l’obra concreta.

Justificació:

Aquest criteri permet valorar la capacitat del licitador per gestionar de forma proactiva les desviacions i imprevistos que poden aparèixer al llarg de l’execució d’una obra. La definició d’un sistema intern clar per a la gestió d’incidències tècniques o canvis menors és essencial per evitar acumulacions de problemes, garantir una execució ordenada i minimitzar riscos operatius. També facilita la comunicació amb la direcció facultativa i millora el seguiment tècnic del contracte.

Element a valorar:

Nivell de detall i estructura dels protocols proposats.

Coherència del protocol amb les característiques i complexitat de l’obra.

Capacitat del sistema per garantir una gestió àgil, ordenada i documentada.

Existència de canals clars de comunicació i aprovació.

Eines previstes per a la supervisió i traçabilitat de les modificacions aplicades.

CRITERI 06.05: 5. AFECTACIONS A TERCERS i  SERVEIS AFECTATS

Puntuació màxima: 6 PUNTS.

Definició:

Es valorarà la identificació detallada per part del licitador de les possibles afectacions a tercers derivades de l’execució de l’obra (comerços, veïnat, trànsit, serveis públics, equipaments, etc.) dels serveis públics o privats que poden veure’s afectats durant l’execució de l’obra (subministraments elèctrics, d’aigua, gas, telecomunicacions, clavegueram, etc.), així com les mesures proposades per minimitzar-les, millorar les condicions establertes en el projecte i garantir una correcta convivència amb l'entorn.

La proposta haurà de contemplar accions específiques, propostes tècniques i organitzatives, protocols de coordinació amb els titulars dels serveis, mecanismes d’informació, gestió de queixes, procediments d’actuació en cas d’afectació accidental o interrupció.  i mesures de coordinació per evitar o mitigar interferències amb l’activitat habitual dels tercers afectats.

Justificació:

L’execució d’obres públiques pot generar molèsties o interferències a tercers. Una correcta identificació i gestió d’aquestes afectacions és clau per mantenir una bona convivència ciutadana i evitar conflictes socials i operatius.

La correcta gestió de serveis afectats és essencial per evitar interrupcions de serveis bàsics a la ciutadania i garantir la continuïtat operativa durant l’execució de les obres.

Aquest criteri permet valorar el grau de responsabilitat social de l’empresa licitadora i la seva capacitat per anticipar i minimitzar els impactes negatius externs, reforçant el compromís amb l’entorn i millorant la percepció de l’obra per part de la ciutadania i els agents afectats. També permet avaluar la capacitat tècnica del licitador per anticipar afectacions, actuar preventivament i coordinar-se amb altres entitats o operadors

Element a valorar:

Exhaustivitat en la identificació de les afectacions a tercers i dels serveis potencialment afectats

Coherència, detall i viabilitat de les mesures de minimització proposades a la realitat del projecte.

Grau de detall i claredat dels protocols de prevenció i intervenció.

Existència d’elements innovadors o especialment efectius en la gestió d’afectacions.

Millores rellevants respecte a les mesures inicials recollides en el plec.

CRITERI 06.06: 6. AUTOCONTROL DE QUALITAT

Puntuació màxima: 08 PUNTS.

Definició:

L’empresa licitadora haurà de presentar una proposta d’autocontrol dels processos d’execució de l’obra amb l’objectiu de garantir el compliment dels requisits de qualitat establerts al projecte i a la normativa vigent. La proposta haurà d’incloure:

- Una descripció clara dels sistemes i mecanismes de control interns.

- Indicadors que permetin mesurar la qualitat i els resultats del servei.

- Punts d’inspecció i control relacionats amb les activitats clau de l’obra.

- Procediments o protocols previstos per corregir desviacions detectades.

Els procediments proposats han de ser adaptables a les característiques de l’obra i no cal aportar documentació extensa, però sí una exposició clara, estructurada i significativa.

Justificació:

El control intern de la qualitat és un factor clau per assegurar una execució tècnica correcta i alineada amb els objectius del contracte. Aquest criteri permet valorar la capacitat organitzativa i preventiva del licitador per anticipar incidències, garantir la conformitat dels treballs, i mantenir uns estàndards de qualitat coherents. També reflecteix el grau de compromís de l’empresa amb la millora contínua i la responsabilitat tècnica en la prestació del servei.

Element a valorar:

Claredat i solidesa del sistema de qualitat proposat.

Coherència amb les característiques de l’obra i les seves fases.

Integració entre processos, activitats i punts de control.

Adequació dels recursos tècnics assignats a la funció de control.

Capacitat de resposta davant desviacions i traçabilitat de les accions correctores.

CRITERI 06.07: 7. GESTIÓ DE RESIDUS

Puntuació màxima: 06 PUNTS.

Definició:

L’empresa licitadora haurà de presentar una proposta per a la gestió dels residus generats durant l’execució de l’obra, d’acord amb la normativa vigent i el projecte. La proposta haurà d’incloure:

La forma de gestió dels residus (procediments, mitjans, seguiment).

El fraccionament i la classificació dels residus durant l’execució de l’obra.

La identificació dels abocadors i punts de gestió autoritzats on es duran els residus.

Els procediments proposats han de ser adaptables a les característiques de l’obra i redactats de manera clara, estructurada i concisa.

Justificació:

La correcta gestió dels residus generats durant l’execució de l’obra és un requisit legal i tècnic que garanteix la sostenibilitat ambiental, la seguretat i el compliment de la normativa. Aquest criteri permet valorar la capacitat de l’empresa licitadora per planificar i gestionar adequadament els residus, assegurant la correcta segregació, classificació i traçabilitat fins al destí final autoritzat, amb un impacte positiu en la reducció de riscos ambientals i en la gestió responsable de l’obra.

Element a valorar:

Claredat i detall de la proposta presentada per a la gestió de residus.

Adequació de la proposta a les característiques de l’obra i al pla de residus del projecte.

Qualitat i viabilitat dels procediments de fraccionament i classificació dels residus (coherència amb la normativa i amb els mitjans disponibles).Identificació adequada dels abocadors i punts de gestió autoritzats.

Integració de la gestió de residus amb la planificació general de l’obra.

Compromís amb la sostenibilitat i la minimització de l’impacte ambiental (reducció d’emissions, augment de la reutilització i reciclatge).

MÈTODE DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

La valoració es durà a terme de forma individual per cada proposta presentada.

Es valoraran els següents aspectes de cada apartat:

Fiabilitat, com a mesura de la confiança en el funcionament correcte dels elements que componen el plantejament ja sigui de forma global com individual i tenint en compte la claredat de les idees plantejades com a solució a les demandes d’aquest servei.

Coherència, com a mesura del grau d’unió i relació adequada de totes les parts que formen el plantejament, alineant les accions i activitats amb els objectius establerts així com la consistència dels arguments i que no es contradiuen entre si.

Adequació, com a mesura del nivell d’adaptació del plantejament a les necessitats de l’Ajuntament, observant el grau de coneixement de l’àmbit d’actuació, l’aportació de tecnologia de suport i el plantejament operatiu que doni resposta a les necessitats reals específiques.

Detall, com a mesura del nivell de concreció dels elements que componen el plantejament combinat amb la capacitat de síntesi.

Les propostes s’ordenaran de major a menor importància i atenent als aspectes anteriors, i d’acord amb els criteris de judici de valor del tècnic o tècnics que duguin a terme la valoració.

S’assignarà la màxima puntuació possible de l’apartat en qüestió a la proposta (o propostes) que siguin molt fiables i coherents per al conjunt de criteris avaluats, denotant una excel·lent adequació a la prestació del servei objecte del contracte. A la resta de propostes s’assignarà una puntuació decreixent d’acord amb el barem per a l’assignació de la puntuació següent:

| Metodologia de valoració de la documentació presentada de cada apartat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Barem | Qualificació | % Puntuació |
| La documentació presentada és molt fiable i coherent per al conjunt de criteris avaluats, denotant una excel·lent adequació i amb molt nivell de detall. La documentació contempla tots els elements establerts, desenvolupant cadascun d'ells de manera clara i entenedora. | Excel·lent | 81 % a 100 % |
| La documentació és fiable i coherent per al conjunt de criteris avaluats, amb una correcta i amb un nivell de detall adequat. La documentació contempla els elements establerts, desenvolupant tots o gairebé tots els continguts. Els continguts no desenvolupats o poc desenvolupats no tenen consideració d'essencials en les característiques del servei. | Bona | 61 % a 80% |
| La documentació és fiable i coherent per al conjunt de criteris avaluats, amb una adequació i un nivell de detall suficient. La documentació contempla els elements establerts, desenvolupant tots o gairebé tots els continguts. El desenvolupament del contingut és escàs o inexistent. | Suficient | 41 % a 60% |
| La documentació és poc completa, presenta alguna incoherència i un nivell de detall insuficient. La documentació no contempla tots els elements establerts. El desenvolupament del contingut és escàs. | Insuficient | 21 % a 40% |
| La documentació és incompleta, poc fiable, incoherent i amb un nivell de detall clarament insuficient o inexistent. La documentació no contempla tots els elements establerts. El desenvolupament del contingut és escàs i deficient. | Deficient | 0 % a 20% |

COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (ART. 146.2)

| ☐ Si (indicar). | ☒ No. |
| --- | --- |

CRITERIS PER DETERMINAR LES BAIXES DESPROPORCIONADES (arts. LCSP: 149)

A fi d’assegurar una correcta execució del contracte i uns nivells òptims de qualitat del servei contractat, la determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es realitzarà seguint els criteris establerts a la clàusula 28  Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

De produir-se baixes d'aquest caràcter,  s'aplicarà el procediment previst a l'art. 149 de LCSP.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 202)

D’acord amb allò establert a l’article 202 de la LCSP s’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte (indicar al menys 1 condició):

DE CARÀCTER SOCIAL

- ☒ Complir amb les disposicions laborals en vigor o que es dictin durant la vigència del contracte, inclòs el conveni col·lectiu, concretament, pel que fa a les següents condicions socials i laborals:

  - Garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels Convenis  col·lectius sectorials i territorials aplicables.

  - El compliment de les disposicions laborals en vigor o que es dictin durant la vigència del contracte, inclòs el conveni d’aplicació, en el que es refereix al pagament de les retribucions sense dilació i d’acord amb les categories professionals, el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

- ☐ Establir mesures que garanteixin el pagament del preu a les empreses subcontractades.

- ☐ Establir mesures que garanteixin l’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades.

- ☒ Establir mesures que garanteixin la igualtat en l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar y laboral, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

DE CARÀCTER AMBIENTAL

- ☐ Complir la legislació ambiental (contaminació acústica, qualitat de l'aire, qualitat de l’aigua, etc...).

- ☐ Disposar d’autoritzacions i llicencies ambientals.

- ☐ Garantir que els equips, maquinaria i vehicles compleixin amb les exigències i especificacions tècniques de caràcter ambiental i de manteniment, a les que es fa referencia el plec tècnic.

- ☒ Complir amb una correcte gestió dels residus que es generin amb la prestació del servei.

PENALITATS CONTRACTUALS (arts. LCSP: 193 i 194)

En cas d’incompliment dels terminis total o parcials, per causes que siguin imputables al contractista, l’Administració podrà imposar les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L’Administració tindrà la mateixa facultat si el contractista incompleix parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels compromisos assumits pel contractista o de les condicions especials d’execució establertes es podrà acordar la imposició de les penalitats previstes al PCA.

En cas d’incompliment de l’obligació del contractista de remetre relació detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments es podran imposar les penalitats previstes al PCA, de les quals respondrà la garantia definitiva.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 62)

Es designa com a responsable del contracte al:

- Sr/a xxxxxxxx (Tècnica de xxxxxx).

UNITATS TRAMITADORES RESPONSABLES

Unitat tècnica encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte:

- El Departament xxxxxxxxxxxxxxxxx

Unitat jurídica encarregada de la contractació administrativa:

- Departament de Contractació.

CESSIÓ DEL CONTRACTE (arts. LCSP: 214)

| ☒ Si. | ☐ No (justificar). |
| --- | --- |

S'admet la cessió del contracte d’acord amb l’article 214 de la LCSP.

SUBCONTRACTACIÓ (arts. LCSP: 215 i DA 51ª)

| ☒ Si (indicar). | ☐ No (justificar). |
| --- | --- |

L’adjudicatari podrà subcontractar totes aquelles prestacions incloses dins l’objecte del contracte que no tinguin caràcter essencial, és a dir, l’hagi d’executar directament l’empresa contractista, de conformitat amb el que estableixen l’article 215 de la LCSP.

Es consideren prestacions de caràcter essencial (motiu pel que no es permet la seva subcontractació):

El cap d’obra.

Aquells professionals que s’hagin adscrit a l’execució del contracte.

CONCLUSIONS:

D’acord amb l’exposat a la present memòria es dona compliment als requisits previstos a l’article 28 de la LCSP i resta justificada la necessitat i idoneïtat del present contracte.

Així mateix, resta acreditada la insuficiència de mitjans  personals i tècnics suficients per executar les obres de la present licitació. El més adient i eficient es procedir a la seva contractació

Òrrius , a .................................

DEPARTAMENT PROMOTOR                                                     V i P REGIDORIA

DE LA DESPESA

- ANNEX 3A. MODEL D’OFERTA DELS CRITERIS SUBJECTES A VALORACIÓ AUTOMÀTIC O MITJANÇANT FÓRMULES

Aquest quadre d’instruccions pot eliminar-se del document final que el licitador incorpori dins la seva oferta. Instruccions per emplenar correctament el formulari: - El licitador haurà de marcar una única opció per a cada apartat, excepte en aquells casos que requereixin expressament una altra forma d’emplenament. - Quan calgui introduir un preu i/o percentatge, aquest haurà de contenir com a màxim dos decimals. - Si no es marca cap opció, se’n marquen diverses, o s’altera el redactat original del formulari, es considerarà incorrecte i es puntuarà amb 0 punts la part afectada. - Quan una opció marcada exigeixi l’aportació de documentació acreditativa, la manca d’aquest document implicarà automàticament una puntuació de 0 punts en el criteri corresponent. - Es descartaran aquelles ofertes que superin el pressupost de licitació, tant globalment com en qualsevol dels preus unitaris desglossats. - No es permet modificar aquest model d’oferta. Qualsevol alteració del contingut, ja sigui mitjançant l’addició, supressió o edició de parts, comportarà l’exclusió de l’oferta. Només es permet l’emplenament dels camps previstos, sense modificar-ne el sentit ni l’estructura..

El/La senyor/a Nom Cognom 1 Cognom 2, amb DNI núm. 0000000000-A, en nom propi / en nom i representació de Nom Empresa, amb CIF núm. X000000000, de la qual actua en qualitat d’administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat, segons escriptura pública atorgada davant el Notari de Ciutat, senyor/a Nom Cognom 1 Cognom 2, en data dia/mes/any i número de protocol 00000, com a empresa licitadora del Contracte d’obres de reforma, condicionament i rehabilitació dels habitatges de Can Mestre, amb número d’expedient 2024/XXXX, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats que consten al Projecte Tècnic  i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament en la forma  següent:

- Criteri 01: OFERTA ECONÒMICA

L’empresa licitadora ofereix l’execució de les obres per l’import que a continuació es detalla:

| Import net (IVA no inclòs) | Import IVA (21%) | Import total (IVA inclòs) |
| --- | --- | --- |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

(Els imports  s’indicaran amb dos decimals)

L’oferta presentada comporta una rebaixa del [Especificar percentatge de descompte aplicat ] respecte de l’import màxim previst com a pressupost de licitació.

- Criteri 02: EXPERIÈNCIA ADDICIONAL DEL PERFIL CAP D’OBRA.

| Anys d’experiència del perfil cap d’obra | Senyalar la casella corresponent |
| --- | --- |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil no superior a 2 anys. | ☐ |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil de més de 2 i menys 4 de anys. | ☐ |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil de més de 4 i menys de 6 anys. | ☐ |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil de més de 6 i menys de 8 anys. | ☐ |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil de més de 8 i menys de 10 anys. | ☐ |
| El/la Cap d’Obra disposa d’experiència amb aquest perfil igual o superior de 10 anys. | ☐ |

- Criteri 03: FORMACIÓ EN GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DEL PERFIL CAP D’OBRA

| Formació en gestió mediambiental del perfil cap d’obra | Senyalar la casella corresponent (només 1 opció) |
| --- | --- |
| El perfil Cap d’obra NO disposa de formació en gestió mediambiental | ☐ |
| El perfil Cap d’obra disposa de formació en gestió mediambiental d’una durada inferior de 25 hores. | ☐ |
| El perfil Cap d’obra disposa de formació en gestió mediambiental d’una durada igual o superior de 25 hores i inferior de 50 hores. | ☐ |
| El perfil Cap d’obra disposa de formació en gestió mediambiental d’una durada igual o superior de 50 hores. | ☐ |

- Criteri 04: AMPLIACIÓ DE LA GARANTIA

| Ampliació de la garantia | Senyalar la casella corresponent (només 1 opció) |
| --- | --- |
| L’empresa no ofereix un increment del termini de garantia | ☐ |
| Per l’increment d’un (1) any del termini de garantia | ☐ |
| Per l’increment de dos (2) anys del termini de garantia | ☐ |
| Per l’increment de tres (3) anys del termini de garantia | ☐ |
| Per l’increment de quatre (4) anys del termini de garantia | ☐ |

- Criteri 05: INCLUSIÓ D’UN PERFIL TÈCNIC SUPERVISOR DE QUALITAT

| Inclusió d’un perfil tècnic supervisor de qualitat | Senyalar la casella corresponent (només 1 opció) |
| --- | --- |
| No s’inclou aquest perfil o no es defineixen clarament les seves funcions | ☐ |
| Perfil tècnic amb la titulació requerida amb dedicació inferior a 2 hores setmanals a les funcions de supervisió de la qualitat de l’obra. | ☐ |
| Perfil tècnic amb la titulació requerida amb dedicació de igual o superior a 2 hores i inferior a 4 hores setmanals a les funcions de supervisió de la qualitat de l’obra. | ☐ |
| Perfil tècnic amb la titulació requerida amb dedicació de igual o superior a 4 hores i inferior a 8 hores setmanals a les funcions de supervisió de la qualitat de l’obra. | ☐ |
| Perfil tècnic amb la titulació requerida amb dedicació igual o superior a 8 hores setmanals a les funcions de supervisió de la qualitat de l’obra. | ☐ |

El cost anual estimat que representa per l’empresa és de [indicar import] euros, sense impostos.

I perquè així consti, signo aquesta oferta econòmica i millores.

Signatura electrònica,

Nom Cognom 1 Cognom 2

___Lloc___, ___ de _____________ de 202_

- ANNEX 3B. MODEL DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A QUANTIFICAR PER JUDICIS DE VALOR.

| Memòria Tècnica Descriptiva |  |
| --- | --- |
| 1. | DEFINICIÓ i RELACIÓ DE LES ACTIVITATS |
| 2. | ASSEGURAMENT DELS COMPROMISOS DE LLIURAMENT |
| 3. | IDENTIFICACIÓ DE RISCOS |
| 4. | GESTIÓ DE MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS I INCIDÈNCIES |
| 5. | AFECTACIONS A TERCERS I SERVEIS AFECTATS |
| 6. | AUTOCONTROL DE QUALITAT |
| 7 | GESTIÓ DE RESIDUS |

El document presentat ha de tenir un format obligatori:

Lletra Arial, grandària 11, interlineat 1,5. Format A4 però podrà contenir en format A3: imatges, fotografies, esquemes, gràfics, diagrames, etc.

Amb un màxim 30 fulls (anvers i revers, inclòs portada,  índex i qualsevol altre documentació i  amb totes numerades).

El document presentat haurà de seguir el mateix ordre i numeració indicats.

Aquest document ha de ser presentat sense errades o guixades que dificultin conèixer clarament allò que es proposa, i que, de produir-se, provocaran que no serà valorat i serà motiu d’exclusió de la licitació.

El document presentat que no tingui l’estructura indicada no serà valorat i serà motiu d’exclusió de la licitació.

En el cas de que el document presentat superi el màxim de pàgines indicat, només es faran les valoracions de les pàgines fins la pàgina del límit màxim indicat.

El document presentat ha d’estar signat electrònicament pel representant legal de l’empresa.