ANNEX 2. PROGRAMA DE TREBALL  I MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (SOBRE B)

PROGRAMA DE TREBALLS I MEMÒRIA CONSTRUCTIVA, fins a 25 punts (Adjuntar memòria)

- Fiabilitat de la proposta en base a la definició d’ un cronograma de l’ obra detallat amb els capítols d’ obra definits per projecte, fins a 5 punts.

En aquest apartat es puntuarà el coneixement profund, de projecte a raó de 1,5 punts. La descripció del correcte i coherent procés d’execució de l’obra, a raó de 1,5 punts, i l’elaboració d’un cronograma o Planning d’obra, amb un total de 2 punts.

- Tipologia, descripció i millora, dels materials a instal·lar en obra, fins a 7 punts.

En aquest apartat es puntuarà el coneixement i descripció detallada dels materials necessaris per executar els treballs a raó de 2 punts i la millora tècnica, qualitativa i constructiva dels mateixos amb un total de 5 punts.

- Definició dels equips de treball, nombre de personal i categoria, a implantar durant l’execució de l’obra i instal·lacions i medis auxiliars utilitzables, fins a 4 punts.

En aquest apartat, es puntuarà un total de 2 punts per la definició dels equips de treball i personal a implantar durant l’execució de l’obra i uns altres 2 punts, per la definició del mitjans auxiliars i maquinària necessaris per executar els treballs.

- Caldrà definir les actuacions de càrrega i descàrrega, així com l’àmbit d’ acopi de material per la construcció de l’ obra,  i les actuacions per a la minimització a les afectacions del trànsit i a vianants, fins a 5 punts.

- Acreditació de visita de la zona de les obres, amb aportació de reportatge fotogràfic actual (No Google), on es vegi l’àmbit de les obres a executar, ubicació (Sí Google), accessos (exteriors i interiors) i la zona de les noves instal·lacions en el seu cas, fins a 4 punts.

El màxim de documentació, per aquest apartat serà de  5 fulls A4, a doble cara.