[image: image1.jpg]AJUNTAMENT DE SURIA





EXP 435/2025

SOBRE 1

ANNEX III
DOCUMENTACIÓ VALORABLE MITJANÇANT CRITERIS SUBJECTIUS/ O JUDICI DE VALOR
Criteris Ponderables en Funció d’un Judici de Valor
40 punts
Es valorarà mitjançant la justificació documental dels següents criteris:

Organigrama de recursos propis. Es valorarà si els llocs definits i les relacions establertes entre ells s’adeqüen al tipus i les dimensions de l’obra donant resposta als tipus de treballs a realitzar. Es valorarà també, si el nombre de responsables relacionats, la dedicació adjudicada a cada un d’ells i el lloc de la prestació de servei (en obra, en oficina,...) s’estimen adequats per l’execució i supervisió dels treballs, d’acord amb les dimensions i el termini d’execució de l’obra. A efectes de valoració d’aquest criteri, caldrà aportar un organigrama, així com la descripció dels llocs de treball. Es puntuarà la proposta d’adequació de l’organigrama fins a un màxim de 10 punts.

Cronograma amb diagrama de barres. Es puntuarà la elaboració d’un cronograma mitjançant diagrama de barres on hi constin les fases de l’obra, sub-fases i identificació del camí crític. Es valorarà si el conjunt de tasques relacionades en la planificació recull la totalitat d’activitats a realitzar i si es realitza una identificació dels punts que constitueixen el camí crític. Igualment es valorarà si la planificació incorpora l’import mensual a certificar. Es puntuarà la proposta d’adequació del cronograma fins a un màxim de 10 punts.

Elaboració d’un programa específic de control de qualitat en la recepció dels materials. Es puntuarà la proposta fins a un màxim de 10 punts.

 Elaboració d’un programa que tingui per objectiu augmentar la seguretat i vetlli per la seguretat dels treballadors i tercers que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra, així com la minimització de l’impacte d’aquestes a veïns. Es puntuarà la proposta fins a un màxim de 10 punts.
L’execució de les millores proposades serà a càrrec de l’empresa constructora i no suposarà cap cost extra a l’Ajuntament ni directe ni indirecte.

[image: image2.jpg]C/ Ernest Solvay, 13, Suria. 08260 Barcelona. Tf. 93 868 28 00. Fax: 93 868 29 31
www.suria.cat suria@suria.cat





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]