ANNEX 1.a) Detall criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judicis de valors (fins a 40 punts)

  - Pla de treball acurat, d’acord amb les prescripcions de l’annex d’obligacions contractuals i metodologia de treball durant l’execució (30 punts)

- L’empresa licitadora proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels treballs, de manera que es garanteixi el termini de les obres. S’identificarà les tasques, fites, proves de funcionament

Criteris de valoració:

- Excel·lent (100% de la puntuació, 30 punts): Proposta totalment adequada amb contingut coherent, concreta i ben plantejada, detallada de forma clara, proposada per assolir de forma òptima la correcta execució del contracte, aportant valor afegit o considerant-se millor que la resta de propostes presentades. Proposta amb una organització dels treballs pensada per reduir o minimitzar les afectacions al trànsit de vianants

- Bé (60% de la puntuació, 20 punts): Proposta adequada amb contingut coherent, complint plenament amb les necessitats de l’obra, i detallant de forma clara i precisa els seus recursos i objectius per assolir la correcta execució del contracte.

- Escàs (30% de la puntuació, 10 punts): Proposta amb continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, detallant de forma insuficient o poc clara alguns aspectes del contracte.

- Insuficient (0% de la puntuació, 0 punts): Proposta amb informació o elements irrellevants o es limita a transcriure els continguts del PPT.

  - Estudi de les interferències de les obres en el funcionament del trànsit i les mesures adoptades per tal de reduir-les (10 punts).

L’empresa licitadora presentarà un anàlisi de les afectacions significatives al trànsit de vehicles  en fase d’obres així com la resta d’usos de l’espai públic (afectació per acopis, accessos...)

Es puntuarà l’estudi de les interferències de trànsit conforme el següent anàlisi:

- Identificació exhaustiva i coherent (100% de la puntuació), 10 punts

- Identificació correcta i coherent amb la oferta  (50% de la puntuació), 5 punts

- Manca de situacions coherents a identificar (10% de la puntuació), 1 punts

- No aporta o amb informació incongruent (0% de la puntuació), 0 punts

Per tal de poder considerar els criteris avaluables de forma automàtica, caldrà que les ofertes dels licitadors en aquest apartat, siguin superiors necessàriament al 50% de la puntuació d’aquest apartat. S'estableix aquest llindar per considerar que per sota del mateix les solucions o millores ofertades no poden considerar-se com a significatives en relació al nivell tècnic i de qualitat que es persegueix.

El projecte tècnic que inclou el pla de treball i el estudi de interferències haurà de tenir una extensió màxima de 8 pàgines (interlineat senzill i lletra Arial 11 o superior, marges dret i esquerra 3 cm, no s’inclouen la portada ni l'índex).