# MEMÒRIA TÈCNICA (Sobre B)

| Òrgan de contractació | Departament d’Economia i Finances |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expedient | EC-2026-3 | Modalitat | Contracte públic |  |
| Tipus de contracte | Serveis | Procediment | Obert |  |
| Contracte harmonitzat | Sí | Cofinançat amb fons europeus | Sí |  |
| Valor estimat | 5.859.504,14 € |  |  |  |
| Pressupost base de licitació (sense IVA) | 5.859.504,14 € | Pressupost base de licitació (amb 21 %IVA) | 7.090.000,00 € |  |
| Objecte |  |  |  |  |
| Contracte de serveis, en col·laboració amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, el Servei Català de Trànsit i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, per desenvolupar un bessó digital de la xarxa viària interurbana de l’entorn metropolità de Barcelona, en el marc de la segona edició del Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030 |  |  |  |  |
| Criteris de valoració mitjançant judici de valor (memòria tècnica) |  |  |  | Puntuació màxima |
| - Metodologia general i plantejament per desenvolupar els treballs previstos al bessó digital |  |  |  | 20 |
| - Metodologia per desenvolupar el mòdul d’ingesta de dades |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el mòdul de configuració i gestió d’usuaris |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el cas d’ús obligatori 1. Graf i representació gràfica del bessó digital |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el cas d’ús obligatori 2. Predicció del volum de vehicles, velocitat mitjana i la tipologia |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el cas d’ús obligatori 3. Predicció de les emissions dels vehicles |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el cas d’ús obligatori 4. Predicció de l’estat i les necessitats de millora de la infraestructura |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el cas d’ús obligatori 5. Optimització de les rutes per l’execució dels treballs de conservació |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 6. Accidentalitat |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 7. Simulació d'afectacions al trànsit |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 8. Predicció de retencions |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 9. Balanceig de trànsit |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 10. Optimització dels sistemes ITS existents |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 11. Reserva de carrils preferents |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar per desenvolupar la fase 3 prescriptiva i d'operació |  |  |  | 14 |
| - Metodologia per desenvolupar per desenvolupar la fase 4 exportació i presentació de resultats |  |  |  | 14 |
| - Matriu de riscos |  |  |  | 14 |

El/la Sr./Sra [completeu amb nom i cognoms] amb residència a [completeu] al carrer [completeu] número [completeu] i amb NIF[completeu] declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte amb expedient número EC-2026-3, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats,

I FA CONSTAR:

- Que coneix i accepta plenament totes les clàusules administratives i totes les obligacions derivades de la documentació contractual, si resulta adjudicatari/ària del contracte

- Que es compromet a executar el servei objecte del contracte en els terminis i condicions recollides en la seva oferta a través de la Memòria tècnica que presenta i que consta de [completeu] pàgines (màxim 70 pàgines), en les que s’inclouen els criteris de valoració detallats en el quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

Signatura de l’empresa

INFORMACIÓ IMPORTANT:

La/les empresa/es licitadora/es hauran d’utilitzar obligatòriament el model de memòria que es publica en l’anunci de la licitació. En cap cas s’admetran memòries que no segueixin aquest model. Tanmateix, el format d’aquesta memòria no es pot manipular ni modificar. La memòria tècnica aportada per la/les empresa/es licitadora/es que no segueixi aquest model no es valorarà i, per tant, obtindrà 0 punts.

La memòria ha de tenir una extensió màxima de 70 pàgines en format DINA4, quedant excloses les tres primeres pàgines del model facilitat en l’anunci de licitació. D’acord amb aquest model, per tant, la primera pàgina de la memòria es correspon amb la pàgina 1 del model. En cas d’excedir-se aquesta extensió màxima, únicament es valoraran les primeres 70 pàgines de la memòria.

La memòria ha de ser presentada en format PDF. El tipus de lletra del cos del text de la memòria ha de ser Arial amb mida mínima d’11 i interlineat d’1 punt. Qualsevol imatge i/o objecte que contingui text ha de ser clarament llegible.

És obligatori que la informació que doni resposta a cadascun dels criteris de valoració de la memòria es detalli en l’espai corresponent a aquell criteri (és a dir, a continuació del títol del criteri) i no en un altre lloc del document.

- Metodologia general i plantejament per desenvolupar els treballs previstos al bessó digital

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el mòdul d’ingesta de dades

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el mòdul de configuració i gestió d’usuaris

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el cas d’ús obligatori 1. Graf i representació gràfica del bessó digital

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el cas d’ús obligatori 2. Predicció del volum de vehicles, velocitat mitjana i la tipologia

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el cas d’ús obligatori 3. Predicció de les emissions dels vehicles

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el cas d’ús obligatori 4. Predicció de l’estat i les necessitats de millora de la infraestructura

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el cas d’ús obligatori 5. Optimització de les rutes per l’execució dels treballs de conservació

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 6. Accidentalitat

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 7. Simulació d'afectacions al trànsit

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 8. Predicció de retencions

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 9. Balanceig de trànsit

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 10. Optimització dels sistemes ITS existents

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar el cas d’ús 11. Reserva de carrils preferents

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar per desenvolupar la fase 3 prescriptiva i d'operació

(Completeu)

- Metodologia per desenvolupar per desenvolupar la fase 4 exportació i presentació de resultats

(Completeu)

- Matriu de riscos

(Completeu)