ARXIU ELECTRÒNIC «B». CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

1.3 MODEL DE PRESENTACIÓ DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

Fitxa B.1 Memòria tècnica descriptiva i anàlisi del projecte

B.1.1. Coneixement i aspectes rellevants de les obres

B.1.2. Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives

B.1.3. Anàlisi del pla de control de qualitat

Fitxa B.2 Sistemes per al seguiment, control i gestió

B.2.1. Revisió del projecte i informe previ

B.2.2. Metodologia de seguiment i control

B.2.3. Metodologia dels treballs finals i del període de garantia

Fitxa B.1 Memòria tècnica descriptiva i anàlisi del projecte

B.1.1. Coneixement i aspectes rellevants de les obres (Màxim 4 punts) S’inclourà una breu descripció tècnica de les característiques principals de l’obra que el licitador considera més significatives per a la seva execució. S’exposaran, també, els principals aspectes, interns o externs a l’obra que, a judici del licitador, podrien condicionar el seu normal desenvolupament. Per a desenvolupar el punt B.1.1 es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió màxima de 1 full DIN A4 (doble cara). S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.

B.1.2. Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives (màxim 3 punts) S’inclourà una anàlisi del programa d’obres definit en el projecte, tot explicitant els possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per l’execució de les diferents fases de les obres. Així mateix, farà una anàlisi dels camins crítics segons les diferents fases constructives i presentarà les propostes a fer al constructor per a garantir la correcta execució de les obres en termini. Per a desenvolupar el punt B.1.2 es presentarà un arxiu en format (pdf), extensió màxima de 1 full DIN A4 (doble cara). S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.

B.1.3. Anàlisi del pla de control de qualitat (màxim 3 punts) S’inclourà una anàlisi del control de qualitat previst en el projecte, tot proposant possibles ampliacions o millores, ja sigui pel que fa als conceptes i activitats com a la tipologia dels controls a realitzar. Per a desenvolupar el punt B.1.3 es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió màxima de 1 pàgina DIN A4 (doble cara). S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.

Fitxa B.2 Sistemes per al seguiment, control i gestió

B.2.1. Revisió del projecte i informe previ (màxim 4 punts) S’inclourà una proposta per a l’avaluació del projecte constructiu i l’elaboració de l’informe tècnic previ a l’inici de les obres, amb indicació dels documents que seran analitzats i els aspectes més rellevants de cadascun d’ells, exposant els motius pels quals adquireixen aquesta rellevància. Per a desenvolupar el punt B.2.1 es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió màxima de 2 fulls DIN A4. S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.

B.2.2. Metodologia de seguiment i control (màxim 3 punts) S’inclourà una proposta relativa a les activitats i metodologies a emprar per a interpretar el projecte, supervisar i controlar la correcta execució de les obres i documentar fefaentment l’obra realment executada en tots els seus aspectes Per a desenvolupar el punt B.2.2 es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió màxima de 3 fulls DIN A4. S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.

B.2.3. Metodologia dels treballs finals i del període de garantia (màxim 3 punts) S’inclourà una proposta relativa a les activitats i metodologies a emprar per a portar a terme els treballs finals, amb especial atenció a la documentació d’obra executada, i pel seguiment de les obres durant el corresponent període de garantia. E Per a desenvolupar el punt B.2.3 es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió màxima de 2 fulls DIN A4. S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.

Tots els documents hauran d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. No es pot incloure en aquest arxiu informació sobre l’oferta econòmica o qualsevol altre criteri de valoració automàtica, ja que aquesta informació ha d’anar exclusivament a l’arxiu C.