# ANNEX 2

# MODEL DE PROPOSTA TÈCNICA AMB JUDICI DE VALOR

El/la Sr./Sra.........................................en nom i representació de l’empresa........................................................ amb domicili a ......................................., al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte de Servei de direcció de les obres del projecte constructiu de condicionament d’un tram de la carretera GIV-6322, de l’Escala a Albons, entre el PK 0+400 i el PK 0+600, amb expedient número 2026/2133, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d’acord amb la següent proposta:

Document. Criteris subjectes a judici de valor: Fins a 25 punts

Presentació d’una Memòria on faci una breu descripció de la metodologia de seguiment i control que emprarà a les obres a dirigir, fent referència a aquells aspectes que consideri oportuns. Màxim 8 pàgines, en el cas d’aportar més pàgines, portades, índexs o annexos es decartarà el document en la seva totalitat i s’obtindran 0 punts.

Es valoraran els aspectes següents:

| Metodologia de seguiment i control |  |  |  | Fins a 25 punts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Control documental i administratiu Es valorarà que la metodologia de control documental i administratiu incorpori: |  |  | Fins a 5 punts |  |
|  | - Proposta d’utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, ben estructurada i concreta per les necessitats de l’obra. Caldrà descriure en detall la proposta feta | Fins a 1 punt |  | No Sí |
|  | - Relació correcte de documents que es generaran dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels mateixos, contingut i funció dels mateixos | Fins a 2 punts |  | No Sí |
|  | - Presentació d’una relació completa dels permisos necessaris en relació amb els organismes implicats en l’execució. | Fins a 2 punt |  | No Sí |
| - Control d’execució - Es valorarà la metodologia de la direcció de les obres en 3 moments diferenciats, previ a l’inici de les obres, durant l’execució de les obres i en fase de liquidació de les obres. |  |  | Fins a 17 punts |  |
|  | - Descripció del procediment de control previ a l’inici de les obres, on es desenvolupin les tasques d’estudi del projecte licitat i l’oferta de l’empresa adjudicatària, amb l’objectiu de detectar i corregir possibles condicionants tècnics o d’amidament que puguin existir | Fins a 3 punts |  | No Sí |
|  | - Descripció del procediment de control durant l’execució de les obres. Caldrà desenvolupar la metodologia de control i resolució d’incidències a per les diferents activitats de l’obra, tant a nivell tècnic com econòmic | Fins a 6 punts |  | No Sí |
|  | - Presentació d’una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial adaptada a les característiques de l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir els terminis previstos. | Fins a 6 punts |  | No Sí |
|  | - Descripció del procediment de control en fase de liquidació de les obres, on es desenvolupin els treballs proposats per una correcta recepció de les obres | Fins a 2 punts |  | No Sí |
| - Control d’acabats |  |  | Fins a 3 punts |  |
|  | - Control d’obra acabada i durant el període de garantia. Es detallaran les operacions de control previstes per a validar l’acabament de les obres, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de l’obra, incloent les proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions, i el seguiment que es proposa realitzar durant el període de garantia de les obres (termini de resposta a la incidència, registre d’incidència i informe de resolució) | Fins a 3 punts |  | No Sí |

I per què consti, signo aquesta proposta

(lloc i data )

# Signatura