ANNEX 4

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS

(CAL PRESENTAR UN MODEL D’OFERTA ECONÒMICA PEL TERMINI TOTAL)

El/la Sr./Sra. ...................., en nom propi o com a (càrrec) de l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer................. número........, i amb NIF..........., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte ................., amb expedient número .......... ................, es compromet en nom propi / en nom i representació de l’empresa ................ a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total del contracte de: ................. € (xifra en lletres i en números), de les quals .......................€, es corresponen al preu del contracte i .............. € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). (Faci’s servir el model de pressupost desglossat que s’inclou el Plec de prescripcions tècniques i es facilita a l’anunci corresponent)

| P.C. Connexió a la xarxa Ter-Llobregat de la Llagosta |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIP DE DIRECCIÓ D'OBRA- PRESSUPOST DE LICITACIÓ |  |  |  |  |  |  |
|  | (A) Mitjans personals i mitjans auxiliars | Unitat | Preu unitari (€/ut.) | Dedicació (%) | Amidament | Import (€) |
| P1 | Director/a d'obra (15) | mes |  | 20 | 9 |  |
| P2 | Vigilant d'obra (5) | mes |  | 80 | 9 |  |
| P3 | Tècnic instal·lacions elèctriques, d'automatització i telecontrol (5) | mes |  | 50 | 4 |  |
| P4 | Coordinador de SiS i ambiental (10) | mes |  | 25 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Total (A) |  |
|  | (B) Treballs |  |  |  |  |  |
| P5 | Redacció d'informe previ del projecte i aprovació del Pla de SiS i Pla de GR i PAQ | ut. |  |  | 1 |  |
| P6 | Redacció del DOE (*) | PA | 4.492,58 |  | 1 | 4.492,58 |
|  |  |  |  |  | Total (B) | 4.492.58 |
|  | (C) Altres serveis |  |  |  |  |  |
| P7 | Estudi geotècnic o topografia(*) | PA | 3.400 |  | 1 | 3.400,00 |
|  |  |  |  |  | Total (C) | 3.400,00 |
|  |  |  |  | Total=(A)+(B)+(C) |  |  |
| Total serveis DO |  |  |  | Total=(A)+(B)+(C) |  |  |
|  |  |  |  | IVA |  |  |
| (*) La partida P6 i P7 no es pot modificar a la baixa. |  |  |  | Total amb IVA |  |  |

| Núm. Criteri | Descripció | Puntuació màxima | Marcar opció |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Classificació ambiental del vehicle | 6 punt |  |  |
|  | ECO | 3,0 punts | Indicar classificació |  |
|  | Emissions 0 | 6,0 punts |  |  |

Criteri C - El licitador indicarà la classificació ambiental del vehicle que utilitzarà el Director de l’obra o el Coordinador de Seguretat i Salut durant les visites de camp a realitzar en compliment del contracte, segons la classificació de la DGT. El licitador proposat com adjudicatari, en cas d’haver proposat l’ús d’un vehicle amb classificació ambiental portarà el distintiu adherit a l’angle inferior dret del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació. L’incompliment d’aquest compromís comportarà el règim de penalitats detallat a l’apartat Y del quadre de característiques del PCAP.

IMPORTANT

En tots els apartats que es deixin les caselles en blanc s’entén que no s’ofereixen les millores i també obtindrà una valoració de 0 punts

I perquè consti, signo aquesta oferta.

Signatura de l’apoderat