CONTRACTE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU AL SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “URBANITZACIÓ AMB PAS ALTERNATIU DE LA TRAVESSERA BV-4316 A SENTFORES (LA GUIXA), PK 2+630 A PK 2+940. TM VIC”

Expedient núm.: 2024/8310

PRIMERA FASE

CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (40%):

1.11.1	Criteri de qualitat i valor tècnic. Memòria descriptiva de l’execució dels treballs amb identificació de les afectacions a tercers.....................fins a 40 punts.

Per avaluar la idoneïtat de les ofertes respecte aquest apartat, els licitadors hauran de presentar una memòria amb un estudi i anàlisi dels aspectes principals per a l’execució de les obres i les seves principals afectacions.

El contingut a desenvolupar en la memòria s’haurà d’estructurar en els tres apartats següents:

a.1. Exposar les conclusions de l’estudi i anàlisi dels aspectes més rellevants per a l’execució de les obres, reflectint el coneixement i comprensió de la finalitat de les obres, i de les característiques principals de l’entorn on s’ubiquen.

a.2. Descriure el procés d’execució de les obres, identificant i descrivint els punts crítics i dificultats d’execució de les obres, així com les propostes de control per a una correcta i eficient execució.

a.3. Identificació i descripció de les afectacions durant l’execució de les obres, i exposant les mesures previstes en projecte respecte aquestes afectacions, amb indicació de les mesures de control  més adients.

Valoració:

De forma general, per a la puntuació de la memòria, es valorarà la seva coherència, qualitat i viabilitat de les propostes, que escaiguin, fins a un màxim de 40 punts, desglossats de la manera següent:

a1)  Coneixement i anàlisi, de l’objectiu final i entorn de les obres.....fins a un màxim de 15 punts.

a2)  Identificació dels punts i/o processos crítics de l’obra.....fins a un màxim de 15 punts.

a3)  Identificació i anàlisi de les afectacions de les obres......fins a un màxim de 10 punts.

Documentació a presentar:

La memòria a presentar haurà d’incloure la descripció i anàlisi escrita en un màxim de cinc (5) pàgines en format DIN A4 (deu cares de pàgina), amb font de lletra mida 11 amb font Arial. Les pàgines que excedeixin aquestes condicions no seran tingudes en compte per a la puntuació d’aquest apartat.

Dins d’aquestes cinc pàgines, la memòria podrà incloure imatges, croquis, plànols, gràfics, que ajudin a la comprensió de l’anàlisi realitzat. Els quadres de text de més d’una línia que s’incloguin en aquestes imatges/croquis/gràfics, hauran de tenir una font de mida 11 com a mínim.