# ANNEX 2. MODEL D’OFERTA TÈCNICA

EN CAP CAS ES PODRÀ FER REFERÈNCIA A PREUS DELS SERVEIS OBJECTE DE LA LICITACIÓ

Quin document s’haurà de presentar?

Els criteris subjectes a judici de valor s’acreditaran mitjançant la presentació d’una memòria tècnica d’execució del subministrament, instal·lació i serveis associats, relativa a la substitució integral dels dos ascensors de la Residència Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma de Farners.

La memòria haurà d’explicar de forma clara, detallada i operativa la metodologia prevista per executar els treballs en un centre residencial assistencial en funcionament, garantint la continuïtat de l’activitat, la seguretat de les persones residents i la minimització de les afectacions derivades dels treballs.

La documentació presentada haurà d’incloure, com a mínim:

- Implantació general de l’obra.

- Organització dels treballs.

- Metodologia d’execució.

- Fases de treballs.

- Cronograma previst.

- Manteniment de la mobilitat interior.

- Mesures de minimització d’afectacions.

- Mesures de protecció de residents, personal i visitants.

- Pla de contingència davant incidències.

- Sistema de coordinació amb la direcció de la residència.

- Protocols de comunicació i seguiment de l’actuació.

Quin format?

- La memòria tècnica tindrà una extensió màxima de 25 pàgines, excloent-ne la portada, l’índex i els annexos gràfics, amb interlineat 1,5, lletra Calibri o similar, cos 11, i haurà d’estar signada electrònicament pel representant de l’empresa licitadora.

- Tindran la consideració d’annexos gràfics els plànols, esquemes, diagrames de fases, cronogrames, organigrames, infografies i qualsevol altra documentació gràfica complementària, que no computaran dins del límit màxim de pàgines establert.

- La memòria es presentarà en format PDF i signat electrònicament pel representant de l’empresa indicat al DEUC.

Puntuació

Criteri 1. Metodologia i implantació dels treballs (fins a 10 punts)

Es valorarà la qualitat tècnica de la metodologia proposada per a l’execució dels treballs, la implantació dels treballs dins d’un edifici assistencial en funcionament i l’organització general.

  - Implantació dels treballs i organització dels treballs (fins a 4 punts)

Es valorarà que la proposta defineixi amb claredat:

- Implantació general dels treballs;

- accessos de personal i materials;

- zones d'acopi;

- sectorització dels espais de treball;

- organització dels equips de treball;

- compatibilitat amb el funcionament de la residència.

Escala de puntuació:

- 4 punts: implantació excel·lent, completament definida, viable i adaptada a la residència.

- 3 punts: implantació adequada i coherent.

- 2 punts: implantació parcialment definida.

- 1 punt: implantació genèrica.

- 0 punts: no queda acreditada adequadament.

  - Metodologia d’execució (fins a 4 punts)

Es valorarà que la proposta descrigui:

- seqüència dels treballs;

- procediment constructiu;

- metodologia de substitució dels ascensors;

- coordinació entre les diferents actuacions;

- coherència global de l'execució.

Escala de puntuació:

- 4 punts: metodologia excel·lent, detallada i perfectament operativa.

- 3 punts: metodologia adequada.

- 2 punts: metodologia parcialment definida.

- 1 punt: metodologia genèrica.

- 0 punts: no queda acreditada.

  - Adequació de l'organització dels treballs i dels recursos previstos (fins a 2 punts)

Es valorarà:

- estructura de l'equip;

- tècnics assignats;

- mitjans materials;

- adequació dels recursos a les necessitats dels treballs.

Escala de puntuació:

- 2 punts: recursos perfectament definits i adequats.

- 1 punt: recursos definits parcialment.

- 0 punts: no queda acreditat.

Criteri 2. Planificació i execució per fases (fins a 15 punts)

Es valorarà la capacitat de la proposta per executar els treballs mantenint l'activitat ordinària de la residència.

2.1. Definició de les fases d’execució (fins a 6 punts)

Es valorarà que la proposta contempli:

- fases diferenciades;

- sectorització dels treballs;

- actuacions previstes en cada fase;

- ordre d'execució;

- justificació tècnica de la seqüència proposada.

Escala de puntuació:

- 6 punts: proposta excel·lent amb fases clarament definides i justificades.

- 4 punts: proposta adequada.

- 2 punts: proposta parcialment definida.

- 0 punts: no s'acredita adequadament.

2.2. Cronograma i planificació temporal (fins a 4 punts)

Es valorarà:

- cronograma detallat;

- identificació de fites;

- identificació del camí crític;

- terminis parcials;

- coherència amb el termini global.

Escala de puntuació:

- 4 punts: cronograma complet i viable.

- 3 punts: cronograma adequat.

- 2 punts: cronograma parcial.

- 0 punts: no s'acredita.

2.3. Manteniment de la mobilitat interior i accessibilitat (fins a 5 punts)

Es valorarà:

- itineraris alternatius;

- manteniment dels recorreguts accessibles;

- mesures per a residents amb mobilitat reduïda;

- compatibilitat amb l'activitat assistencial.

Escala de puntuació:

- 5 punts: proposta excel·lent i perfectament adaptada.

- 3 punts: proposta adequada.

- 1 punt: proposta limitada.

- 0 punts: no s'acredita.

Criteri 3. Minimització d'afectacions i protecció dels residents (fins a 10 punts)

Es valorarà la qualitat de les mesures previstes per reduir l'impacte dels treballs.

3.1. Mesures de reducció d'afectacions (fins a 5 punts)

Es valorarà:

- reducció de sorolls;

- reducció de pols;

- reducció de vibracions;

- mesures de control de la neteja de les zones afectades;

- limitació de les interferències amb l'activitat del centre;

- adaptació dels horaris de treball.

Escala de puntuació:

- 5 punts: mesures completes i operatives.

- 3 punts: mesures adequades.

- 1 punt: mesures genèriques.

- 0 punts: no s'acrediten.

3.2. Protecció de residents, personal i visitants (fins a 5 punts)

Es valorarà:

- tancaments provisionals;

- senyalització;

- protecció d'itineraris;

- mesures de seguretat;

- protocols específics per a persones vulnerables.

Escala de puntuació:

- 5 punts: proposta excel·lent.

- 3 punts: proposta adequada.

- 1 punt: proposta limitada.

- 0 punts: no s'acredita.

Criteri 4. Pla de contingència i coordinació amb el centre (fins a 10 punts)

Es valorarà la capacitat de resposta davant incidències i la coordinació amb la residència.

4.1. Pla de contingència davant incidències (fins a 6 punts)

Es valorarà:

- identificació de riscos;

- protocols d'actuació;

- mesures alternatives de mobilitat;

- actuacions davant interrupcions de servei;

- procediments d'emergència.

Escala de puntuació:

- 6 punts: pla complet, detallat i operatiu.

- 4 punts: pla adequat.

- 2 punts: pla parcial.

- 0 punts: no s'acredita.

4.2. Sistema de coordinació amb la direcció del centre (fins a 4 punts)

Es valorarà:

- interlocutor únic;

- reunions de seguiment;

- canals de comunicació;

- procediments d'informació;

- coordinació amb la direcció de la residència.

Escala de puntuació:

- 4 punts: sistema clar, estructurat i operatiu.

- 3 punts: sistema adequat.

- 1 punt: sistema bàsic.

- 0 punts: no s'acredita.

La puntuació de cada criteri s’atorgarà atenent el grau de concreció, coherència, viabilitat, aplicabilitat, desenvolupament efectiu de la proposta presentada i adaptació de la proposta a les característiques de la Residència Sant Salvador d'Horta.

No es valoraran positivament les meres declaracions genèriques que no estiguin suficientment desenvolupades o justificades tècnicament.

Quadre resum dels criteris amb el detall de puntuacions màximes

| Criteri | Puntuació |
| --- | --- |
| Metodologia i implantació dels treballs | 10 punts |
| 1.1 Implantació dels treballs i organització dels treballs | 4 punts |
| 1.2 Metodologia d'execució | 4 punts |
| 1.3 Adequació de l'organització dels treballs i dels recursos previstos | 2 punts |
| Planificació i execució per fases | 15 punts |
| 2.1 Definició de les fases d’execució | 6 punts |
| 2.2 Cronograma i planificació temporal | 4 punts |
| 2.3 Manteniment de la mobilitat interior i accessibilitat | 5 punts |
| Minimització d'afectacions i protecció dels residents | 10 punts |
| 3.1 Mesures de reducció d'afectacions | 5 punts |
| 3.2 Protecció de residents, personal i visitants | 5 punts |
| Pla de contingència i coordinació amb el centre | 10 punts |
| 4.1 Pla de contingència davant incidències | 6 punts |
| 4.2 Sistema de coordinació amb la direcció del centre | 4 punts |
| TOTAL | 45 punts |