## ANNEX H.- MODEL DE PROPOSTA TÈCNICA

Instruccions a tenir en compte alhora de redactar la proposta tècnica:

- La proposta tècnica haurà d’establir-se de forma concisa en un únic document electrònic amb una extensió màxima de 25 pàgines, espaiat mínim 1,0 i lletra mínima Arial 10. Es podran aportar annexos que únicament complementaran i acreditaran la informació de la proposta. En cas de superar-se l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les primeres 25 pàgines, sense tenir en compte la portada, l’índex i els annexos aportats.

- Per donar compliment a l’apartat 1 j) de la Disposició addicional setzena de la LCSP, es dona coneixement a les empreses que els formats de documents electrònics admissibles són els següents *doc, *pdf, *ppt, *zip, *rar, *xls, *jpg, *jpeg, *docx,*xlsx, *pptx

Criteris de valoració:

- La proposta tècnica, podrà ser puntuada amb MÀXIM 40 punts.

- Cadascun dels apartats en els quals es desglossa la proposta tècnica, segons el model establert a continuació, es valoraran atenent els criteris acumulatius següents:

a. Relació detallada del personal adscrit a l’execució dels treballs (Fins a 10 punts)

| La relació presentada fa referència, de forma jeràrquica, a tot el personal adscrit i fa constar detalladament la formació i l’experiència professional de tot el personal de manera individualitzada. | 5 punts |
| --- | --- |
| La formació i experiència professional de la persona responsable tècnica i del/s tècnic/s qualificat/s és superior a la requerida per l’adscripció de mitjans | 5 punts |

b. Relació de mitjans materials a adscriure (Fins a 10 punts)

| El llistat d’equips i materials incorpora una indicació individualitzada de la marca, model i característiques de cadascun d’ells. | 5 punts |
| --- | --- |
| El llistat aportat millora la del fabricant o de l’equip ofert requerida a l’adscripció de mitjans materials. | 5 punts |

c. Proposta de calendari detallat d’execució de les actuacions objecte del contracte (Fins a 10 punts)

| El calendari té en consideració la progressió en l’execució de les tasques a executar per part de SABEMSA. | 5 punts |
| --- | --- |
| Es presenta calendari per dies amb tots els processos detallats en el projecte i amb un termini total igual o inferior a 18 dies laborables. | 3 punts |
| El calendari presentat fa referència expressa al període de posada en marxa. | 1 punt |
| El calendari presentat fa referència expressa a les diferències cronològiques respecte el projecte. | 1 punt |

d. Proposta de control de qualitat de les instal·lacions executades (Fins a 10 punts)

| La memòria presentada inclou una proposta de control de qualitat per totes i cadascuna de les instal·lacions de tractament. | 5 punts |
| --- | --- |
| La proposta és coherent amb el contingut de les instal·lacions, tal i com es troba recollit al projecte constructiu. | 3 punts |
| La proposta preveu el compromís de certificació futura per un ens extern de cadascuna de les proves de qualitat. | 2 punts |

- MODEL DE PROPOSTA TÈCNICA

“El/la senyor/a .............., amb NIF o passaport núm. .............., assabentat/da de l'anunci de licitació i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a poder ser adjudicatari/a del contracte relatiu a la Contractació de les obres del projecte per a la millora del tractament a l’ETAP Nicolàs de Barberà del Vallès per a la reducció de PFAS (expedient OB-2025-02), es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa -indicar en aquest cas el nom i NIF de l’empresa-) ......................................................., amb NIF núm. .................., a executar-lo amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al “Projecte constructiu per la millora i posta en marxa de l’ETAP Nicolàs de Barberà del Vallès, a la “Separata d’execució per fases: projecte constructiu per la millora i posta en marxa de l’ETAP Nicolàs de Barberà del Vallès” i els seus annexos i documents, els quals accepta íntegrament i sense cap tipus de reserva, limitació o objecció, de conformitat amb la següent PROPOSTA TÈCNICA desglossada:

- Relació detallada del personal adscrit a l’execució dels treballs. El licitador haurà de fer constar, de forma detallada, la formació i experiència professional relacionada amb les característiques de l’obra. Aquesta descripció ha de tenir una estructura jeràrquica on ha de quedar clar qui és la persona responsable de l’execució i quin personal tècnic integrarà l’equip d’execució. Tots ells hauran de complir, com a mínim, amb les característiques requerides al compromís d’adscripció de mitjans.

- Relació de mitjans materials a adscriure. S’haurà d’aportar un llistat complert de tots els equips i elements materials que s’ofereixen en funció de les necessitats plantejades, seguint les característiques que consten al projecte, i amb indicació individualitzada de la marca, model i característiques. Amb aquesta descripció detallada es pretén obtenir informació sobre la qualitat tècnica del conjunt de mitjans materials que s’adscriuran a l’execució.

- Proposta de calendari detallat d’execució. La proposta haurà d’aparèixer diferenciada per dies laborables, i haurà d’incloure el període de proves i posada en marxa de les instal·lacions objecte del contracte. S’haurà de fer referència a les diferències cronològiques, si n’hi ha, respecte el projecte constructiu. Es valorarà la capacitat de planificació de l’empresa, el coneixement detallat del projecte, i el grau de sinceritat a l’hora de definir les temporalitats de l’obra.

- Proposta de control de qualitat de les instal·lacions executades. Haurà de contenir una planificació de proves de qualitat per totes i cadascuna de les instal·lacions i equipaments del Capítol 06 del projecte constructiu. Es valorarà el fet de preveure una certificació futura de cadascuna de les proves per un ens extern.

(Signatura electrònica del/de la proposant)/(Signatures electròniques dels proposants en cas d’unió temporal d’empreses) (*) En cas d’unió temporal d’empreses s’han de fer constar les dades de cadascun dels representants de les empreses que concorrin a la licitació)